ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(заочная форма обучения)

г. Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «___» _________ 201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:   Байдина И.А. преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическая работа студентов  проводится с целью:

- закрепления полученных теоретических знаний и умений студентов,

- углубления и расширения теоретических знаний,

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу,

Объем практической работы по ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе   отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 14 часов.

Практические работы направлены на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде составления сравнительных таблиц и решения задач.

При выполнении практической работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в отдельной тетради для практических работ, аккуратно и  разборчивым почерком.

ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | тема | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Составление месячного плана производства строительно-монтажных работ | 2 |
|  | Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Распределение производственных заданий между исполнителями (бригадами и звеньями) | 2 |
|  | Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Оформление заявки по обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и автотранспортом | 2 |
|  | Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Оформление табеля учета рабочего времени | 2 |
|  | Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Порядок заключения трудового договора. | 2 |
|  | Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Составление договора строительного подряда | 2 |
|  | Охрана труда | Оформление журналов регистрации инструктажа по безопасной организации работ на строительной площадке. | 2 |
|  |  | Итого: | 14 |

Критерии оценок  за практическую работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Составление  месячного плана производства строительно-монтажных работ 1. Цель - научиться составлять  плана производства строительно-монтажных работ

2. Информационные источники

1. Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области в ред.2014 г.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- ЕНиР, сборник Е3  «Каменные работы»

- ЕНиР, сборник Е4  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

3. Алгоритм работы

Месячный план производства строительно-монтажных работ заполняется в следующем порядке:

1. Заполняет Ф.И.О. прораба, месяц и год ведения работ.

2.Заполняется часть II. План строительно-монтажных работ

Графа 1. номер работы по порядку.

Графа 2. Наименование работ и конструктивных элементов. Полное наименование работы вносится из соответствующего сборника ТЕР.

Графа 3. Шифр единичной расценки. Шифр вносится из соответствующего сборника ТЕР.

Графа 4. Единица измерения. Единица измерения  вносится из соответствующего сборника ТЕР.

Графа 5. Количество.  Данная графа заполняется из задания.

Графа 6.  Сметная стоимость на единицу, в руб. Данная графа заполняется из соответствующего сборника ТЕР из графы «Прямые затраты».

Графа 7. Сметная стоимость навесь объем, в руб. Она рассчитывается путем умножения графы 5 на графу 6.

Графа 8. Заработная плата рабочих на единицу, в руб. Данная графа заполняется из соответствующего сборника ТЕР из графы «Оплата труда рабочих».

Графа 9. Заработная плата рабочих на весь объем, в руб. Она рассчитывается путем умножения графы 5 на графу 8.

Графа 9. Затраты труда рабочих на единицу, чел-час. Данная графа заполняется из соответствующего сборника ТЕР из графы «Затраты труда рабочих».

Графа 10. Затраты труда рабочих на весь объем, чел-час. Она рассчитывается путем умножения графы 5 на графу 9.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 2 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7.

ФОТ- сумма значений по графе 9 . ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма значений по графе 7, графе 9, по графе 11.

Сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 7 и графе 9.

3. Заполняется  часть I. Сводные показатели.

1. Объем строительно-монтажных работ рассчитывается как итог графы 7 в текущем уровне цен.

2. Средства на оплату труда рассчитывается как итог графы 9 в текущем уровне цен.

3. Нормативная трудоемкость рассчитывается как итог графы 11  в базисном уровне цен.

4. Количество рабочих рассчитывается делением нормативной трудоемкости (показателя 3)  на  нормативное количество часов работы за месяц 166,25 часа.

5. Среднемесячная выработка рабочего рассчитывается делением объема строительно-монтажных работ  (показатель 1) на количество рабочих (показатель 4) и умножить на 1000.

6. Среднемесячная зарплата рабочего рассчитывается делением величины средств на оплату труда  (показатель 2) на количество рабочих (показа ель 4) и умножить на 1000.

7. Процент заработной платы к объему работ рассчитывается делением величины средств на оплату труда  (показатель 2) на объем строительно-монтажных работ  (показатель 1) и умножить на 100%.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить план производства строительно-монтажных работ на месяц  при выполнении следующих видов работ:

1. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича керамического с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4м-350 м3;

2. Монтаж плит перекрытия площадью 10м2 -1,83/70 м3/шт;

3. Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м -58 м3

Расчет занести в форму месячного плана.

Список литературы.

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

| МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по участку ____________ . |  |  |  |  | на | _______ | месяц | 20__ г. |  |  |
|  | Ф.И.О. прораба (мастера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Сводные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем строительно-монтажных работ - всего |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | чел-час |  |  |  |  |
| 4. Количество рабочих |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |
| 5. Среднемесячная выработка рабочего |  |  |  |  |  | руб/чел |  |  |  |  |
| 6. Среднемесячная зарплата рабочего |  |  |  |  |  | руб/чел |  |  |  |  |
| 7. Процент заработной платы к объему работ |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  | II. План строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и конструктивных элементов | Шифр единичной расценки | Един. изм. | Количество | Сметная стоимость, в руб. |  | Заработная плата рабочих, в руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час. |  |
|  |  |  |  |  | на един. | на весь объем | на един. | на весь объем | на един. | на весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: в базисных ценах |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в текущем уровне цен |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Распределение производственных заданий между исполнителями

(бригадами и звеньями)

1. Цель -  научиться распределять производственные задания между исполнителями (бригадами и звеньями)

2. Информационные источники:

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

2. ЕНиР, сборник Е4.  «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения».

3. Алгоритм работы:

Распределение производственных заданий между исполнителями (бригадами и звеньями) производится с помощью наряд-задание, которое составляется по типовой форме А3.

Порядок заполнения наряд-задание:

  - Заполняется шапка бланка: наименование организации, участка, объекта, бригады, звена, Ф.И.О. бригадира, сроки выполнения работ.

  - Графа 1. § единых норм и расценок или № калькуляции. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 2. Описание работ и условий производства. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 3. Единица измерения. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 4. Количество работ по заданию. Данная графа заполняется из выданного задания по каждому виду работ.

  - Графа 5. Норма времени на единицу по заданию. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 6. Расценка на единицу по заданию. Данная графа заполняется из соответствующего выполняемой работе ЕНиР.

  - Графа 7. Количество работ выполненных. Данная графа заполняется по факту выполненных за месяц работ.

  - Графа 8. Количество чел.дней (чел.-часов) по норме на выполнение работ. Данная графа заполняется путем умножения количества работ выполненных (графа 7) на норму времени на единицу по заданию (графа 5).

  - Графа 9. Сумма заработной платы. Данная графа заполняется путем умножения количества работ выполненных (графа 7) на Расценка на единицу по заданию (графа 6).

  - Графа 10. Шифр.

  - Подводятся итоги по графе 9, 10

  - Итоги графы 10 переводятся в текущий уровень цен с помощью индекса заработной платы.

  - Заполняются   строки  с подписями на наряд-задании.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Составить наряд-задание для бригады монтажников на месяц.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка блоков ленточных фундаментов весом 3,5 т | шт. | 110 |
| 2 | Монтаж блоков стен подвалов весом 1,5 т | шт. | 520 |
| 3 | Монтаж ж/б ригелей весом 2 т | шт. | 78 |
| 4 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 15 м2 | шт. | 250 |
| 5 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 10 м2 | шт. | 300 |
| 6 | Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью 5 м2 | шт. | 380 |
| 7 | Установка лестничных маршей и плит лестничных площадок весом 1 т в каркасно-панельном здании | шт. | 20 |
| 8 | Установка ж/б оконных блоков площадью 3 м2 | шт. | 60 |
| 9 | Монтаж плит лоджий весом до 2,5 т | Шт. | 60 |
| 10 | Устройство цементного подстилающего слоя под рядовые стеновые блоки толщиной слоя 10-30 | 1 м2 | 260 |
| 11 | Заделка стыков балок прогонов и ригелей с колоннами, с опалубочными работами (2эл.) | 1 узел | 178 |

| Организация |  |  | По сдельно-премиальной системе | оплачивается |  |  | Типовая форма А3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок |  |  |  | не оплачивается |  |  |  |  |  |  |
| НАРЯД- З А Д А Н И Е №__________ |  | от «____» ______________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта____________________________________________________шифр_________________________________________ |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |
| Бригада | (профессия)__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | По плану |  | Факт |  |
| Звено |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  |  |
| Бригадир (звеньевой), рабочий _________________________________________________________табельный №______________________ |  |  |  |  |  | Конец |  |  |  |  |  |

| § единых норм и расценок или № калькуляции | Описание работ и условий производства | Единица измерения | Задание |  |  | Выполнение |  |  | Шифр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество работ | на единицу |  | количество работ | количество чел.дней (чел.-часов) по норме на выполнение работ | сумма зарплаты |  |
|  |  |  |  | норма времени | расценка |  |  |  |  |

| § единых норм и расценок или № калькуляции | Описание работ и условий производства | Единица измерения | Задание |  |  | Выполнение |  |  | Шифр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество работ | на единицу |  | количество работ | количество чел.дней (чел.-часов) по норме на выполнение работ | сумма зарплаты |  |
|  |  |  |  | норма времени | расценка |  |  |  |  |

| Задание выдал | Производитель работ |  | Задание принял | Бригадир (звеньевой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер (десятник) |  |  | Рабочий |

| Оценка качества выполненных работ _______________________________________ |  | «______» ____________________20__г. | Нормировщик |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________________________________________ |  | Наряд на сумму ____________________________________________________________ |  |
| _______________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________ к оплате |  |
| Выполненные работы принял Мастер (десятник) |  | Утверждаю: Производитель работ «______» ____________________20__г. |  |
| Сдал |  | Записано в табель-расчет № __________ |  |
| «______» ____________________20__г. |  | Проверил Бухгалтер |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Оформление заявки по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом

1. Цель - научиться оформлять заявки по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом.

2. Информационные источники

  - Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

  - Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010.

3. Алгоритм работы:

1. Изучить перечень заявок по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом

2. Изучить порядок заполнения заявок по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом

3. Заполнить бланки заявок по  обеспечению производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, трудовыми ресурсами, механизмами и  автотранспортом, выданные преподавателем.

4. Теоретическая поддержка:

Задача 1.

Необходимо определить фактическую обеспеченность строительной организации цементом за квартал.

Исходные данные:

Плановая потребность в цементе QП - 1800 т.

Фактические остатки на начало квартала Qо = 240 т.

Общее поступление цемента в течение квартала (Tн ) QП - 1420т.

Общее количество рабочих дней в квартале (дн.) Дн = 67.

Решение:

Всего количество цемента в организации на начало квартала

QН =QП + Q0 = 1420 + 240 = 1660 т.

Обеспеченность организации цементом к плановой потребности (%)

QН /Qп = 1660/1800 =92,2%.

То же при дневной потребности организации в цементе

ЗН = Qп /ДН = 1800/67 - 27 т/день,

фактически его хватит на QН /ЗН = 1600/27 = 61 дней.

Вывод:

Имеющегося количества цемента не хватит для нормальной работы в течение квартала.

Задача 2.

Определить количество материалов подлежащих завозу на стройку в планируемом году.

Исходные данные:

| Наименование | Ед. изм. | Потребность | Остаток на н.г. | Остаток на к.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь листовая | т | 290 | 90 | 30 |
| Сталь арматурная | т | 400 | 20 | 30 |
| Лес пиленный | М3 | 6000 | 100 | 50 |

Сталь листовая — потребность, QП = 290 т.

Остаток на начало года Q0 = 90 т.

На конец года QК = 30 т.

Сталь арматурная (т): Qп =400, Qо =20, Qк =30.

Лес пиленный (м3): Qп = 6000, Qо = 100 , Qk =50.

Решение:

Количество материала, подлежащего завозу 3= Qп - Qo + QК

Сталь листовая 290-90+30 = 230 т.

Аналогично сталь арматурная — 410 т, лес — 5950 м3 .

В отдел снабжения________________________________

От прораба______________________________________

Организация ____________________________________

ЗАЯВКА

На  материалы по объекту___________________________________________________________________

Участок старшего прораба__________________________________________________________________

Шифр______________________________________ проект________________________________________

По адресу_________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата_________________________________                     Подпись _________________________________

Заявка на предоставление услуг автокраном с «_____»_________20_ по «_____»__________20_года. Просим Вас предоставить Автокран _______________ для выполнения (монтажных и/или разгрузочно-погрузочных) работ По адресу: __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (данные об объекте) Контактное лицо: _____________________________________________________________________ (ФИО № телефона) Данные по грузу/работам: Наименование:; Кол-во:; Габариты:; Вес (тонн):; Объем:. Данные сотрудников проводящих работы. Ф.И.О.; Должность; № Удостоверения. Должностные лица ответственные за проведение работ: Главный инженер: _________________________________________ ___________________________ (ф.и.о. № Удостоверения ПЗзОП) (подпись) Прораб: __________________________________________ ____________________________ (ф.и.о. № удостоверения, № приказа) (подпись) Дополнительная информация:_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ М.П.____ ДИРЕКТОР___________________

ЗАЯВКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ  И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

____________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

(В СООТВЕТСТВИИ  С ОТРАСЛЕВЫМИ НОРМАМИ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ)

| N/N n/n | Ф.И.О. Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты ( СИЗ ) | Нормы выдачи на год (единицы, комплекты ) | Рост ( см ) | Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Цвет | Кол-во обеспеч. работн. (чел.) | Кол-во (шт.пар.) | Цена издел. (руб.) | Общая стоим. (руб.) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Оформление табеля учета рабочего времени

- Цель - научиться составлять табель учета рабочего времени

2. Информационные источники

1. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011

3. Алгоритм работы

1. Изучить назначение табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

2. Изучить порядок  составления табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

3. Заполнить бланк табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Заполнить табель учета рабочего времени (форма №Т-12)

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2017.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2016

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

Унифицированная форма № Т-13

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0301008 |
|  |  | по ОКПО |  |
| наименование организации |  |  |  |
| структурное подразделение |  |  |  |

|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | по |
|  | ТАБЕЛЬ |  |  |  |  |  |

учета рабочего времени

| Номер по по- рядку | Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) | Табель- ный номер | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработано за |  | Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат |  |  |  |  |  | Неявки по причинам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Х | поло- вину месяца (I, II) | месяц | код вида оплаты |  |  |  |  |  | код | дни (часы) | код | дни (часы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корреспондирующий счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни |  | код вида | корреспондирующий счет | дни (часы) | код вида оплаты | корреспондирующий счет | дни (часы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часы |  | оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Порядок заключения трудового договора

1. Цель - научиться оформлять  трудовой договор

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

3. Алгоритм работы

1. Изучить понятие трудового договора, его форму и условия.

2. Изучить порядок оформления  трудового договора

3. Заполнить бланк трудового договора, выданные преподавателем.

4. Теоретическая поддержка:

Трудовой договор есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Трудовой договор имеет типовую форму, в которую вносятся индивидуальные условия работы сотрудника, должность, должностные обязанности.

Различаются основные и дополнительные условия трудового договора.

К основным условиям трудового договора относятся соглашения: о работе по одной или нескольким специальностям (должностям), соответствующей квалификации; месте работ (предприятие, его структурное подразделение, их местонахождение); сроке действия и виде трудового договора (контракта); об условиях оплаты труда.

К дополнительным относятся условия трудового договора (контракта), которые могут касаться любых иных вопросов труда, а также социально-бытового обслуживания работника. В обязанности работника могут быть включены, например, соблюдение коммерческой тайны, достижение определенных результатов труда.

Список литературы.

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

### Трудовой договор № ___

г. ______________                                                                                                   __. _______.20___ г.

________________________________, именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице директора___________________________, действующего на основании Устава от ___.____.20___ года, с одной стороны и гражданина Российской Федерации____________________________________, именуемого в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее - договор) регулирует трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения между Работником и Работодателем.

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы.

По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.

1.3. Местом работы Работника является_____________________», находящийся по адресу: г._________, ул. ______________________________

1.4. Датой начала работы является ___.____.20_____года.

1.5. Работник принимается на работу на должность _______

1.6. По распоряжению Работодателя Работник может направляться в служебные командировки с возмещением произведенных расходов в размерах, установленных законодательством, и при условии соблюдения норм трудового законодательства, определяющих гарантии работникам при направлении их в служебные командировки.

1.7. При заключении настоящего договора Работнику устанавливается испытание продолжительностью ___ календарных месяца, т.е. с ____.___20___года по ____._____20___ года.

1.8 Работник подлежит всем видам обязательного социального и медицинского страхования в порядке и на условиях, установленных для работников законодательством РФ.

#### 2. Права и обязанности Работника и Работодателя

2.1. Работник имеет право на:

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;

- изменение и расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством.

Работник также имеет право:

- получать от структурных подразделений и сотрудников организации сведения, информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором;

- представлять в установленном законом порядке интересы организации в органах государственной власти и управления, иных учреждениях и организациях по правовым вопросам;

- давать структурным подразделениям и отдельным специалистам организации обязательные для исполнения указания по правовым вопросам;

- по согласованию с непосредственным руководителем привлекать экспертов и специалистов в отрасли права для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений;

- знакомиться с документами, определяющими его права и трудовые обязанности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей;

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением обязанностей, возложенных настоящим трудовым договором;

- требовать от руководства организации обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения трудовых обязанностей.

2.2. Работник обязан:

- лично и добросовестно выполнять определенную должностной инструкцией трудовую функцию;

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка организации;

- соблюдать требования по охране труда;

- постоянно повышать свою квалификацию и профессиональный уровень;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, а также к имуществу других работников;

- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование и оргтехнику;

- не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой и иной);

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

2.4. Работодатель имеет право:

- изменить и расторгнуть настоящий договор в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- издавать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.

2.5. Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и настоящего договора;

- предоставлять Работнику работу в соответствии с его специальностью и квалификацией согласно условиям настоящего договора;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

- обеспечивать Работника необходимым оборудованием, оргтехникой, документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

- обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также настоящим договором;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном законодательством РФ;

- предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и настоящим договором.

2.6. Права и обязанности Работника и Работодателя в области охраны труда определяются правилами раздела X Трудового кодекса РФ.

#### 3. Условия оплаты труда

3.1. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать Работнику заработную плату. Должностной оклад Работника составляет _________(_______________________) рублей.

В связи с ростом потребительских цен на товары и услуги Работодатель осуществляет индексацию заработной платы один раз в год в размере официальной инфляции.

3.2. По решению Работодателя в случае добросовестного исполнения Работником должностных обязанностей и отсутствия взысканий за нарушение трудовой дисциплины Работнику устанавливаются:

- премия в размере __________(__________________) рублей ежеквартально;

#### 4. Режим труда и отдыха

4.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочей недели 40 часов.

4.2. Выходные дни: суббота, воскресенье.

По распоряжению Работодателя при необходимости Работник может эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней.

#### 5. Социальное страхование

5.1. Работник подлежит обязательному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

#### 6. Срок действия и основания прекращения трудового договора

6.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей в день, установленный в п. 1.4. настоящего договора.

6.3. Договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным ТК РФ.

#### 7. Заключительные положения

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.

7.2. В случае возникновения между сторонами индивидуального трудового спора он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров Работника и Работодателя.

Если возникший между сторонами спор не будет урегулирован путем переговоров, то он разрешается в порядке, установленном статьями главы 60 раздела XIII Трудового кодекса РФ.

7.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы трудового права, установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и другими правовыми актами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в делах Работодателя, другой находится у Работника. Каждая из сторон вправе в установленном порядке изготовить необходимое ей количество копий настоящего договора.

#### 8. Адреса и реквизиты сторон:

Работодатель: _____________

Адрес г. __________________ ул._____________________________________________

ИНН ___________________, ОКПО ________________,ОКОНХ _________________,

Р/с ______________________________ в ___________________________________,

БИК _________________, К/с _____________________________,

Работник: _________________________________________________________

паспорт серии_____, №________, выдан ______________________________  ____.______ 20____ года

адрес:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Работодатель 						Работник

_________________ (_____________________)	_____________ (______________________)

Примечание:

Экземпляр трудового договора получил (а)

"_____"____________________20____года

_________________ _____________________________

Приложение

к трудовому договору

от___________ №___

ПЕРЕЧЕНЬ

локальных нормативных актов _________________________________________

(наименование предприятия)

с которыми работник __________________________________________________________

(Ф.и.о. работника)

ознакомлен до подписания трудового договора

| № п/п | Наименование документа | Виза ознакомления (личная подпись, дата ознакомления) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правила внутреннего трудового распорядка |  |
| 2. | Положение о порядке обработки персональных данных |  |
| 3. | Положение об оплате труда и материальном стимулировании |  |
| 4. | Положение о коммерческой тайне |  |
| 5. | Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Составление договора строительного  подряда

1. Цель - научиться оформлять  договор строительного подряда

2. Информационные источники:

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

- Алгоритм работы:

- Изучить назначение договора строительного подряда

- Изучить порядок составления договора строительного подряда

- Составить договор строительного подряда

- Теоретическая поддержка:

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. ____________			                                                   	                      	«      »                     20___ г.

__________________________,  в лице ___________________действующего на основании ________________

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - поадресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику задание, содержащее перечень работ, проводимых Подрядчиком в рамках настоящего Договора. Вся техническая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору, а также сметы разрабатываются Подрядчиком и только после  утверждения их Заказчиком становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Обеспечение выполняемых Подрядчиком работ и их выполнение Подрядчик осуществляет  своими силами и средствами, на своем оборудовании, из собственных материалов.

  - Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов ,  осуществляет Подрядчик.

  - Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Заказчик.

  - Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования используемых в рамках настоящего договора, а равно и результата выполненной работы до ее приемки  Заказчиком  несет Подрядчик.

  - Право собственности  и риск случайной гибели  или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента  приемки работ и подписания Акта приемки.

  - Гарантия качества работ, если иное не оговорено  особо – составляет ____________.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы по настоящему Договору в полном соответствии с заданием Заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Безвозмездно исправить все выявленные при приемке работ или  при дальнейшей эксплуатации в течении гарантийного срока недостатки. Устранение недостатков производится силами,  средствами и материалами Подрядчика.

    - В установленные настоящим Договором сроки завершить работы и сдать результат работ Заказчику.

    - Предварительно согласовывать с  Заказчиком выполнение работ, в части неурегулированной заданием Заказчика.

    - Не разглашать без согласия Заказчика сведения, ставшие известными ему в ходе выполнения работ, в том числе цену работ.

    - По окончании каждого этапа работ передать результат работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства по настоящему Договору.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику задание  на выполнение работ, подготовить пригодное место для выполнения работ по данному договору, а так же обеспечить проезд к объекту большегрузным автомобилям.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

    - Заказчик обязуется в течение 3-х дней рассматривать письменные обращения Подрядчика, давать ответы или подписывать документы Подрядчика.

    - Произвести оплату работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ (формы  КС-2 и КС-3) отчетный период которых считать 1 месяц..

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства по настоящему Договору.

    - Заказчик обязуется нести охрану объекта, выполненных работ, материалов и имущества Подрядчика в нерабочее время, выходные, праздничные дни и в дни вынужденной остановки работ, не зависящей от Подрядчика.

    - Заказчик обязуется за свой счет обеспечить объект водой, тепловой и электроэнергией, необходимыми для производства работ на срок выполнения работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик вправе в любое время требовать от Подрядчика  безвозмездного устранения выявленных недостатков произведенных им работ.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, которые могут повлиять на продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ устанавливается сметой, (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым.

  - Стоимость работ носит договорный характер и может изменяться только в случае изменения количества и стоимости материалов, а так же изменения фактических объемов выполненных работ.

  - Подрядчик вправе требовать увеличения стоимость работы, а Заказчик ее уменьшения - лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

  - В случае возникновения необходимости в изменении объемов работ, выполнения дополнительных работ, Подрядчик вправе вносить изменения в объем работ, по письменному согласованию с Заказчиком. Если такие изменения влияют на стоимость и срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным перечислением  на расчетный счет Подрядчика, на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка выполненных работ осуществляется, в порядке, предусмотренном настоящим Договором с оформлением Актов о приемке выполненных работ.

  - Подрядчик, после оформления приемки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались  не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приемке.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ.

  - В случае задержки оплаты выполненных работ, обязательств Заказчика по п.5.7., Подрядчик вправе выставить Заказчику штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы Договора за каждый просроченный день оплаты.

  - В случае задержки выполнения обязательств Заказчика по п.п. 5.1., 2.3., срок окончания работ переносится на количество дней задержки и оформляется протоколом..

  - В случае невыполнения работ в определенные Договором сроки по п.4.1. настоящего договора, не по вине Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 0,1% от  суммы работ по Договору за каждый просроченный день.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений и других обстоятельств непреодолимой силы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ______________.

- ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Изменение условий Договора  возможно только по соглашению Сторон.

  - Стороны пришли к соглашению что, если в какой-либо момент одно или более из положений настоящего Договора является или становится в любом отношении недействительным или незаконным, действительность и законность оставшихся положений настоящего Договора этим затронута или нарушена не будет, а незаконное или недействительное положение будет считаться отделенным от Договора

  - Все приемо-сдаточные документы (акты, накладные), касающиеся настоящего Договора, Дополнительные соглашения, Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на четырех листах,  в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение  №1. Сводный сметный расчет.

  - Приложение №2. Перечень работ выполняемых по договору.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата : _____________________                                                          Подпись_________________________

Подрядчик :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата: ____________________

Подпись_________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Оформление журналов регистрации инструктажа по безопасной организации работ на строительной площадке

1. Цель – научиться составлять  нормативные документы

2. Информационные источники:

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2012

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2010

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

3. Алгоритм работы

1. Изучить перечень необходимых нормативных документов по  инструктажу и проверке знаний по охране труда

2. Изучить порядок оформления документации по безопасной организации работ на строительной площадке.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности и регистрация их в журнале.

4. Заполнить бланки журналов по безопасной организации работ, по пожарной безопасности, по  электробезопасности на строительной площадке.

4. Теоретическая поддержка:

Действующие законы по охране труда на производстве и другие нормативные документы строго регламентируют основные требования по обеспечению безопасных условий труда работников. Для практической и постоянной работы на предприятии создается служба по охране труда, которая оформляет соответствующую документацию по безопасной работе на строительной площадке.

Отраслевыми правилами техники безопасности и охраны труда, разработанными министерствами и согласованными с профсоюзом рабочих строительства и промышленности строительных материалов, предусматривается обязательное оформление проводимых мероприятий в строительных организациях, цехах, на участках, в бригадах, в журналах (карточках) установленной формы.

Список литературы.

- Безопасность жизнедеятельности/ Э.А, Рустамов, М.: Издательский центр «Академия»,2017

- О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве М.:Академия,2017

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

Интернет-ресурсы.

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

- СПС «Консультант Плюс».

__________________________________________________________________

(предприятие, организация ,учебное заведение)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат ______________ 20__ г.

Окончен ____________ 20__ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируе- мого | Год рождения | Профессия, должность инструкти- руемого | Наименование производст- венного под- разделения, в которое направляется инструктируемый | Фамилия, инициалы, должность инструк- тирующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти- рующего | инструкти- руемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(наименование организации)

(наименование подразделения)

ЖУРНАЛ

региСтрации ИНСТРУКТАЖа на рабочем месте

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) | Номер инструкции или ее наименование | Причины проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирую-щего | Подпись |  | Стажировка на рабочем месте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | инструк-тирую-щего | инструк-тируе-мого | количество смен с __ по __ | Стажировку прошел подпись рабочего | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись, дата) |

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

| /п | Дата и время несчастного случая | Ф.И.О. пострадавшего, год рождения, общий стаж работы | Профессия (должность) пострадавшего | Место, где произошел несчастный случай (структурное подразделение) | Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю | Описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай | № акта формы Н-1 (Н-1ПС) о несчастном случае на производстве и дата его утверждения | Последствия несчастного случая (количество дней нетрудоспособности, инвалидный, смертельный исход) | Принятые меры по устранению причин несчастного случая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. Г.Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил.

- Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование.

- Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2017

Дополнительные источники:

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 622 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.

- Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с

Интернет ресурсы:

1. www. e-college. ru/ xbooks

2. www. ispolnitelnaya.ru

3. www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

4. СПС «Консультант Плюс».