ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и реконструкции зданий и сооружений

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

специальность: 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(заочная форма обучения)

г. Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе Рабочей программы профессионального модуля ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «___» _________ 201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:   Байдина И.А. преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

Самостоятельная работа №1. Производительность труда в строительстве

Самостоятельная работа №2. Проектирование производственных норм

Самостоятельная работа №3. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

Самостоятельная работа №4. Показатели использования ресурсов в строительстве

Самостоятельная работа №5. Учет и контроль за расходом материалов

Самостоятельная работа №6. Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин

Самостоятельная работа №7. Трудовые ресурсы и их использование в строительстве

Самостоятельная работа №8. Оценка деятельности структурных подразделений

Самостоятельная работа №9. Порядок заключения трудового договора

Самостоятельная работа №10. Документы, предоставляемые при поступлении на работу

Самостоятельная работа №11. Рабочее время и время отдыха

Самостоятельная работа №12.Заработная плата.

Самостоятельная работа №13.Трудовые споры.

Самостоятельная работа №14.Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.

Самостоятельная работа №15. Дисциплина труда и трудовой распорядок

Самостоятельная работа №16.Понятие материальной ответственности

Самостоятельная работа №17.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику

Самостоятельная работа №18.Договорные отношения в строительстве

Самостоятельная работа №19.Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы разрешения.

Самостоятельная работа №20. Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Самостоятельная работа №21. Организация и управление охраной труда

Самостоятельная работа №22.Обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда

Самостоятельная работа №23.Виды инструктажей. Обучение персонала и проверка знаний

Самостоятельная работа №24.Организация производственной санитарии и гигиены

Самостоятельная работа №25.Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.

Самостоятельная работа №26.Основные вредные и опасные производственные факторы и их классификация.

Самостоятельная работа №27.Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда

Самостоятельная работа №28.Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

Самостоятельная работа №29.Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС

Самостоятельная работа №30.Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Самостоятельная работа №31.Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Приложение.

Литература.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и реконструкции зданий и сооружений, составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебной программой предусмотрено 128 часов на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частно дидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Внеаудиторная  самостоятельная работа по ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и реконструкции зданий и сооружений направлена на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде написания конспектов, написание которых поможет обучающимся заочной формы подготовиться к экзамену по данному профессиональному модулю.

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность обучающихся

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и реконструкции зданий и сооружений

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

| № | Тема | Вид, название, краткое содержание задания | Цель работы | Кол-во часов | Используемая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями. |  |  |  |  |
|  | Тема. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №1. Производительность труда в строительстве | Знать определение производительности труда и ее значение в строительстве | 4 | Проверка, оценка |
|  | Тема. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №2. Проектирование производственных норм | Знать виды производственных норм | 4 | Проверка, оценка |
|  | Тема. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №3. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ | Знать порядок Технико-экономический анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ | 6 | Проверка, оценка |
|  | Тема. Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий | Самостоятельная работа №4. Показатели использования ресурсов в строительстве | Знать порядок расчета показателей использования ресурсов в строительстве | 4 | Проверка, оценка |
|  | Тема. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №5. Учет и контроль за расходом материалов | Знать порядок учета и контроля за расходом материалов | 4 | Проверка, оценка |
|  | Тема. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №6. Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин | Знать методы организации и эксплуатации парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин | 4 |  |
|  | Тема. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №7. Трудовые ресурсы и их использование в строительстве | Знать понятие трудовых ресурсов и показатели их использования в строительстве | 4 |  |
|  | Тема. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | Самостоятельная работа №8. Оценка деятельности структурных подразделений | Знать методы оценки деятельности структурных подразделений | 4 |  |
|  | Итого: |  |  | 34 |  |
|  | Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| 1 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №9. Порядок заключения трудового договора | Знать порядок оформления трудового договора | 4 | Проверка, оценка |
| 2 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №10. Документы, предоставляемые при поступлении на работу | Знать порядок составление документов, предоставляемых при поступлении на работу | 4 | Проверка, оценка |
| 3 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №11. Рабочее время и время отдыха | Знать продолжительность рабочего времени и времени отдыха | 4 | Защита, оценка |
| 4 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №12.Заработная плата. | Знать понятие и порядок расчета заработной платы. | 4 |  |
| 5 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №13.Трудовые споры. | Знать понятие трудовых споров и методы их разрешения | 4 |  |
| 6 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №14.Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. | Знать понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. | 4 |  |
| 7 | Тема. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | Самостоятельная работа №15. Дисциплина труда и трудовой распорядок | Знать определение дисциплины труда и трудового распорядка | 4 |  |
| 8 | Тема. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Самостоятельная работа №16.Понятие материальной ответственности | Знать понятие материальной ответственности | 4 |  |
| 9 | Тема. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Самостоятельная работа №17.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику | Знать понятие материальной ответственности работодателя за ущерб, причиненный работнику | 4 |  |
| 10 | Тема. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Самостоятельная работа №18.Договорные отношения в строительстве | Знать порядок заключения договорных отношений в строительстве | 6 |  |
| 11 | Тема. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства | Самостоятельная работа №19.Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы разрешения. | Знать понятие экономических споров в строительстве, причины возникновения способы разрешения. | 4 |  |
|  | Итого: |  |  | 46 |  |
|  | Раздел 3. Охрана труда в строительстве |  |  |  |  |
| 1 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №20. Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. | Знать основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. | 4 | Защита, оценка |
| 2 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №21. Организация и управление охраной труда | Знать методы организации и управления охраной труда | 4 |  |
| 3 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №22.Обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда | Знать обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда | 4 |  |
| 4 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №23.Виды инструктажей. Обучение персонала и проверка знаний | Знать виды инструктажей и методики обучения персонала и проверки знаний | 4 |  |
| 5 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №24.Организация производственной санитарии и гигиены | Знать методы организации производственной санитарии и гигиены | 4 |  |
| 6 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №25.Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. | Знать методы защиты человека от вредных и опасных производственных факторов. | 4 |  |
| 7 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №26.Основные вредные и опасные производственные факторы и их классификация. | Знать виды и группы основных вредных и опасных производственных факторов и их классификацию | 4 |  |
| 8 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №27.Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда | Знать требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда | 4 |  |
| 9 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №28.Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест. | Знать особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест. | 4 |  |
| 10 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №29.Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС | Знать правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС | 4 |  |
| 11 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №30.Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. | Знать методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 4 |  |
| 12 | Тема. Охрана труда | Самостоятельная работа №31.Ответственность за нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. | Знать виды ответственности за нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. | 4 |  |
|  | Итого |  |  | 48 |  |
|  | Всего: |  |  | 128 |  |

Критерии оценок  за самостоятельную  работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в установленный срок.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в установленный срок.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана не в установленный срок.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1.

Производительность труда в строительстве

Цель работы - Знать определение  производительности труда и ее значение в строительстве

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии производительности труда

- о видах производительности труда

- о значении производительности труда в строительстве

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие производительности труда

2.  виды производительности труда

3. значение производительности труда в строительстве

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2

Проектирование производственных норм

Цель работы - Знать виды производственных норм

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии производственных норм

- о видах производственных норм

- формулы расчета производственных норм

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

-  понятие производственных норм

-  виды производственных норм

- формулы расчета производственных норм

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3.

Технико-экономический  анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

Цель работы – Знать порядок технико-экономический  анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии анализа производственно-хозяйственной деятельности

- о понятии анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

- о порядке расчета показателей анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие анализа производственно-хозяйственной деятельности

2.  понятие анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

3. порядок и формулы  расчета показателей анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4

Показатели использования ресурсов в строительстве

Цель работы - Знать порядок расчета показателей использования ресурсов в строительстве

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах ресурсов, используемых в строительстве;

- о показателях использования ресурсов в строительстве

- о порядке расчета показателей использования ресурсов в строительстве

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. виды ресурсов, используемых в строительстве;

2. показатели использования ресурсов в строительстве

3.  порядок и  формулы  расчета показателей использования ресурсов в строительстве

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5.

Учет и контроль за расходом материалов

Цель работы - Знать порядок учета и контроля за расходом материалов

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии расхода материалов,

- о порядке учета расхода материалов

- о порядке контроля расхода материалов

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие расхода материалов

2. порядок учета расхода материалов

3.  порядок  контроля расхода материалов

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6.

Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин

Цель работы - Знать методы организации и эксплуатации парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о методах организации и эксплуатации парка машин

- о методы учета работы строительных машин

- о показателях работы строительных машин

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. методы организации и эксплуатации парка машин

2. методы учета работы строительных машин

3. расчет показателей  работы строительных машин

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7.

Трудовые ресурсы и их использование в строительстве

Цель работы - Знать понятие  трудовых ресурсов и показатели их использования в строительстве

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии трудовых ресурсов в строительстве

- о показателях использования трудовых ресурсов  в строительстве

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие трудовых ресурсов в строительстве

2. показатели использования трудовых ресурсов  в строительстве

3.  расчет  показателей  использования трудовых ресурсов  в строительстве

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8.

Оценка деятельности структурных подразделений

Цель работы – Знать методы оценки деятельности структурных подразделений

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о деятельности структурных подразделений

- о методах оценки деятельности структурных подразделений

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. виды деятельности структурных подразделений

2. методы оценки деятельности структурных подразделений

3.порядок и  этапы оценки деятельности структурных подразделений

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9.

Порядок заключения трудового договора

Цель работы - Знать порядок оформления трудового договора

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии  трудового договора

- о видах  и сроках заключения трудового договора

- о порядке оформления трудового договора

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие  трудового договора

2.  виды  и сроки заключения трудового договора

3.  порядок оформления трудового договора

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №10.

Документы, предоставляемые при поступлении на работу

Цель работы - Знать порядок составление документов, предоставляемых при поступлении на работу

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах документов, предоставляемых при поступлении на работу

- о порядке предоставления документов при поступлении на работу

- о порядке составления документов, предоставляемых при поступлении на работу

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. виды документов, предоставляемых при поступлении на работу

2. порядок предоставления документов при поступлении на работу

3. порядок составления документов, предоставляемых при поступлении на работу

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №11.

Рабочее время и время отдыха

Цель работы - Знать продолжительность рабочего времени и времени отдыха

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии рабочего времени и его продолжительности

- о понятии времени отдыха и его продолжительности

- о нормативных документах регулирующих продолжительность рабочего времени и времени отдыха работника.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие рабочего времени и его продолжительности

2. понятие времени отдыха и его продолжительности

3. перечень  нормативных документов, регулирующих продолжительность рабочего времени и времени отдыха работника.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №12.

Заработная плата.

Цель работы - Знать понятие и  порядок расчета заработной платы

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии заработной платы

- о видах заработной платы

- о нормативных документах регулирующих расчета и выдачи заработной платы

- о порядке расчета заработной платы в строительстве

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие заработной платы

2.  виды заработной платы

3. перечень нормативных документов, регулирующих расчета и выдачи заработной платы.

4. порядок расчета заработной платы в строительстве

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №13.

Трудовые споры

Цель работы - Знать понятие трудовых споров и методы их разрешения

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии трудовых споров

- о видах трудовых споров

- о методах разрешения трудовых споров

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие трудовых споров

2.  виды трудовых споров

3.  методы разрешения трудовых споров

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №14.

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.

Цель работы - Знать понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии коллективных трудовых споров

- о механизме возникновения коллективных трудовых споров

- о методах разрешения коллективных трудовых споров

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие коллективных трудовых споров

2.  механизм возникновения коллективных трудовых споров

3.  методы разрешения коллективных трудовых споров

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №15.

Дисциплина труда и трудовой распорядок

Цель работы - Знать определение дисциплины труда и трудового распорядка

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии дисциплины труда

- о понятии трудового распорядка

- об ответственности за нарушение дисциплины труда и трудового распорядка

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие дисциплины труда

2. понятие трудового распорядка

3. виды ответственности за нарушение дисциплины труда и трудового распорядка

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №16.

Понятие материальной ответственности

Цель работы - Знать понятие материальной ответственности

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах ущерба, за которые наступает материальная ответственность

-о понятии материальной ответственности

- о видах материальной ответственности

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  виды ущерба, за которые наступает материальная ответственность

2.  понятие материальной ответственности

3.  виды материальной ответственности

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №17.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику

Цель работы - Знать понятие материальной ответственности работодателя за ущерб, причиненный работнику

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах ущерба, которые работодатель может  причинить работнику

-о понятии материальной ответственности работодателя перед работником

- о видах материальной ответственности работодателя перед работником

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  виды ущерба, которые работодатель может  причинить работнику

2.  понятие материальной ответственности работодателя перед работником

3.  виды материальной ответственности работодателя перед работником

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №18.

Договорные отношения в строительстве

Цель работы - Знать порядок заключения договорных отношений в строительстве

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах договорных отношений в строительстве

- о порядке заключения договоров в строительстве

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. виды договорных отношений в строительстве

2. порядок заключения договоров в строительстве

3. особенности заключения договора строительного подряда

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №19.

Экономические споры в строительстве,  причины возникновения способы  разрешения.

Цель работы - Знать понятие экономических споров в строительстве,  причины возникновения и  способы  разрешения.

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии экономических споров в строительстве

- о причинах возникновения экономических споров в строительстве

- о способах разрешения экономических споров в строительстве

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие экономических споров в строительстве

2.  причины возникновения экономических споров в строительстве

3.  способы разрешения экономических споров в строительстве

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №20.

Основные нормативные документы в области  охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Цель работы - Знать основные нормативные документы в области  охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- об основных нормативных документах в области  охраны труда,

- об основных нормативных документах в области  пожарной безопасности

- об основных нормативных документах в области  охраны окружающей среды.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  перечень  основных нормативных документов в области  охраны труда,

2.  перечень основных нормативных документов в области  пожарной безопасности

3.  перечень основных нормативных документов в области  охраны окружающей среды.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №21.

Организация и управление охраной труда

Цель работы - Знать методы организации и управления охраной труда

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии охраны труда

- о методы организации охраны труда на строительных предприятиях

- о методы управления охраной труда на строительных предприятиях

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие охраны труда

2.  методы организации охраны труда на строительных предприятиях

3.  методы управления охраной труда на строительных предприятиях

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №22.

Обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда

Цель работы - Знать обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о нормативных документах, регулирующих обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда

- об  обязанностях работников соблюдению требований охраны труда

- об обязанностях работодателей по соблюдению требований охраны труда

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  нормативные документы, регулирующие обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда

2.   обязанности работников соблюдению требований охраны труда

3.  обязанности работодателей по соблюдению требований охраны труда

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №23.

Виды инструктажей. Обучение персонала и проверка знаний

Цель работы - Знать виды инструктажей и методики обучения персонала и проверки знаний

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах инструктажей по соблюдению требований охраны труда

- о методиках обучения персонала по соблюдению требований охраны труда

- о порядке проверки знаний по соблюдению требований охраны труда

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  виды инструктажей по соблюдению требований охраны труда

2. методики обучения персонала по соблюдению требований охраны труда

3.  порядок проверки знаний по соблюдению требований охраны труда

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №24.

Организация производственной санитарии и гигиены

Цель работы - Знать методы организации производственной санитарии и гигиены

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии производственной санитарии и гигиены

- о методах организации производственной санитарии и гигиены на строительных предприятиях

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие производственной санитарии и гигиены

2.  методы организации производственной санитарии и гигиены на строительных предприятиях

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №25.

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.

Цель работы - Знать методы защиты человека от вредных и опасных производственных факторов.

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии вредных и опасных производственных факторов.

- о видах вредных и опасных производственных факторов.

- о методах защиты человека от вредных и опасных производственных факторов.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие вредных и опасных производственных факторов.

2.  виды вредных и опасных производственных факторов.

3.  методы защиты человека от вредных и опасных производственных факторов.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №26.

Основные вредные и опасные производственные факторы и  их классификация.

Цель работы - Знать виды и группы основных вредных и опасных производственных факторов и  их классификацию

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о видах вредных и опасных производственных факторов.

- о группах вредных и опасных производственных факторов.

- о классификации основных вредных и опасных производственных факторов

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  виды вредных и опасных производственных факторов.

2. группы вредных и опасных производственных факторов.

3. классификация основных вредных и опасных производственных факторов

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №27.

Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда

Цель работы - Знать требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии социальной оценки условий труда

- о требованиях к рабочим местам при социальной оценки условий труда.

- о порядке организации и проведения социальной оценки условий труда

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. понятие социальной оценки условий труда

2. перечень требований к рабочим местам при социальной оценки условий труда.

3. порядок организации и проведения социальной оценки условий труда

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №28.

Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

Цель работы - Знать особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии аттестации рабочих мест

- о порядке проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

- об особенностях проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие аттестации рабочих мест

2.  порядок проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

3.  особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №29.

Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС

Цель работы - Знать правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о правилах ведения документации по контролю исполнения требований ОТ

- о правилах ведения документации по контролю исполнения требований ПБ

- о правилах ведения документации по контролю исполнения требований ООС

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ

2.  правила ведения документации по контролю исполнения требований ПБ

3.  правила ведения документации по контролю исполнения требований ООС

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №30.

Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Цель работы - Знать методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- о понятии несчастного случая на производстве

- о понятии  первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

- о методах оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1.  понятие несчастного случая на производстве

2.  понятие  первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

3.  методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №31.

Ответственность  за нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Цель работы - Знать виды ответственности  за нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Вид работы – конспект

Студент должен: иметь представление:

- об  ответственности  за нарушение требований охраны труда,

- об ответственности  за нарушение требований пожарной безопасности

- об ответственности  за нарушение требований охраны окружающей среды.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить конспект, в котором должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. виды  ответственности  за нарушение требований охраны труда,

2. виды ответственности  за нарушение требований пожарной безопасности

3. виды ответственности  за нарушение требований охраны окружающей среды.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

Приложение №1.

(образец оформления титульного листа)

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № ___

конспект

ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и реконструкции зданий и сооружений

МДК.03.01. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте  и реконструкции зданий и сооружений

Тема: «(наименование темы)»

Выполнил:

студент группы

Ф.И.

Проверил:

преподаватель

Ф.И.О.

оценка ________

Белгород, 201_

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. Г.Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2018. – 588 с. : ил.

- Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование.

- Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2018. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).

- Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 194 с.

- Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ под ред. Д.О. Тузова, В,С, Арачеева- М,: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018

Дополнительные источники:

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2018. – 622 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2018. – 187 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.

- Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2018. – 255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с

Интернет ресурсы:

1. www. e-college. ru/ xbooks

2. www. ispolnitelnaya.ru

3. www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

4. СПС «Консультант Плюс».