ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

учебной дисциплины

ОП.07 Экономика отрасли

Специальность: 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (заочная форма обучения)

Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от «__» _____________2019г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП 07Экономика отрасли по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине Экономика отраслисоставлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Учебной программой предусмотрено 70 часов на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Внеаудиторная  самостоятельная работа по дисциплине «Экономика отрасли»направлена на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде докладов, сообщений, презентаций и конспектов и расчетных заданий

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов

подисциплине Экономика отрасли

для специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

| № п/п | Тема | Вид, название, краткое содержание задания | Цель работы | Количество часов | Используемая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Строительство отрасль материального производства |  |  |  |  |
|  | Этапы развития, современное состояние и перспективы развития строительной отрасли | Самостоятельная работа № 1. Реферат. | Знать этапы развития, современное состояние и перспективы развития строительной отрасли | 2 | Л.1 стр. 10-18 |
|  | Тема 1.2. Организация (предприятие) – основное звено экономики |  |  |  |  |
|  | Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры организации. | Самостоятельное изучение темы. |  | 2 | Л. 3. стр. 13-23 |
|  | Внешняя и внутренняя среда организации. -Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры организации | Самостоятельная работа № 2. Рефераты. - | Знать элементы внутренней и внешней среды. классификацию организаций | 4 | Проверка, оценка |
|  | Тема 1.3. Инвестиционная деятельность капитального строительства |  |  |  |  |
|  | Капитальное строительство, как один из сегментов инвестиционной деятельности. Этапы строительного процесса. Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик. Организационные формы капитального строительства. Понятия капитальные вложения, инвестиции, жизненный цикл инвестиционного проекта. Виды инвестиций (портфельные, производственные, реальные, валовые, чистые). Источники привлечения капитала. Инвестиционное проектирование. Инвестиции как источник экономического роста. Оценка инвестиций. Социально-экономическая эффективность инвестиций. | Самостоятельное изучение темы |  | 2 | Л.1 стр. 18-19 |
|  | Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик. - Организационные формы капитального строительства - Виды инвестиций (портфельные,производственные, реальные, валовые, чистые). Источники привлечения капитала. Инвестиционное проектирование. | Самостоятельная работа № 3. Реферат.( по одной из тем) - | Знать субъектов инвестиционной деятельности. Формы кап. строительства. Виды инвестиций | 2 | Л. 1 стр. 18-19 |
|  | Раздел 2 Экономические ресурсы организации (предприятия) |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Основные производственные фонды |  |  |  |  |
| 1 | Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Норма амортизации. Ускоренная амортизация основных фондов. | Самостоятельная работа № 4. Расчетная работа | Знать понятие амортизации основных средств и методы начисления амортизации. | 1 | Л. 1. стр. 61-65 |
| 2 | Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов. Показатели движения, состояния и динамики основных фондов. Нематериальные активы |  |  |  | Л.1 стр.70-74 |
|  | Тема 2.3. Трудовые ресурсы. Производительность труда в строительстве |  |  |  |  |
|  | Сущность и состав трудовых ресурсов. Состав работников строительства: по видам производства и по характеру трудовой деятельности. Показатели численности работников предприятия. Показатели движения и текучести кадров. | Самостоятельное изучение тем |  | 4 | Л.1 стр. 97-112 |
|  | Расчет показателей численности работников организации, текучести кадров. Определение показателей производительности труда. | Самостоятельная работа № 5. Расчетное задание | Знать сущность показателей текучести кадров, производительности труда | 1 | Л. 1. стр. 112-114 |
|  | Тема 2.4. Оплата труда в строительстве |  |  |  |  |
|  | Сущность заработной платы. Тарифная система, ее использование в бюджетных и коммерческих организациях. Элементы тарифной системы. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная система заработной платы. Распределение заработной платы между рабочими в бригаде: по квалификации и отработанному времени, по коэффициенту трудового участия. | Самостоятельное изучение тем. |  | 2 | Л. 1. стр. 135-152 |
|  | Определение заработной платы по различным системам оплаты труда Распределение заработной платы в бригаде при помощи КТУ | Самостоятельная работа № 6. Расчетное задание | Знать экономическую сущность з/п, формы и системы, распределение з/п в бригаде. | 2 | Л. 1. стр. 152-159 |
|  | Раздел 4 Издержки производства и себестоимость продукции |  |  |  |  |
| 3 | Тема 4.1 Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию продукции |  |  |  |  |
|  | Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. | Самостоятельная работа № 7. Расчетное задание | Знать понятие издержки производства и группировку издержек по статьям затрат. | 2 | Л. 1. стр. 168-169 |
|  | Тема 4.2. Сметная стоимость строительства и виды себестоимости строительных работ |  |  |  |  |
|  | Определение себестоимости и структуры себестоимости СМР. | Самостоятельная работа № 8. Расчетное задание | Знать структуру сметной стоимости | 2 | Проверка, оценка |
|  | Раздел 5. Финансы предприятия (организации) |  |  |  |  |
|  | Тема 5.1. Финансовое обеспечение организации (предприятия) |  |  |  |  |
|  | Сущность финансов предприятия. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предприятия. | самостоятельное изучение тем |  | 4 | Л.1 с.183-188 |
|  | Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами. Факторинг. Лизинг. Виды банковских услуг. Ценные бумаги (акции, облигации). Инвестиционные институты. Виды рисков, анализ, прогнозирование. Товарная биржа. | Самостоятельная работа № 9. Реферат (по одной из тем) | Знать понятие факторинг, лизинг, ценные бумаги и их виды. Виды рисков | 2 | Проверка, оценка |
|  | Тема 5.2. Прибыль и рентабельность |  |  |  |  |
|  | Определение прибыли и рентабельности СМР. Анализ финансовых результатов и рентабельности. | Самостоятельная работа № 10. Расчетное задание | Знать сущность прибыли ирентабельности. | 2 | Проверка, оценка |
|  | Раздел 6. Основы налогообложения организаций |  |  |  |  |
|  | Тема 6.2. Основные налоги, затрагивающие предпринимательскую деятельность строительных организаций, и методика их расчета |  |  |  |  |
|  | Общая система налогообложения и Упрощенная система налогообложения для малых предприятий в строительном бизнесе. | Самостоятельное изучение тем |  | 2 |  |
|  | Определение налогооблагаемой базы и суммы налога. | Самостоятельная работа № 11. Расчетное задание | Знать классификацию налогов, системы налогообложений | 2 | Проверка, оценка |
|  | Раздел 7. Менеджмент и маркетинг в строительстве |  |  |  |  |
|  | Тема 7.1. Основные составляющие общего менеджмента |  |  |  |  |
|  | Понятия внешней и внутренней среды, их характеристика. Структура общего менеджмента. Общие тенденции развития общего менеджмента. Характеристика современного менеджера, имидж и факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера. | Самостоятельное изучение тем |  | 2 |  |
|  | Понятия внешней и внутренней среды, их характеристика. Характеристика современного менеджера, имидж и факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера. | Самостоятельная работа № 12. Реферат (по одной из тем) | Знать характеристику современного менеджмента. | 2 | Проверка, оценка |
|  | Тема 7.2. Маркетинг в строительстве |  |  |  |  |
|  | Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка строительной продукции.Маркетинговая стратегия строительной организации. Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование строительной продукции на рынке. | Самостоятельное изучение тем |  | 2 | Л. 2 стр. 13-19 |
|  | Маркетинговые коммуникации в строительстве | Самостоятельная работа № 13. Реферат | Знать особенности строительной продукции как товара | 2 | Проверка, оценка |
|  | Тема 7.3.Особенности сбыта строительной продукции |  |  |  |  |
|  | Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрактов через торги. Понятие торгов, значение проведения подрядных торгов. Формы проведения подрядных торгов (открытые, закрытые). Процедура проведения подрядных торгов. Порядок подготовки и подачи предложения (оферты) участником торгов подряда. Порядок приема и рассмотрения предложений участников подрядных торгов. Методы оценки предложений участников торгов, выбор наилучшего предложения (бальная оценка, учет экономической эффективности). | Самостоятельное изучение тем |  | 2 | Л. 1. стр. 236-243 |
|  | Реализация строительных контрактов через торги. | Самостоятельная работа № 14. Реферат | Знать понятие торгов, формы и порядок проведения. | 2 | Проверка, оценка |
|  | Раздел 8. Производственное планирование и бизнес-план предприятия (организации) |  |  |  |  |
|  | Тема 8.1. Планирование деятельности организации (предприятия) |  |  |  |  |
|  | Функции и задачи планирования. Виды и методы планирования. Система показателей плана. Оперативно-календарное планирование | Самостоятельное изучение тем |  | 2 | Л. 1. стр. 245-254 |
|  | Функции и задачи планирования. | Самостоятельная работа № 15. Реферат | Знать функции, планирования, виды планов | 2 | Проверка, оценка |
|  | Тема 8.2. Бизнес-план предприятия (организации) |  |  |  |  |
|  | Структура и содержание бизнес-плана: резюме, история своего бизнеса, описание продуктов (услуг), описание дел в отрасли и товарных рынков, оценка и выбор конкурентной стратегии, производственный план, план маркетинга, организационный план, финансовый план и оценка риска, план исследований и разработок, приложения. Основные требования по составлению и написанию бизнес-плана. | Самостоятельное изучение тем |  | 2 | Л. 1. стр. 254-279 |
|  | Структура и содержание бизнес-плана. Основные требования по составлению и написанию бизнес-плана. | Самостоятельная работа № 16. Реферат | Знать структуру бизнес-плана, основные требования по составлениию | 2 | Проверка, оценка |
|  | Тема 8.3. Инвестиционная деятельность организации (предприятия) |  |  |  |  |
|  | Понятия капитальные вложения, инвестиции, жизненный цикл инвестиционного проекта. Виды инвестиций (портфельные, производственные, реальные, валовые, чистые). Источники привлечения капитала. Инвестиционное проектирование. Инвестиции как источник экономического роста. Оценка инвестиций. Социально-экономическая эффективность инвестиций. | Самостоятельное изучение тем |  | 2 | Л. 1. стр. 279-292 |
|  | самостоятельное изучение широкого круга вопросов входящих в тему курсовой работы; - оформление курсовой работы согласно установленных требований; - подготовка доклада для защиты курсовой работы | Самостоятельная работа над курсовой работой |  | 10 | Проверка, оценка |
|  | Итого |  |  | 70 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Самостоятельная работа №1. Реферат. Тема: Этапы развития, современное состояние и перспективы развития строительной отрасли

- Самостоятельная работа №2. Реферат. Тема: Внешняя и внутренняя среда организации. Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры организации

- Самостоятельная работа №3 . Реферат  Тема: Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик.- Организационные формы капитального строительства Виды инвестиций (портфельные, производственные, реальные, валовые, чистые). Источники привлечения капитала. Инвестиционное проектирование.

- Самостоятельная работа № 4. Расчетное задание. Тема: Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Норма амортизации. Ускоренная амортизация основных фондов.

- Самостоятельная работа № 5. Расчетное задание. Тема: Расчет показателей численности работников организации, текучести кадров. Определение показателей производительности труда.

- Самостоятельная работа № 6. Расчетное задание. Тема: Определение заработной платы по различным системам оплаты труда. Распределение заработной платы в бригаде при помощи КТУ

- Самостоятельная работа № 7. Расчетное задание. Тема: Составление калькуляции затрат на производство иреализацию продукции.

- Самостоятельная работа № 8. Расчетное задание. Тема: Определение себестоимости и структуры себестоимости СМР.

- Самостоятельная работа № 9. Реферат (по одной из тем) Темы: Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами. Факторинг. Лизинг. Виды банковских услуг. Ценные бумаги (акции, облигации). Инвестиционные институты. Виды рисков, анализ, прогнозирование. Товарная биржа.

- Самостоятельная работа № 10. Расчетное задание. Тема: Определение прибыли и рентабельности СМР. Анализ финансовых результатов и рентабельности.

- Самостоятельная работа № 11. Расчетное задание. Тема: Определение налогооблагаемой базы и суммы налога.

- Самостоятельная работа № 12. Реферат (по одной из тем). Темы: Понятия внешней и внутренней среды, их характеристика. Характеристика современного менеджера, имидж и факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера.

- Самостоятельна работа № 13. Реферат. Тема: Маркетинговые коммуникации в строительстве

- Самостоятельная работа № 14. Реферат. Тема: Реализация строительных контрактов через торги.

- Самостоятельная работа № 15. Реферат. Тема: Функции и задачи планирования.

- Самостоятельная работа № 16. Реферат. Тема: Структура и содержание бизнес-плана. Основные требования по составлению и написанию бизнес-плана.

- Приложение

- Литература.

Критерии оценки результата

Расчетная работа:

оценка «отлично» (5) – если сделаны правильные  расчеты и четкие  выводы, полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «хорошо» (4) – если  нарушены вышеуказанные требования, а также при наличии несущественных ошибок в расчетах и  таблицах.

Оценка «удовлетворительно» (3)  - если имеются крупные недостатки в расчетах, сделаны не  четкие  выводы и не полностью оформлены таблицы и расчеты.

Оценка «неудовлетворительно» (2) – если  работа отсутствует в указанный срок.

Реферат:

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся полностью раскрыл тему (соответствие выводов и результатов исследования представленной цели), последовательно изложив информацию, использовал дополнительные источники информации, имеется содержание и список источников информации |
| «4» | - обучающийся раскрыл тему, допуская незначительные неточности, допуская некоторую непоследовательность изложения материала, имеется содержание и список источников информации |
| «3» | - обучающийся раскрыл тему допустив 2-4 серьезные погрешности, бессистемно изложив материал. |
| «2» | - самостоятельная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Требования к написанию реферата

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.

Объем реферата 10-15листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются  (графики и рисунки снизу, таблицы сверху)  и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка. Например: (см. приложение (порядковый номер).

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в правом нижнем углу страницы. Титульный лист не нумеруется и оформляется в соответствии с Приложением (см. ниже).

Готовая работа должна быть скреплена и вложена в файле в папку- накопитель.

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок.

Реферат не будет зачтен в следующих случаях:

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.)

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).

Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя.

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 2-3 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на параграфы (§§).

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения;

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1

Тема: Этапы развития, современное состояние и перспективы развития строительной отрасли

Цель работы - Знать современное состояние и перспективы развития строительной отрасли.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- об этапах развитиястроительной отрасли

- о современном состоянии строительной отрасли

- о перспективах развития строительной отрасли

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата(в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2

Темы: - Внешняя и внутренняя среда организации.

- Классификация организаций. Отраслевые особенности структуры организации

Цель работы - Знать элементы внутренней и внешней среды организации. классификацию организаций. Структуры организаций и их отраслевые особенности.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- о внутренней и внешней среде организации

- о  классификации организаций

- о структурах организаций

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата (в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3

Темы: - Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик.

- Организационные формы капитального строительства

- Виды инвестиций (портфельные, производственные, реальные, валовые, чистые). Источники привлечения капитала. Инвестиционное проектирование.

Цель работы - Знать субъекты инвестиционной деятельности.Организационные формы капитального строительства. Виды инвестиций Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- об организационных формах

- о  субъектах инвестиционной деятельности

- о видах инвестиций

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата (в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4

Тема: Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Норма амортизации. Ускоренная амортизация основных фондов.

Цель работы - Знать понятие амортизации основных средств и методы начисления амортизации.

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- об амортизации основных средств

- о  методах начисления амортизационных отчислений

- уметь начислять суммы износа основных средств.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы конспекты лекций и доп. литературу.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Информация.

Основные фонды – часть имущества строительной организации, которая используется в производственном процессе и непроизводственной сфере в течение периода, превышающего 12 месяцев

Существуют следующие основные виды стоимостных оценок основных фондов:

1 Первоначальная стоимость основных производственных фондов:

Фп = Зпр + Зтр + Зм ,

где  Зпр – затраты, связанные с приобретением основных фондов, руб. ;

Зтр – затраты на транспортировку основных фондов, руб. ;

Зм – затраты на монтаж, установку и наладку основных фондов, руб.

2  Восстановительная стоимость основных фондов :

Фвос = Фп * К1

где К1 – коэффициент, учитывающий увеличение или снижение первоначальной стоимости в современных условиях.

3 Остаточная стоимость основных фондов :

Фост = Фп – И ,

где  И – сумма износа основных фондов, руб.

4 Ликвидационная стоимость основных фондов :

Фл = Фо – Здем

Фл = Вофр – Здем

где Вр – выручка от реализации основных фондов  (стоимость металолома), руб.;

Здем – стоимость работы по демонтажу основных фондов, руб.

## Контрольные вопросы

1. Что понимают под определениями "основные производственные фонды" и "основные непроизводственные фонды"?

2. Виды оценок основных фондов. Дайте определения

3. Перечислите группы основных фондов

Пример 1

Определить первоначальную, восстановительную, остаточную  стоимость  основных  фондов.

Организация приобрела строительный кран у завода - изготовителя  по цене 946480 руб., расходы по доставке составили 27150 руб., по монтажу – 4121 руб., по демонтажу – 2400 руб. Срок службы – 12 лет. Повышающий коэффициент стоимости основных фондов в связи с инфляцией – 1,9. Время эксплуатации крана – 4 года

Решение

1 Определяем первоначальную стоимость крана

Фп = Зпр + Зтр + Зм

Фп = 946480 + 27150 + 4121 = 977751 руб.

2 Определяем восстановительную стоимость крана

Фвос = Фп * К1

Фвос = 977751 * 1,9 = 1857727 руб.

3 Определяем остаточную стоимость крана

Фо = Фп – (Фn*Н*Тф)/100

Н = Фп/(Т*Фп)*100%

Н = 977751/(10*977751)*100% = 10%

Фо = 977751 – (977751*10*2,5)/100 = 977751-244438 = =733312 руб.

4 Определяем ликвидационную стоимость крана

Фл = Фо – Здем

Фл = 733312 -2400 = 730912 руб.

Вывод:  первоначальная стоимость крана составляет 977751 руб., восстановительная стоимость – 1857727 руб., остаточная стоимость – 733312 руб., а ликвидационная стоимость равна 730912 руб.

В целях организации контроля за движением основных фондов и определением  их эффективности необходимо учитывать среднегодовую стоимость основных фондов :

Фср = Фn + (∑Фв*Тв)/12 -(∑Фл*Тл)/12

где  Фn – первоначальная стоимость или стоимость основных фондов на     начало года, руб.;

Фв – стоимость введённых основных фондов в течение года, руб.;

Тв – число полных месяцев эксплуатации вновь введённых основных фондов, мес.;

Фл – стоимость ликвидируемых основных фондов, руб.;

Тл – число месяцев, остающихся со времени выбытия фондов до конца года, мес.

Для более детального анализа процесса воспроизводства основных фондов используется система показателей :

1 Коэффициент обновления основных фондов:

Кобн = Фв/Фк.г  ,

где  Фк.г  - стоимость основных фондов на конец года, руб.

2 Коэффициент выбытия основных фондов:

Квыб = Фл/Фn

3 Коэффициент прироста основных фондов:

Кпр = (Фв – Фл)/Фn

Пример 2

Определить среднегодовую стоимость, коэффициент обновления и выбытия основных фондов. Стоимость основных фондов на начало года составляет 240 млн. руб. Стоимость введённых основных фондов по состоянию на 1.04.08 – 12 млн. руб., на 1.07.08 – 8 млн. руб. Стоимость основных фондов, выбывших  и списанных с 1.05.08 на сумму 10 млн. руб., с 1.09.08 – 4 млн. руб.

Решение

1 Определяем среднегодовую стоимость основных фондов:

Фср = Фn + (∑Фв*Тв)/12 -(∑Фл*Тл)/12

Фср = 240 + (12*9 + 8*6)/12 –(10*8 +4*4)/12 = 240 + 13 – 8 = =245 млн. руб.

2 Определяем стоимость основных фондов на конец года

Фк.г = Фп + Фв – Фл

Фк.г = 240 + 20 – 14 = 246 млн. руб.

3 Определяем коэффициент обновления основных фондов:

Кобн = Фв/Фк.г

Кобн = 20/246 = 0,08

4 Определяем коэффициент выбытия основных фондов

Квыб = Фл/Фн

Квыб = 14/240 = 0,06

Вывод:  среднегодовая стоимость основных фондов составляет 245 млн. руб., коэффициент обновления – 0,08 , коэффициент

выбытия – 0,06.

Превышение величины  Кобн по сравнению с Квыб свидетельствует о том, что идёт процесс обновления основных фондов.

Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных производственных фондов (ОПФ) на стоимость произведённой продукции.

Амортизационные отчисления производятся предприятием ежемесячно исходя из установленных норм амортизации и балансовой стоимости основных фондов по отдельным группам или инвентарным объектам, состоящим на балансе предприятия.

Расчётные формулы норм и сумм амортизации

при различных способах амортизации

| Способ списания стоимости | Формула расчёта нормы амортизации | Формула расчёта годовых амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- |
| Линейный | НА=1/Тn *100% | Аr=(ОФп* НА)/100 |
| Нелинейные способы |  |  |
| Способ уменьшаемого остатка | Н,А=К/Тn *100% Н,А=К * НА | Аt=(ОФостt* НА*К)/100 Аt=(ОФостt* Н,А)/100 |
| Способ суммы чисел (кумулятивный) | НАt=(2*(Tn -t+1))/(Тn*(Тn+1))*100 | Аt=ОФn*(nt/Т,) Аt=(ОФn* НАt)/100 |
| Производст-венный |  | Аt=(ОФn* q)/Q |

где     Тn – срок полезного использования основных фондов, лет (мес.);

К – коэффициент ускорения;

ОФостt– остаточная стоимость основных фондов в t-м году;

НА – норма амортизации, рассчитанная для линейного способа;

nt – оставшееся число лет эксплуатации объекта основных средств;

Т – сумма чисел лет срока полезного использования объекта ос-новных средств;

НАt– норма амортизации в t-м году;

t – порядковый номер года, в котором начисляется амортизация;

q –объём продукции (работ) в отчётном периоде, натуральные показатели;

Q – предполагаемый объём продаж (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств, натуральные показатели.

## Контрольные вопросы

1. Виды и формы износа основных фондов

2. Перечислите методы начисления амортизации

3. В чем разница между физическим и моральным износом.

Пример 1

Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным способом.

Организацией приобретён  строительный кран стоимостью 1150 тыс. руб. со сроком полезного использования 7 лет.

Решение

1 Определяем норму амортизации

На = 1/Тn * 100%

На = 1/7 * 100% = 14,3 %

2 Определяем годовую сумму амортизационных отчислений

А = (Фn *На)/100

А = (1150*14,3)/100 = 164,5 тыс. руб.

Вывод: ежегодный размер амортизационных  отчислений линейным способом составляет 164,5 тыс. руб.

Пример 2

Определить сумму годовых амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка.

Организацией приобретён строительный кран стоимостью 970 тыс. руб. со сроком полезного использования 3 года. Организацией установлен коэффициент ускорения, равен 1,8  (не более 2)

Решение

1 Определяем норму амортизации

На = 1/Тn *100%

На = 1/3 * 100% = 33%

2 Определяем норму амортизации с учётом коэффициента ускорения

Н,а = На * Куск

Н,а = 33 *1,8 = 59,4%

3 Определяем начисления амортизации по годам

| Год | Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации за год, тыс. руб. | Остаточная стоимость на конец года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 970 | 970*59,4*100=576,2 | 393,8 |
| 2 | 393,8 | 393,8*59,4*100=233,9 | 159,9 |
| 3 | 159,9 | 159,9*59,4*100=94,9 | 65 |
| Итого |  | 905 |  |

Вывод:   после начисления амортизации за последний год накопленная сумма амортизационных отчислений составляет 905 тыс. руб.

Пример 3

Определить сумму амортизационных отчислений кумулятивным способом, т. е. списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.

Организация приобрела оборудование стоимость 580 тыс. руб. со сроком полезного использования 4 года.

Решение

1Определяем сумму чисел срока полезного использования оборудо-вания

1 + 2 + 3 + 4 = 10

2 Определяем сумму амортизации по годам :

| Год со дня приобретения | Осталось лет эксплуатации | Сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 580*(4/10) = 232 |
| 2 | 3 | 580*(3/10) = 174 |
| 3 | 2 | 580*(2/10) = 116 |
| 4 | 1 | 580*(1/10) = 58 |
| Итого |  | 580 |

Вывод:   при использовании данного способа в первые годы эксплуата-ции оборудования амортизация начисляется в большем размере, чем в последующие годы, что позволяет избежать больших потерь при списании оборудования в результате морального износа.

Пример 4

Определить годовую сумму амортизационных отчислений производ-ственным способом, т.е. способом списания стоимости оборудования пропорционально объему продукции.

Организация приобрела оборудование стоимостью 810 тыс. руб. с предполагаемым объёмом работ за весь срок полезного использования до 54000 тыс. шт. изделий. В отчётном периоде объём продукции составил 1230 тыс. шт. изделий.

Решение

Определяем сумму амортизационных отчислений в отчётном периоде

А = (Фn*q)/Q

А = (810*1230)/54000 = 18,5 тыс. руб.

Вывод:  сумма амортизационных отчислений производственным способом составляет 18,5 тыс. руб. за отчётный период.

Пример 5

Определить норму амортизации основных фондов организации.

Первоначальная стоимость основных фондов на начало года составляет 930 тыс. руб. С 1 августа выведены из эксплуатации основные фонды на сумму 11 тыс. руб. За год амортизационные отчисления составили 184 тыс. руб.

Решение

1 Определяем  среднегодовую стоимость основных фондов

Фср = Фn - ∑(Фл*Тл)/12

Фср = 930 – (11*5)/12 = 930 – 4,6 = 925,4 тыс. руб.

2 Определяем годовую норму амортизационных отчислений

Аг = (Фср*На)/100

На = (Аг*100)/Фср = (184*100)/925,4 = 19,9%

Вывод: годовая норма амортизационных отчислений составляет 19,9%

Задача для самостоятельного решения:

Используя данные об ОПФ  из таблицы

Определить:

- Амортизационные отчисления линейным способом.

- Способом уменьшаемого остатка.

| Показатели | № варианта задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| наличие на 01.01 (млн. руб) | 25 | 15 | 28 | 32 | 39 | 27 | 45 | 55 | 41 | 37 | 24 | 30 | 20 | 40 | 19 |
| Т исп. | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |

| Показатели | № варианта задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| наличие на 01.01 (млн. руб) | 47.2 | 36.5 | 45.4 | 32.3 | 46.9 | 29.1 | 41.4 | 52.2 | 34.7 | 28.8 | 26.2 | 30.7 | 33.3 | 36.1 | 23,4 |
| Тисп. | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Расчет показателей численности работников организации, текучести кадров. Определение показателей производительности труда.

Цель работы - Ознакомление с расчётом средних показателей численности рабочих, освоение методики расчёта показателей производительности труда.

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о понятии среднесписочная численность рабочих

- о среднеявочной численности рабочих

- о понятии производительность труда

-  об основных показателях производительности труда.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы конспекты лекций и доп. литературу.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Информация.

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной трудовой деятельности в народном хозяйстве. Это значит, что проблемы трудовых ресурсов (их воспроизводства, формирования и использования) рассматриваются на макроуровне.

Решающую роль в трудовых ресурсах играет трудоспособное население в трудоспособном возрасте.

В любом обществе трудоспособное население состоит из двух групп: экономически активного и экономически неактивного населения.

Экономически активное население – это часть населения, занятая трудовой деятельностью, приносящей ей доход.

Различают общую и профессиональную трудоспособность. Общая трудоспособность - это способность к неквалифицированному труду, а профессиональная трудоспособность – это способность к конкретному виду труда, требующая специального обучения, т.е. способность к квалифицированному труду.

Рынок труда занимает важное место в структуре рыночной экономики. На рынке труда спрос и предложение противостоят друг другу. В ходе этого противостояния происходят:

- оценка рабочей силы;

- определение условий ее найма, условия труда;

- оценка возможности получения образования;

- изучение возможности профессионального роста;

- рассмотрение гарантий занятости;

- изучение миграции рабочей силы и т.д.

В условиях рынка сложно и практически невозможно достичь баланса спроса и предложения рабочей силы. Поэтому задачей государственной важности, целью управления трудовыми ресурсами является стремление к сбалансированности числа рабочих мест и рабочей силы.

Формирование и использование трудовых ресурсов в строительстве требует умелого управления трудовыми ресурсами.

Система управления трудовыми ресурсами в строительной организации включает в себя три взаимосвязанных блока:

  - формирование трудовых ресурсов;

  - развитие трудовых ресурсов строительной организации;

  - повышение качества трудового периода жизни.

Кадры предприятия – это совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной так и с не основной его деятельностью.

Кадровый состав предприятия имеет определенные количественные, качественные и структурные характеристики.

Количественная характеристика трудовых ресурсов измеряется следующими показателями:

а) списочная численность работников предприятия – это численность работников списочного состава на определенное число или дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников;

б) явочная численность – это количество работников списочного состава, явившихся на работу. Разница между явочным и списочным составом характеризует количество целодневных простоев (отпуска, болезни, командировки и т.д.).

в) среднесписочная численность – применяется для исчисления производительности труда, средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и ряда других показателей.

г) фонд ресурсов труда  (Фрт) в человеко-днях или в человеко-часах определяется путем умножения среднесписочной численности работников (Чсп) на среднюю продолжительность рабочего периода в днях или часах (Трв): Фрт=ЧспхТрв

Качественная характеристика трудовых ресурсов персонала предприятия определяется

степенью профессиональной и квалификационной пригодности его работников для выполнения целей предприятия и производимых им работ.

Структурная характеристика трудовых ресурсов (персонала) предприятия определяется составом и количественным соотношением отдельных категорий и групп работников предприятия:

- непромышленный персонал – работники торговли и общественного питания, жилищного хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, учебных заведений, учреждений дошкольного воспитания и культуры, состоящих на балансе предприятия;

- промышленно-производственный персонал – все работники основных, вспомогательных, подсобных и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, конструкторских, технологических организаций и лабораторий; заводоуправления со всеми отделами и службами, а также служб, занятых капитальным и текущим ремонтом оборудования и транспортных средств своего предприятия;

Работники промышленно-производственного персонала подразделяются на две основные группы: рабочие и служащие.

К рабочим относятся лица, непосредственно занятые созданием материальных ценностей, ремонтом основных средств, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др. Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных.

В группе служащих выделяют такие категории работающих, как руководители, специалисты и служащие.

Отнесение работников предприятия к той или иной группе определяется классификатором профессий рабочих, должностей и тарифных разрядов служащих.

Порядок расчета

На основании исходных данных вычислить:

- средние показатели численности рабочих на металлообрабатывающем заводе за 1-ю декаду сентября с общевыходными днями в субботу и воскресенье;

- среднесписочное число рабочих за период с начала года (январь-апрель);

- коэффициент оборота по выбытию и коэффициент текучести кадров.

Пример 1.

1. Определение средних показателей численности рабочих

  - Исходные данные

| Число месяца | День недели | Состояло рабочих в списках |  |  |  |  |  | Число рабочих, явившихся на работу |  |  | Число фактически работавших |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | В том числе не включаемых в среднее списочное число |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |
|  | Пят. |  | 900 |  |  | 11 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |
| 2 | Суб. |  | 900 |  |  | 11 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |
| 3 | Вс. |  | 900 |  |  | 11 |  |  | 880 |  |  | 880 |  |
| 4 | Пн. |  | 902 |  |  | 10 |  |  | 882 |  |  | 882 |  |
| 5 | Вт. |  | 906 |  |  | 10 |  |  | 896 |  |  | 880 |  |
| 6 | Среда |  | 914 |  |  | 12 |  |  | 888 |  |  | 888 |  |
| 7 | Чт. |  | 923 |  |  | 12 |  |  | 886 |  |  | 880 |  |
| 8 | Пят. |  | 911 |  |  | 11 |  |  | 892 |  |  | 886 |  |
| 9 | Суб. |  | 911 |  |  | 11 |  |  | 892 |  |  | 892 |  |
| 10 | Вс. |  | 911 |  |  | 11 |  |  | 892 |  |  | 890 |  |
| Итого |  |  | 9078 |  |  | 110 |  |  | 8868 |  |  | 8838 |  |

1.2. Расчет

1. Определим среднее  списочное число рабочих за декаду

9078 – 110   = 897 человек

10

что как видно, меньше списочного числа на любую из дат.

2. Определим среднее явочное число рабочих:

8868

--------- = 1478 чел.

6

3. Определим среднее число фактически работавших:

8838

------- = 1473 чел

6

Следовательно, за первую декаду сентября явилось на работу 1478 человек, а фактически работало 1473.

2.  Определение  среднесписочного число рабочих

2.1. Исходные данные

На заводе среднее списочное число рабочих за 1 квартал –  1200 чел.

за апрель -  1600 чел.

2.2. Расчет

Среднесписочное число рабочих за период с начала года составляет:

1200 х 3 + 1600

----------------------  = 1300 чел.

4

3. Определение коэффициента оборота по выбытию и коэффициента текучести кадров

3.1.Исходные данные.  С предприятия за квартал выбыло рабочих по следующим причинам:

- в связи с окончанием срока договора……………………..         10чел

- в связи с переходом на пенсию по возрасту………………          2чел.

- в связи с переходом на другие предприятия………………         7чел.

- в связи с призывом в Армию……………………………….         5чел.

- в связи с поступлением в учебные заведения……………..          6чел.

- в связи с несоответствием квалификации………………….        3чел.

-уволены по личному желанию……………………………….       5чел.

Среднее списочное число рабочих за тот же квартал…      2500чел

3.2. Расчет

Коэффициент выбытия кадров Кв.к (%) определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период времени Рув, к среднесписочной численности работников за тот же период Р.

Коэффициент выбытия кадров Кв.к. определяется по формуле :

Рув

Кв.к. =  --------------- х 100%

Р

где Рув -  количество работников, уволенных по всем причинам за данный период времени;

Р -  среднесписочная численность работников за тот же период:

38

Кв.к. = ------------- х 100 = 1,52 %

2500

Текучесть складывается из выбытия по следующим причинам: увольнение за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, увольнение в связи с несоответствием квалификации, самовольный уход с предприятия, увольнение по собственному желанию работника.

Коэффициент текучести кадров Кт.к определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка),выбывших или уволенных за данный период Рув, на среднесписочную численность за тот же период Р (в %).

Коэффициент текучести кадров Кт.к. определяется по формуле :

Кт.к. = Рув/Р х 100

где Рув -  численность работников предприятия выбывших или уволенных за данный период

Р -  среднесписочная численность работников за тот же период:

Кт.к. = 8 /2500 х 100 = 0,32%

Контрольные вопросы

- Что включает в себя понятие организации труда в строительстве?

- Как вы понимаете сущность и состав трудовых ресурсов?

- Какие показатели характеризуют трудовые ресурсы?

- Какие количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов Вы знаете?

Производительность труда отражает интенсивность и результативность труда работников сферы материального производства .

Для измерения производительности труда используются  2 показателя:

1 Трудоёмкость отражает затраты труда (рабочего времени), приходящиеся на производство единицы продукции

Т=Q/t ,

где  Q – количество произведённой продукции:

t – затраты рабочего времени на производство продукции.

Различают нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость.

Нормативная трудоёмкость определяется по элементным сметным нормам и на основании калькуляции затрат труда, составленных по технологическим картам производства СМР.

Плановая трудоёмкость определяется на основании показателей нормативной трудоемкости, уменьшенной на прогнозируемую величину её снижения с учётом коэффициента выполнения производственных норм за счёт внедрения в организации организационно- технических мероприятий.

Фактическая трудоёмкость – это фактические затраты труда на единицу работ или единицу готовой продукции.

Тф = Тпл(н)/Кв.н ,

где  Тпл – плановая (нормативная) трудоёмкость, нормочасах;

Кв.н – коэффициент выполнения норм.

## Контрольные вопросы

1. Производительность труда и ее показатели?

2. Выработка и методы ее определения

3. Понятие и виды трудоемкости

Пример 1

Определить фактическую трудоёмкость. Плановая трудоёмкость детали составляет 24 нормо-мин, коэффициент выполнения норм равен 1,6.

Решение

1 Определяем фактическую трудоёмкость

Тф = Тпл/Кв.н

Тф = 24/1,6 = 15 мин

Вывод: фактическая трудоёмкость детали составляет 15 мин.

Пример 2

Определить фактическую трудоёмкость в бригаде каменщиков.

Численность бригады 9 человек. За месяц (22 рабочих дня) бригада выполнила 528 м3 кирпичной кладки.

Решение

1 Определяем затраты труда в бригаде на выполненный объём.

Т = 9*22 = 198 чел-дн

2 Определяем трудоёмкость 1 м3 кирпичной кладки

Тр = Т/Q

Тр = 198/528 = 0,38 чел-дн.

Вывод: фактическая трудоёмкость составляет 0,38 чел-дн.

Пример 3

Определить нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость.

Строительная организация выполнила годовой объём СМР в натуральных показателях :

- отделочные работы – 31600 м2;

- кирпичная кладка – 63700 м3;

- монтажные работ – 161000 м3.

Нормативы полной трудоёмкости производства на единицу СМР по направлениям производств :

- отделочные работы – 0,15 чел-час на 1м2;

- кладка – 1,20 чел-час на 1 м3;

- монтажные работы – 0,22 чел-час на 1 м3.

Коэффициент выполнения производственных норм – 1,7.

Планируемое снижение  нормативной трудоёмкости на 5% .

Решение

1 Определяем  нормативную трудоёмкость работ

Тнорм = ∑Тi*Qi

Тнорм = (0,115*317600) + (1,2*63700) + (0,22*16100) = 47640 +76440 + 35420 = 159500 чел-час.

2  Определяем плановую трудоёмкость работ

Тпл = Тнорм -∆Т

Тпл = 159500 – 7975 = 151525  чел-час

3  Определяем фактическую трудоёмкость работ

Тф = Тпл/Кв.н

Тф = 151525/1,7 = 89132 чел-час

Вывод: нормативная трудоёмкость составляет 159500 чел-час, плановая -  151525 чел-час, фактическая – 89132 чел-час.

2 Выработкаявляется показателем, обратным трудоёмкости, и определяется количеством доброкачественной продукции, произведённой в единицу времени.

В строительных организациях выработка определяется в натуральном и стоимостном выражении.

Выработка в натуральных показателях определяется:

В = Q/Т

Выработка в стоимостном выражении на одного работающего занятого на СМР и в подобных производствах, рассчитывается по формуле;

В = Qсмр/Ч

где  Qсмр – объём выполненных СМР по их сметной стоимости ,руб ;

Ч – среднесписочная численность работающих, чел.

Пример 4

Определить выработку на 1чел-день по сметной стоимости и в натуральных показателях. Бригада штукатуров в составе 15 человек в течение месяца выполнила объём работ в количестве 5000 м2 на сумму 450 тыс. руб. Рабочих дней в месяц – 22.

Решение

1 Определяем дневную выработку

В = Qсмр/(ч*t)

В = 450/(15*22) = 1,36 тыс.руб/чел.

2 Определяем натуральную выработку

В = Q/Т

В = 5000/(15*22) = 15 м2/чел-день

Вывод: выработка на 1 чел – день составила 1,36 тыс.руб; выработка в натуральном измерении составляет 15 м2/чел-день.

Пример 5

Определить месячную, дневную и часовую выработку.

Объём СМР по плану составляет 2340 тыс.руб. численность рабочих 67 чел, количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего 21. Фактически выполнено СМР на сумму 2572 тыс.руб. при численности рабочих 73 чел. Количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего – 22, средняя продолжительность рабочего времени – 8,4 час.

Решение

1 Определяем месячную выработку:

- по плану:

Впл = Qсмр/ч

Впл = 2340/67 = 34,9 тыс.руб/чел

- фактическую:

Вф = 2572/73 = 35,2 тыс.руб/чел

2 Определяем дневную выработку:

- по плану:

В = Q/(ч*t)

В = 2340/(67*21) = 1,7 тыс.руб/чел

- фактическую:

Вф = 2572/(73*22) = 1,6 тыс.руб/чел

3 Определяем часовую выработку :

- по плану:

В = Q/(ч*t*tc)

В = 2340/(67*21*8,4) = 2340/11818,8 = 0,2 тыс.руб/чел

- фактическую:

В = 2572/(73*22*8,4) = 2572/13490,4 = 0,19 тыс.руб/чел

Вывод: месячная выработка вырослана 0,8% (35,2:34,9); дневная сократилась на 5,9% (1,6:1,7); часовая сократилась на 5% (0,19:0,2). При таких условиях сокращение дневной выработки свидетельствует о наличии внутрисменных потерь рабочего времени.

Повышение производительности труда – экономия затрат на единицу продукции.

Резервы роста производительности труда – потенциальные возможности снижения трудоёмкости продукции и сокращение сверхплановых потерь рабочего времени.

Рост производительности труда (∆В) за счёт сокращения внутрисменных потерь рабочего времени определяется:

∆В = (100-m)/(100-n)*100-100

где  m – предполагаемые потери рабочего времени в планируемом

периоде, %;

n – фактические потери рабочего времени в отчётный период, %.

Рост производительности труда за счёт снижения трудоёмкости работ определяется:

∆В = ∆Т/(100-∆Т)*100%

Пример 6

Определить производительность труда одного работника в отчётном и планируемом периодах, а также рост производительности труда в планируемом периоде.

В отчётном году объём СМР составил 1440 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих 52 чел. В планируемом году объём СМР составил 1484 тыс. руб., а численность рабочих сократится на 14 человек.

Решение

1 Определяем выработку отчётного периода

Вот =Q/ч

Вот = 1440/52 = 27,7 тыс. руб./чел.

2 Определяем выработку в планируемом периоде

Впл =  Q/ч

Впл = 1484/38 = 39 тыс. руб./чел.

3 Определяем рост производительности труда в планируемом периоде

∆П = (Впл-Вот)/Вот*100%

∆П = (39-27,7)/27,7*100%  = 40,7%

Вывод: прирост производительности труда в планируемом периоде составил  40,7%

Задача 1.

По данным учета строительной организации в октябре среднесписочное число рабочих составило 490 чел. в ноябре 510 чел. В декабре числилось и явилось на работу следующее число рабочих:

| Число месяца | Число рабочих по списку (чел.) | Число рабочих явившихся на работу (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 1-го по 5-е вкл., 6-7- выходные дни | 460 | 440 |
| с 8-го по 12-е вкл., 13-14 – выходные дни | 479 | 470 |
| с 15-го по 19-е вкл., 20-21–выходные дни | 510 | 500 |
| с 22-го по 26-е вкл., 27-28- выходные дни | 490 | 479 |
| с 29-го по 31 вкл. | 477 | 470 |

Определить: а) среднесписочное и среднеявочное число рабочих за декабрь;                                б) среднесписочное число рабочих за 4 квартал.

Задача 2.

На 1 марта в СУ -1 числилось по списку 460 чел., 6 марта уволилось 2 чел. по собственному желанию, 10 марта поступило на работу 4 чел. и уволен 1 чел за прогулы, 18 марта уволено 2 чел. ( 1 чел. на пенсию, 1 чел. по собственному желанию), 26 марта принято на работу 4 чел. Определить среднесписочное число рабочих за месяц, оборот по приему, увольнению, текучесть кадров.

Задача 3.

Рабочими строительного управления за месяц было отработано 6600 чел/дней и выполнено 69960 м2 штукатурных работ. Определите среднечасовую, среднедневную и среднемесячную выработку рабочего, если средняя фактическая продолжительность рабочего дня – 7,6 часов, а число рабочих дней - 22.

Задача 4.

Имеются данные о работе предприятия за 2 года:

| Показатели | Данные |
| --- | --- |
| Объем выполненных СМР в базисном году, тыс. руб. | 21000 |
| Объем выполненных СМР в отчетном году, тыс. руб. | 21800 |
| Среднесписочная численность рабочих в базисном периоде, чел. | 420 |
| Среднесписочная численность рабочих в отчетном периоде, чел. | 463 |

Определить: среднегодовую выработку в расчете на одного рабочего;                                                        прирост ( снижение) объема выполненных работ в результате изменения численности рабочих;                                                                                                                                                                                       прирост (снижение) объема выполненных работ в результате изменения производительности труда.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6

Тема: Определение заработной платы по различным системам оплаты труда. Распределение заработной платы в бригаде при помощи КТУ

Цель работы - научиться определять размер оплаты труда  рабочих.распределять заработную плату в бригаде при помощи КТУ.

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о понятии заработная плата

- о формах и системах оплаты труда

- о  методике распределения з/п в бригаде при помощи КТУ.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы конспекты лекций и доп. литературу.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Информация.

В зависимости от организационных форм труда в строительстве различают индивидуальную и коллективную разновидность прямой сдельной системы оплаты.

В основе прямой сдельной системы оплаты труда лежит сдельная расценка, представляющая собой установленный размер заработной платы за выполнение единицы доброкачественной продукции, полученной  в нормальных организационно-технических условиях на объектах строительства.

Прямой сдельный заработок Sсд. , руб., всегда можно определить по формуле

, руб.

где К - коэффициент к нормам труда и расценкам [см. Общую часть к ЕНиР (ВНиР) или Техническую часть конкретного сборника]; Ri - сдельная расценка, принятая по ЕНиР (ВНиР) или подсчитанная по формуле;  - норма выработки - объем работ, фактически выполненный рабочими/

Пример. Определить размер заработной платы рабочих (1 чел. - 3-го разр. 1 чел. - 4-го разр.), занятых на обработке стыков панелей. Норма труда - 4,1 Чел.-ч/100 м, продолжительность рабочей смены - 8,2 ч. Всего отработано за месяц 22 смены, производительность труда - 120 %.

Решение:

1. Выработка фактическая:   Nвыр.= 2х8,2х100 : 4,1х120 : 100 = 480 м/смену;

2. Сдельная расценка: R = [(0,7х1)+ (0,64х1)] : (1 + 1)х4,1« «2,75 руб./100 м;

3. Сдельный заработок (К = 1): а) за смену  Sсд. = 2,75х4,8 = 13,2 руб.; б) за 22  сменыSсд. =13,2х22 = 290,1 руб.

Аккордная система оплаты труда, как разновидность сдельной, применяется для оплаты не отдельных видов работ, а целого их комплекса. Заработок при этой системе нормируется по соответствующим укрупненным (аккордным) расценкам, полученным путем калькулирования данного комплекса работ, включая основные, вспомогательные и сопутствующие работы.

Калькуляции составляются по действующим нормам и расценкам с учетом конкретных организационно-технических условий выполнения данного строительно-монтажного процесса. Размер аккордной заработной платы устанавливают по формуле:

где Ra - аккордная расценка; Vв.п - объем работ ведущего комплексного процесса в его главной единице измерения.

Пример. Определить заработную плату рабочих, занятых на устройстве полов из линолеума площадью 5100 м2, если по № Е19-11 сдельная расценка на устройство полов равна 0,171 руб./м2 и на установку плинтусов - 5,45 руб./100 м,

Решение.

Укрупненная комплексная расценка на 10 м2 R = 0,171х10+5,45 : 10 = 2,255 руб.

Заработок аккордный  Sа.к = 2,255(5100 : 10) = 1150 руб.

Бригады, переведенные на аккордно-премиальную систему оплаты, получают утвержденный главным инженером строек аккордный наряд-задание на выполнение установленного на месяц плана работ.

Оплата труда рабочих производится исходя из фактически выполненных и принятых работ и комплексов по аккордному заданию. Приемка выполненных работ производится в строгом соответствии с рабочими чертежами проектов, СНиПами и техническими условиями (ТУ), Допущенные бригадой нарушения требований проекта и СНиП должны быть устранены ею в пределах установленного заданием календарного срока без дополнительной оплаты.

Полный заработок бригад при аккордно-премиальной системе оплаты труда можно подсчитать, применяя следующую формулу

где П - премия, размер которой устанавливается с учетом регламентированного предела премиального коэффициента и суммы аккордного заработка, а именно,

где К - премиальный коэффициент, равный 0,4 или 0,6;  - размер аккордного (сдельного) заработка

Повременная оплата труда рабочих применяется, как правило, на тех работах, которые трудно поддаются нормированию, где сложно вести учет фактически выполненных работ

Размер повременной оплаты - труда Sп, руб., устанавливается умножением соответствующей тарифной ставки  на  часы,  фактически  отработанные  рабочим-повременщиком.  Продолжительность  работы определяется по табелю, а тарифная ставка в соответствии с присвоенным рабочему тарифным разрядом:

Пример. Дежурный слесарь 5-го разр. в течение 22 смен бесперебойно обслуживал машины на строительном участке. Определите его заработную плату.

Решение. Заработок рабочего составит: Sп = 0,91х22.8 = 160,2 руб.

С целью повышения материальной заинтересованности рабочих-повременщиков, а также улучшения качества

их работы, повременная оплата труда сочетается с премией. В этом случае, кроме тарифного заработка, рабочий получает премию за определенно установленные показатели в размере 20-40 % тарифной ставки (k = 1,2 - 1,4). Общий заработок рабочих при повременно-премиальной системе Sп-п, руб., будет равен:

Пример. Электромонтер 5-го разр. отработал 176 ч с установленной премией в размере 20 % Определить повременно-премиальный заработок.

Решение. Общая сумма заработка Sп-п = l,2(0,9х176) = 192,2 руб.

С целью повышения качественных показателей бригад, занятых в строительстве, а также для сокращения числа нарушений трудовой и производственной дисциплины согласно Руководству по применению

КТУ, разработанному ВНИПИ труда в строительстве Госстроя, рекомендуется применять коэффициент трудового участия (КТУ).

Согласно этим рекомендациям размер КТУ устанавливается в пределах 0,5-2. Рекомендованный диапазон КТУ используется советом бригады с учетом трудового участия (вклада) каждого рабочего. При этом совет учитывает: индивидуальную производительность труда, качество и сложность работ, фактическое совмещение профессий, увеличение зон обслуживания и др.

Для объективной оценки личного вклада каждого члена бригады при выполнении данной работы бригадир ведет учет в специальном журнале. Конкретный размер КТУ на месяц устанавливается советом бригады открытым голосованием, протокол которого прикладывается к наряду и табелю.

Полный заработок члена бригады с учетом КТУ подсчитывается по формуле

где Sт -заработок по тарифу (повременный)

Sп. сд. -приработок сдельный, приходящийся на единицу условной расчетной величины, который можно подсчитать

следующим образом:

К1 -устанавливается как частное от деления суммы сдельного приработка на условную расчетную величину бригады:

Sсд. - сумма сдельного заработка бригады, руб.;  Rусл.- расчетная условная величина, получаемая путем умножения тарифного заработка на КТУ; Р -премия, подсчет которой ведется для каждого члена бригады умножением всей суммы премии на К2

Р- сумма премии, установленная бригаде.

В промышленности основным первичным трудовым коллективом является производственная бригада.

Труд рабочих, объединенных в бригады, оплачивается по конечному результату в зависимости от коллективного заработка трудового вклада каждого. Бригаде на порученную работу, независимо от количества рабочих, фактически работавших в данный период, выдается один наряд, в котором указывается производственное задание или объем работы, расценка за единицу годной продукции или работы.

Фактическая заработная плата бригады (заработок) состоит из трех частей:

− из тарифной части заработной платы ЗПТАР, начисляемой за количество годной продукции, изготовленной в пределах установленной планом бригаде нормы выработки НВ по утвержденным бригадным расценкам РБР;

− из приработка ПБ, выплачиваемого по тем же утвержденным расценкам, но за количество годной продукции, изготовленной сверх установленного планового задания ΔНВ;

− из премии ПРБ, материального дополнительного вознаграждения за достижение или превышение установленной меры труда или четкое и точное соблюдение условий производства.

Совокупность перечисленных составных частей и образует основную заработную плату бригады:

«Приработок» – термин, применяемый на практике для обозначения части заработной платы, получающейся за счет лучшей работы, перевыполнения задания, переработки норм выработки, и его нельзя отождествлять с другими видами заработной платы, получаемой за совместительство, по другому месту работы или за работу в сверхурочное время.

Приработок определяется путем вычитания из сдельного заработка бригады тарифной части заработной платы.

Фактический заработок бригады распределяется между ее членами в соответствии с коэффициентом трудового участия (КТУ), устанавливаемым каждому рабочему советом бригады.

На практике получили распространение, в основном, три метода распределения заработка бригады:

1.Распределение бригадного заработка в соответствии с присвоенными рабочим тарифными разрядами и фактически отработанным временем Каждому тарифному разряду соответствует своя тарифная ставка рабочего-сдельщика Сi. Поэтому практически заработок распределяется по тарифным ставкам и отработанному времени СiТi.

2. Расчет заработной платы отдельных членов бригады при распределении сдельного приработка и премии по КТУ

3. Расчет заработной платы отдельных членов бригады, когда по КТУ распределяется только премия .

Пример 1

. Общая сумма заработной платы за месяц 1 831,51 руб., в том числе: заработная плата по тарифу – 1 098,0 руб.; сдельный приработок бригады – 354,10 руб.; премия по положению – 379,4 руб.

1.	Выполняем расчет заработной платы членам бригады по тарифным ставкам и отработанному времени, где определяем тарифную заработную плата каждого рабочего путем умножения тарифной ставки (Ci) на фактически отработанное время каждым рабочим (Ti).

2.	Находим величину заработка за месяц бригады, приходящаяся на один рубль тарифной заработной платы.

3.	Подсчитываем заработную плату каждого члена бригады за отчетный месяц.

4.	Выполняем расчет заработной платы рабочих бригады при распределении приработка и премии по КТУ

5.	 Находим тарифную заработную плату с учетом КТУ

6.	Определяем величину приработка и премии, приходящихся на один рубль тарифной зарплаты бригады с учетом КТУ.

7.	Определяем величину приработка и премии, приходящихся каждому рабочему.

8.	Подсчитываем заработную плату каждого рабочего.

9.	  Выполняем расчет заработной платы рабочим бригады, когда по КТУ распределяется только премия бригады.

10.	 Приработок распределяется пропорционально тарифной части заработной платы.

11.	 Суммированием тарифной части заработной платы и приработка находим сдельную заработную плату каждого рабочего бригады.

12.	 Распределяем премию, пропорционально тарифной заработной плате, определенной с учетом КТУ.

13.	Складывая сдельный заработок и премию, подсчитываем месячную заработную плату для каждого рабочего.

Задача 1.

Подсчитать величину расценки за единицу работы при коллективном выполнении задания. Бригада состоит из 5 чел.-4 разряда, 7 чел.-3 разряда, 4 чел.- 2 разряда. Норма времени на изготовление продукции -16,6 чел/часа.

Задача 2.

Рассчитать сумму аккордно-премиального заработка бригады, состоящей из 2 чел-4 р., 2 чел-5 р., 1 чел-6 р. Норма времени=2,3 ч-ч. Объем работы -450 единиц. Бригада работала 21 день и выполнила работу с оценкой «отлично». Установлен размер премии 3,0% за каждый процент сокращения нормативного времени.

Задача 3.

Укрупненная норма времени: ____________________________________________________

Укрупненная сдельная расценка:_________________________________________________

Задание по объему работ на месяц: Vкров. раб.=_______________________________________

Число рабочих дней в месяце:____________________________________________________

Число рабочих:________________________________________________________________

Состав рабочих:________________     _____________________     ________________                                                                                                                                                       Сумма сдельного заработка:_____________________________________________________                 Премия:______________________________________________________________________                                Сумма сдельно-премиального заработка:__________________________________________

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7

Тема: Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции.

Цель работы – Знать понятие издержки производства и группировку издержек по статьямзатрат.

Вид работы – презентация

Студент должен: иметь представление:

- о понятие издержки производства

- о понятие предельные издержки

- о группировке издержекпо статьям затрат

- о методах калькулирования себестоимости

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой и составить презентацию ( не менее 15 слайдов).

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель

Информация.

Себестоимость – это экономический показатель, выражающий в денежной форме все затраты предприятия на производство и реализацию продукции. В общем виде себестоимость представляет собой:

С = М + А + ЗП

где М – материальные затраты, А – амортизация, ЗП – заработная плата.

Себестоимость можно определить по всей продукции, по отдельным ее видам, узлам, деталям, производственным процессам, по работе подразделений,  участков, цехов.

Основные затраты связаны непосредственно с производством продукции, а накладные – с обслуживанием и управлением подразделений или производством в целом.

Под статьями затрат понимаются затраты, включающие один или несколько экономических элементов. Статьи калькуляции учитывают назначение и место возникновения затрат. Это называется калькуляцией себестоимости продукции, которая включает:

	сырье и материалы;

	покупные изделия, полуфабрикаты;

	заработная плата основная производственных рабочих;

	заработная плата дополнительная производственных рабочих;

	отчисление на социальное страхование с заработной платы основной и дополнительной производственных рабочих;

	расходы на подготовку и освоение производства;

	расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

	цеховые расходы;

	общезаводские расходы;

	потери от брака;

	внепроизводственные расходы.

Первые восемь статей образуют цеховую себестоимость. Цеховая себестоимость + общезаводские расходы + потери от брака составляют производственную себестоимость. Все 11 статей представляют полную себестоимость продукции.

Пример

Выполнить группировку затрат по калькуляционным статьям и определить цехо-вые, общезаводские и внепроизводственные расходы по следующим исходным данным, приве-денным в таблице 1.1.

Таблица №1

| № | Наименование | Тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и материалы | 22 500 |
| 2 | Отходы производства | 4 300 |
| 3 | Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных предприятий | 42 000 |
| 4 | Основная заработная плата производственных рабочих | 45 000 |
| 5 | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 18 000 |
| 6 | Отчисления на социальное страхование с заработной платы основной и дополнительной производственных рабочих | 25 000 |
| 7 | Расходы на подготовку и освоение производства | 9 000 |
| 8 | Амортизация оборудования и транспортных средств | 16 000 |
| 9 | Эксплуатация оборудования и текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 25 000 |
| 10 | Внутризаводские перемещения грузов | 10 000 |
| 11 | Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений | 12 000 |
| 12 | Содержание аппарата управления цеха | 4 000 |
| 13 | Содержание прочего цехового персонала | 15 000 |
| 14 | Амортизация зданий, сооружений и инвентаря | 11 500 |
| 15 | Охрана труда | 3 500 |
| 16 | Прочие цеховые расходы | 600 |
| 17 | Потери от простоев | 300 |
| 18 | Прочие цеховые непредвиденные расходы | 250 |
| 19 | Излишки незавершенного производства | 700 |
| 20 | Расходы на содержание аппарата управления завода | 5 000 |
| 21 | Прочие общезаводские расходы | 20 000 |
| 22 | Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления | 33 500 |
| 23 | Общезаводские непроизводственные расходы | 1 250 |
| 24 | Потери от брака | 3 750 |
| 25 | Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку продукции | 25 000 |
| 26 | Расходы на тару и упаковку | 7 000 |
| 27 | Другие расходы по сбыту продукции | 1 600 |

Решение:

1) Определяем сумму расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (п.8 + п.9 + п.10 + п. 11):

16 000 +25 000 + 10 000 + 12 000 = 63 000 тыс.руб.

2) Определяем сумму цеховых расходов (п. 12 + п. 13 + п.14 + п.15 + п.16 + п.17 + п.18 +п.19):

4 000+15 000+11 500+3 500+600+300+250+700 = 35850 тыс.руб.

3) Определяем сумму общезаводских расходов ( п.20 + п.21 + п.22 + п.23):

5 000 + 20 000 + 33 500 + 1 250 = 59 750 тыс.руб.

4) Определяем сумму внепроизводственных расходов (п.25 + п.26 + п.27):

25 000 + 7 000 + 1 600 = 33 600 тыс.руб.

5) Определяем цеховую себестоимость продукции (п.1 + п.2 +п.3+п.4+ п.5+п.6+п.7+расходы на    содержание и эксплуатацию оборудования + цеховые расходы):

22 500+ 4 300 +42 000+ 45 000 +18 000+25 000+ 9 000+ 63 000 +35 850 = 264 650 тыс.руб.

6) Определяем производственную себестоимость продукции (п.24 + цеховая себестоимость + общезаводские расходы):

3 750 + 264 650 + 59 750 = 328 150 тыс.руб.

7) Определяем полную себестоимость продукции (производственная себестоимость + внепроизводственные расходы):

- 0 + 33 000 = 361 750 тыс.руб.

Задача  1.

Определить себестоимость продукции и затраты на 1 тонну выпуска продукции по следующим данным:

Планируется годовой выпуск продукции  -3125 т

Затраты составят, тыс. руб.

1. На основное сырье –18075,9

2. Прочее сырье –4325,42

3. Транспортно - заготовительные (накладные) расходы составляют 1,15% от стоимости основного и прочего сырья

4. Упаковочные материалы –3102,6

5. Электроэнергия технологическая –1035,4

6. топливо технологическое –1024,7

7. Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих - 4673,49

8. Отчисления от зарплаты составляют 30 % от суммы основной и дополнительной зарплаты _

9. Общепроизводственные расходы составляют 110% от суммы основной и дополнительной зарплаты _

10. Общехозяйственные расходы составляют 75% от суммы основной идополнительной зарплаты _

11. Коммерческие расходы (расходы по доставке) составляют 2% отпроизводственной себестоимости _

| Наименование | Наименование изделий |  |
| --- | --- | --- |
|  | затраты на весь выпуск, тыс. руб. | затраты на 1 т, руб. |
| 1. Основное сырье |  |  |
| 2. Прочее сырье |  |  |
| 3. Транспортно – заготовительные (накладные) расходы |  |  |
| 4. Упаковочные материалы |  |  |
| 5. Электроэнергия на технологические нужды |  |  |
| 6. Топливо на технологические нужды |  |  |
| 7. Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих |  |  |
| 8. Отчисления от зарплаты |  |  |
| 9.0бщеироизводственные расходы |  |  |
| 10. Общехозяйственные нужды |  |  |
| 11.Производственная себестоимость |  |  |
| 12. Коммерческие расходы |  |  |
| 13. Полная себестоимость |  |  |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8

. Тема: Определение себестоимости и структуры себестоимости СМР.

Цель работы - научиться определять элементы затрат сметной стоимости и себестоимости работ

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о понятии себестоимость СМР

- об элементах сметной себестоимости

- о  методике расчета сметной себестоимости

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы конспекты лекций и доп. литературу.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Информация.

Себестоимость строительно-монтажных работ – это выраженные в денежной форме затраты на производство строительных работ, выпуск продукции и оказание услуг.

В строительстве используются показатели сметной (т.е. определенной в сметах), плановой (т.е. рассчитанной строительной организацией с учетом конкретных условий) и фактической (реально сложившейся на строительной площадке) себестоимости строительно-монтажных работ.

Все издержки в зависимости от способов их включения в себестоимость работ подразделяются на прямые и накладные (косвенные). Наибольшую часть издержек строительного производства составляют прямые затраты, определяемые на основании объема работ, предусмотренного сметой, и сметных норм и расценок. Под прямыми затратами подразумевают расходы, связанные с производством строительных работ, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость конкретных строительных объектов. В состав прямых затрат входят: основная заработная плата рабочих, стоимость материалов, деталей и конструкций, расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов.

Под накладными (косвенными) затратами понимают расходы, связанные с организацией и управлением производством строительных работ. Накладные расходы – это комплексные затраты, связанные с деятельностью организации в целом, которые не могут быть отнесены непосредственно на определенный объект учета в строительном производстве или при выпуске продукции и оказании услуг.

Пример 1

Определить сметную стоимость СМР и сметную себестоимость при следующих ус-ловиях:

-	Затраты на материалы – 1 178 320 руб;

-	Основная з/п рабочих – 260 000руб;

-	Расходы по эксплуатации машин и механизмов – 109 000 руб;

-	Заработная плата рабочих обслуживающих машины – 160 000 руб.

Решение:

Сметная стоимость СМР слагается из затрат на строительное производство и сметную прибыль. Затраты на строительное производство делятся на две группы: прямые затраты (ПЗ) и накладные расходы (НР). Соответственно этому формула сметной стоимости имеет следующий вид :

Ссмр = ПЗ+НР+СП

где,  СП – сметная прибыль

Прямые затраты включают: оплату труда рабочих-строителей; стоимость материалов, де-талей и конструкций; расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов, то есть

ПЗ = 1 178 320 + 260 000 + 109 000 = 1 547 320 руб

Накладные расходы предусматриваются в сметах на строительство для покрытия собст-венных расходов строительной организации, связанных с организацией и управлением строи-тельства, обеспечением необходимых производственно-хозяйственных условий для функцио-нирования процесса строительного производства, организация и обслуживание СМР.

Норматив накладных расходов принимается в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) в соответствии с приложением 3 МДС 81-33.2004 в размере 112%.

Определим ФОТ:

ФОТ = 260 000 + 160 000 = 420 000 руб.

Определим накладные расходы:

НР = 420 000 х 112% = 470 400 руб.

Сметная прибыль – это отчисление денежных средств для покрытия расходов строительной организации на развитие производства и материальное стимулирование работников.

Эти расходы включают в себя: затраты на развитие производства; модернизацию оборудования; реконструкцию объектов основных фондов; оказание материальной помощи; затраты на развитие социальной сферы; проведение мероприятий по охране труда и отдыха.

Норматив сметной прибыли учтен в размере 65 % от ФОТ рабочих в соответствии с приложением 2.1 МДС 81-23.2001.

Определим сметную прибыль:

СП = 420 000 х 65% = 273 000 руб.

Подставляем данные в формулу и определяем сметную стоимость СМР:

Ссмр = 1547320 + 470 400 + 273 000 = 2 290 720 руб.

Сметная себестоимость определяется по формуле :

ССсмр = ПЗ + НР

Определим сметную себестоимость ССсмр = 470 400 + 1 547 320 = 2 017 720 руб.

Задача 1.

Определить сметную и плановую себестоимость, если затраты на материальные ресурсы составляют 3245 тыс. руб., на основную з/п рабочих-480 тыс. руб., эксплуатацию машин-170 тыс. руб., из них зарплата механизаторов-35 тыс. руб. Задание по снижению себестоимости- 2,3%  от  сметной стоимости. Компенсация -12% от сметной стоимости. Накладные расходы -90%. Сметная прибыль- 65%.

Задача 2.

Определить сметную себестоимость работ, если прямые затраты на общестроительные работы 2,2 млн. руб., ФОТ – 400 тыс. руб. Накладные расходы – 122 %. Прямые затраты на сан. Технические работы- 770 тыс. руб. ФОТ -150 тыс. руб. Накладные расходы- 128%.

Задача 3.

Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ при следующих данных

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во работ | Единичная расценка | Прямые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срезка растительного слоя бульдозером | 1000 м3 | 1,71 | 1353,73 |  |
| Разборка грунта 2 группы экскаватором в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1000 м3 | 1,52 | 3745,69 |  |
| Доработка грунта вручную | 100 м3 | 0,25 | 1540,56 |  |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9

Темы: Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами. Факторинг. Лизинг.

Виды банковских услуг.

Ценные бумаги (акции, облигации).

Инвестиционные институты.

Виды рисков, анализ, прогнозирование.

Товарная биржа.

Цель работы - Знать субъекты инвестиционной деятельности. Понятие Факторинг. Лизинг. Виды банковских услуг. Понятие «Ценные бумаги». Виды рисков.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- об инвестиционной деятельности

- о  ценных бумагах

- о видахрисков

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата (в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10

Тема: Определение прибыли и рентабельности СМР. Анализ финансовых результатов и рентабельности.

Цель работы - научиться рассчитывать прибыль и рентабельность.

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о понятии прибыли и рентабельности

- об их видах

- о  методике расчета прибыли и рентабельности.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы конспекты лекций и доп. литературу.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Информация:

Среди показателей хозяйственной деятельности особое место занимают показатели финансовой деятельности предприятия. Общим финансовым результатом является прибыль. Значение прибыли обусловлено тем, что она зависит в основном от качества работы предприятия, повышает экономическую заинтересованность его работников в наиболее эффективном использовании ресурсов, является основным источником производственного и социального развития предприятия, при этом служит основой формирования государственного бюджета. Таким образом, в росте суммы прибыли заинтересованы как предприятие, так и государство.

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получает предприятие после реализации произведенной продукции. Следует различать прибыль балансовую и чистую.Балансовая прибыльпредставляет собой сумму прибыли, полученную от реализации продукции, работ, услуг, от прочей деятельности в результате продажи части имущества, сдачи его в аренду, долевого участия в уставном капитале других предприятий, передачи от учредителей, юридических и физических лиц безвозмездной помощи, начисления дивидендов, уплаты другими предприятиями неустоек, штрафных санкций и т.д. 
       Если из балансовой прибыли вычесть первоочередные обязательные платежи – налоги в бюджет, штрафные санкции и т.п., то оставшаяся частьприбыли будет называться “чистой”. Чистая прибыль распределяется предприятием самостоятельно и идет в обязательном порядке на:1) создание резервного фонда, величина которого не должна превышать 25% уставного капитала; 2) производственное развитие (на проведение НИОКР, на разработку и освоение новых видов продукции; на финансирование капитального строительства; приобретение основных средств и нематериальных активов; прирост собственных оборотных средств; на переподготовку кадров; на природоохранные мероприятия; на взносы в качестве вкладов учредителей в создание уставного капитала других предприятий и пр.); 3) социальное развитие (расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, строительство объектов непроизводственного назначения; предоставление ссуд работникам на приобретение квартир, строительство домов и т.д.); 4) материальное поощрение и дивиденды по акциям.
      Для оценки эффективности работы предприятия следует сопоставить полученную прибыль с затраченными ресурсами. Этот отличительный показатель называется рентабельностью. Рентабельность характеризует прибыльность (убыточность) производственной деятельности за определенный период. 
    Различают следующие показатели рентабельности:

1. рентабельность продукции представляет собой отношение прибыли от реализации к полной себестоимости продукции;
       2. рентабельность производства (или имущества активов) – есть отношение балансовой прибыли к стоимости всего имущества предприятия;
       3. рентабельность собственного капитала – есть отношение балансовой прибыли к собственному капиталу предприятия

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между выручкой от реализации продукции в действующих ценах без НДС и затратами на производство и реализацию продукции

П = ТП - Сполн,

где П - прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;

ТП - выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб.;

С - полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.

Соизмерение прибыли с затратами предприятия означает рентабельность, или норму рентабельности. Рентабельность продукции рассчитывается в виде процентного отношения прибыли от реализации продукции к ее полной себестоимости

Рентабельность производственных фондов Рп, % рассчитывается как процентное отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств

где Пбал - балансовая прибыль, тыс. руб.;

ОПФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов

Пример 1.

Завод располагает следующими данными:

- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;

- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.;

Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.

Решение

- Определяем прибыль от реализации продукции

Пр = 65034,6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб.

- Определяем рентабельность изделий

Р = 11553,6 / 53481 × 100 = 21,6%

Задача 1.

Рассчитать плановую прибыль на квартал. Выручка от реализации продукции -10250 тыс. руб. Себестоимость -8100 тыс. руб. НДС- 15,25% от суммы выручки. Арендная плата уплаченная за квартал- 500 тыс. руб. Выручка от продажи излишних материалов-1100 тыс. руб

Задача 2.

Определить уровень рентабельности производства, если известны данные:

Фактическая прибыль от реализации данного объекта составила 1400 тыс. руб. Прибыль от реализации имущества фирмы- 460 тыс. руб. Стоимость СМР объекта -10700 тыс. руб.

Задача 3.

Определить чистую прибыль фирмы, если известно, что фактическая прибыль составила 430 тыс. руб. от реализации объекта. Сумма налога,  отчисляемого в бюджет из прибыли- 96 тыс. руб. Сумма НДС -70 тыс. руб.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11

Тема: Определение налогооблагаемой базы и суммы налога.

.

Цель работы - научиться рассчитывать прибыль и рентабельность.

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о понятии прибыли и рентабельности

- об их видах

- о  методике расчета прибыли и рентабельности.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы конспекты лекций и доп. литературу.

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Информация.

Налог на добавленную стоимость (НДС) - форма на изъятия в бюджет части добавленной стоимости, где добавленная стоимость определяется в виде разницы между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, относимых на расходы.

По НДС не предусмотрено единой налоговой ставки, т.е. согласно ст. 164 НК РФ действует система налоговой ставки – 0 %10%;20%;

Пример 1

Определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. Выручка от реализации продукции (без НДС) строительной организации составила:

- по продукции, облагаемой по ставке 20% - 245210 руб. ;

- по продукции, облагаемой по ставке 10% - 184100 руб. ;

Покупная стоимость продукции  ( без НДС):

- по товарам, облагаемой по ставке 20% - 171211 руб. ;

- по товарам, облагаемой по ставке 10% - 145140 руб. ;

Услуги сторонних организаций, отнесённые на издержки обращение (в т.ч. НДС) – 11000 руб.

Решение

1 Определим сумму НДС, начисленную по результатам реализации:

((24510*18)/100)+((184100*10)/100) = 44138+18410

= 62548 руб.

2 Определим сумму НДС, которую организация заплатила в составе цены и принятую к возмещению:

((171211*20)/100)+((145140*10)/100)+((11000*18)/118) =

= 30818+14514+1678  = 47010 руб.

3 Определим сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет:

62548-47010 = 15538 руб.

Вывод: величина НДС,подлежащая перечислению в бюджет

составила  15538 руб.

Пример 2

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

Организация производит дверные блоки и является плательщиком НДС. В отчётном периоде было реализовано 1740 дверных блоков по цене 3240 руб. ( цена без НДС) при себестоимости изготовления 1780 руб. (в т.ч. НДС 18%). Кроме реализации продукции покупателю, организация, передала 11 блоков по себестоимости в качестве натуральной оплаты труда своим работникам.

Решение

1 Определим сумму НДС,  начисленную по реализованным дверным блокам:

(3240*1740*18)/100 = 1014768 руб.

2 Определим сумму НДС, которую организация может принять к вычету:

(1780*1740*18)/118 = 557496 руб.

3 Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить при реализации товаров работникам по себестоимости:

(3240*11*18)/100 = 6415 руб.

4 Определим сумму НДС, подлежащую уплате по итогам отчётного периода с учётом всех операций:

1014768 + 6415-557496 = 463687 руб.

Вывод: сумма НДС, подлежащая к уплате в бюджет составит 463687 руб.

Пример 3

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

Организация приобрела в 2004 строительный кран за 987600 руб. (в т.ч. НДС составил 150650 руб.). В 2008 году организация продала кран за 790000 руб., при этом сумма начисленной амортизации составила 681200 руб.

Решение

1 Определим остаточную стоимость крана

987600–681200 = 306400 руб.

2 Определим налоговую базу

790000-306400 = 483600 руб.

3 Определим сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет

(483600*18)/100 = 87048 руб.

Вывод: сумма НДС, подлежащая к уплате в бюджет составит 87048 руб.

Налог на прибыль – форма изъятия в бюджет части прибыли организаций. Она определяется в виде разницы между всеми доходами и расходами, учитываемыми для целей налогообложения прибыли. Согласно п. 1 ст. 284 НК РФ общая налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20%, из которых сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере:

- 6% - зачисляется в федеральный бюджет;

-14%- зачисляется в бюджеты субъектов РФ;

Пример 4

Определить сумму налога на прибыль. Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и видам деятельности 243 млн. руб., в том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 41 млн. руб. Общий размер расходов организации составил 30 млн. руб.

Решение

1 Определим налоговую базу

243-41-30 = 172 млн. руб.

2 Определяем величину налога на прибыль

(172*24)/100 = 41,3 млн. руб.

Вывод: сумма налога на прибыль составит 41,3 млн. руб.

Пример 5

Определить сумму налога на прибыль. Валовая прибыль организации за

год составила 621 тыс. руб. Реализовано основных фондов на сумму 83 тыс. руб. остаточная стоимость которых составляет 126 тыс. руб. Направлено прибыли на благотворительные цели – 30 тыс. руб.

Решение

1 Определим налоговую базу

621-83-126 = 412 млн. руб.

2 Определяем сумму налога на прибыль

(412*24)/100 = 98,88тыс. руб.

Вывод: сумма налога на прибыль составляет 98,88 тыс. руб.

Пример 6

Определить сумму дополнительных платежей по налогу на прибыль.

Организация авансом оплатила налог на прибыль за I квартал года, определив сумму предполагаемой прибыли в размере 486 тыс. руб. Фактически облагаемая налогом прибыль составила 731 тыс. руб.

Решение

1 Определим сумму налога на предполагаемую прибыль:

(486*24)/100 = 116,64 тыс. руб.

2 Определим сумму налога на фактическую прибыль:

(731*24)/100 = 175,44 тыс. руб.

3 Определим сумму дополнительных платежей по налогу на прибыль

175,44 – 116,64 = 58,8 тыс. руб.

Вывод: сумма дополнительных платежей по налогу на прибыль

составит 58,8 тыс. руб.

Налог на имущество организации – форма обложения налогом стоимости имущества, находящегося в собственности налогоплательщика – юридического лица.

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как среднегодовая остаточная стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Налоговая ставка на имущество организаций составляет 2,2%.

Пример 7

Определить налог на имущество за I квартал. Стоимостные показатели имущества организации следующие:

| Показатели | Дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| Основные фонды, тыс. руб. Износ основных фондов, тыс. руб. | 470 80 | 520 93 | 611 99 | 700 110 |

Решение

1 Определяем остаточную стоимость основных средств

Ос = (470-80)+(520-93)+(611-99)+(700-110)

= 390+427+512+590=1919 тыс. руб.

2 Определяем среднеквартальную остаточную  стоимость основных средств

Осс  = Ос/4 = 1919/4 = 479,75 тыс. руб.

3 Определяем сумму налога на имущество организации

Н = Осс  *Сн

Н = (479,75*2,2)/100 = 10,55 тыс. руб.

Вывод: сумма налога на имущество организации за I квартал

составляет 10,55 тыс. руб.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №12

Темы: Понятия внешней и внутренней среды, их характеристика.

Характеристика современного менеджера, имидж и факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера.

Цель работы - Знать характеристику внешней и внутренней среды.

Характеристику современного менеджера.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- охарактеристике современного менеджера

- о понятии внешней и внутренней среды.

- о процессе формирования имиджа менеджера.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата(в папку-накопитель).

Задача 1.

Организация авансом уплатила налог на прибыль за I квартал года, определив сумму предполагаемой прибыли в размере 400 000 руб. Фактически облагаемая налогом прибыль составила 650 000 руб.

Необходимо определить сумму дополнительных платежей по налогу на прибыль.

Задача 2.

В отчетном периоде организация получила выручку от реализации продукции (без учета НДС) в сумме 120 000 руб., получены также штрафы за нарушение условий хозяйственного договора в сумме 2 600 руб.; уплачены штрафы за нарушение налогового законодательства в сумме 4 500 руб., перечислено в экологические фонды и  творческие союзы 6 000 руб.

Определить сумму налога на прибыль за год.

Задача 3.

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 млн 300 тыс. руб. (с учетом НДС 20%). Сумма понесенных издержек производства равна 900 000 руб. (с учетом НДС 20%). Получена плата за сданное в аренду имущество в сумме 140 000 руб. ( с учетом НДС 20%).

Получены на безвозмездной основе средства от других организаций в размере 12 300 руб.

Необходимо определить сумму налогов на прибыль за отчетный период.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №13

Тема: Маркетинговые коммуникации в строительстве

.

Цель работы - Знать характеристику маркетинговых коммуникаций в строительстве.

Характеристику современного маркетинга.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- охарактеристике современного маркетинга

- о понятии коммуникаций в строительстве.

- о характеристике маркетинговых коммуникаций в строительстве.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата(в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №14

Тема: Реализация строительных контрактов через торги.

.

Цель работы - Знать понятие торгов в строительстве.

Характеристику строительных контрактов.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- оторгах в строительстве и их видах

- о строительных контрактах и их видах

- о процедуре проведения контрактных торгов.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата(в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №15

Тема: Функции и задачи планирования.

Цель работы - Знать понятие планирования.

Задачи планирования.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- о видах планирования

- о задачах планирования.

- о функциях планирования.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата(в папку-накопитель).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №16

. Тема: Структура и содержание бизнес-плана. Основные требования по составлению и написанию бизнес-плана.

Цель работы - Знать понятие бизнес-планирования.

Основные требования к планированию.

Вид работы – реферат

Студент должен: иметь представление:

- о структуре бизнес-плана

- о содержании бизнес-плана.

- о требованиях по составлению бизнес-плана.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами индивидуально.

Для выполнения работы необходимо использовать основную, доп. литературу и интернет ресурсы.

Работу оформить в печатном виде в соответствии с требованиями к написанию реферата(в папку-накопитель).

Приложение №1.

(образец оформления титульного листа)

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № ___

Вид задания (схема, таблица, отчетная работа)

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

Тема: «(наименование темы)»

Выполнил:

студент группы

Ф.И.О

Проверил:

преподаватель

Ф.И.О.

оценка ________

Белгород, 2019

Перечень рекомендуемых  учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Степанов В.С. Экономика строительства.- М.: Юрайт-Издат, 2015

- Акимов В.В. Макарова Т.Н. Экономика отрасли (строительство).-М.: Инфра-М, 2015

- Бакушева Н.И. Экономика строительной отрасли. – М.: издательский центр «Академия», 2013

4. Бузипрев В.В. Экономика строительства. – М.: издательский центр «Академия», 2014

5. Ефименко И. Б. Экономика строительства. – М.: Гросс Медиа:

Росбух, 2014

6. Мясникова О.В., Преображенский Б.Г. Экономика предприятия. – М.: КНОРУС, 2015

Дополнительные источники:

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учеб. для студ. учреждений	сред. проф. образования / Т.Ю. Базаров. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

2. Виханский О. С. и др. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономист, 2004.

3. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений	сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

4. Кожевников Н. Н. , Басова Т. Ф. , Бологова В. В. Основы экономики: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Под ред. Н.Н. Кожевников. - 7-e изд., стер. Гриф МО РФ. - (Серия: «Среднее профессиональное образование - Экономика и управление») – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

5. Корниенко О.В. Экономика: учебное пособие для колледжей. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2009.

6. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно- методический комплекс/ Р,Б. Ноздрева, В,Ю. Гречков, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. М.: Экономистъ, 2007.

7. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для сред.проф. образования / Н. А. Сафронов. - 2-е изд. с изм. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014.

8. Современная экономика: лекционный курс: Учеб. пособие. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2008.

9. Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений \ Т.Г. Тальнишних. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2009.

10. Экономика и управление в машиностроении: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Под ред. Н.Н. Кожевникова. - 2-е изд., перераб. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

11. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. / Под ред. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. – М.: ИНФРА-М, 2009.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Госкомстат России:Информация о социально-экономическом положении России (оперативная информация). Базы данных.Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.gks.ru

2. Журнал Маркетолог.ру. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.marketolog.ru/-маркетолог

3. Минфин России: Макроэкономика. Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.minfin.ru

4. Научно – образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://eup.ru/

5. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент". [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/

6. Центральный Банк России:Статистика Центрального Банка России.Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.cbr.ru

7. Экономика. Электронный ресурс - Режим доступа: http://economics.wideworld.ru/

8. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+».

9. Электронная библиотека http://www.znanium.com