ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

экзамена

по МДК 02.03 Строительство городских искусственных сооружений

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

специальность 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по профессиональному модулю 02 ««Строительство городских путей сообщения» МДК 02.03 «Строительство городских искусственных сооружений» разработан на основе примерной программы по указанному профессиональному модулю специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения».

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Филимонова Е.В.,  преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Присяжная Л.Н., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Л.С., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметно- цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КИМ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.03.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.03.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных средств МДК.02.03 «Строительство городских искусственных сооружений».

  - Комплект контрольно-измерительных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля 02 «Строительство городских путей сообщения» МДК. 02.03 «Строительство городских искусственных сооружений»

Результатом освоения профессионального модуля является контроль теоретических  и практических знаний в виде экзамена.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 02.03 профессионального модуля 02 должен:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |
| Иметь практический опыт | в организации и ведении работ по строительству искусственных сооружений. |
| уметь | проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; нормировать дорожно-строительные работы; выполнять разработку сметной документации по строительству городских улиц и дорог; проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ; определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. |
| знать | требования нормативных актов по контролю качества при всех видах работ; правила техники безопасности и охраны окружающей среды; требования нормативных актов по нормированию работ; технологию составления сметных расчетов различными методами; методику лабораторных испытаний и расчетов по определению физико-механических свойств строительных материалов; виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ; основные вредные и опасные производственные факторы; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда. |

2.ТРЕБОВАНИЯ К КИМ ПО МДК 01.01.

7 семестр

экзамен

Проверка знаний по МДК 02.03 проводится на основании пройденного теоретического и практического курса и результатов выполнения практических работ выполненных обучающимися за время изучения МДК 02.03 Для экзамена разработано 25 вариантов билетов. Каждый вариант состоит  из 2 теоретических вопросов и 1 задачи.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК 02.02

3.1. Задания для оценки по экзамену.

Продолжительность экзамена – 1080 мин. в том числе: 720 часов на подготовку к экзамену и 360 часов аудиторная приемка экзамена.

Критерии оценки:

Оценка знаний студентов экзамена МДК.02.03 «Строительство городских искусственных сооружений»  производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

Экзаменационные вопросы

по профессиональному модулю 02. междисциплинарному курсу 02.03

«Строительство городских искусственных сооружений»

- Типы искусственных сооружений и их назнчение.

- Правила размещения искусственных сооружений.

- Основные элементы и материалы изготовления водопропускных труб, формы и типы оголовков, формы сечения труб.

- Конструкции сборных железобетонных и свайно-эстакадных мостов.

- Типы фундаментов, опор мостов.

- Объекты и помещения предусматриваемые на объекте по строительству водопропускных труб.

- Схема строительной площадки при устройстве водопропускных труб.

- Подготовительные работы при строительстве водопропускной железобетонной трубы.

- Геодезические разбивочные работы при строительстве водопропускной железобетонной трубы.

- Снятие растительного слоя. Планировка площадки строительстве водопропускной железобетонной трубы.

- Основные работы. Устройство котлована строительстве водопропускной железобетонной трубы.

- Устройство оснований, монтаж элементов железобетонной трубы, заделка стыков в звеньях труб и гидроизоляция звеньев.

- Засыпка трубы с уплотнением грунта укрепительные работы строительстве водопропускной железобетонной трубы.

- Подготовительные работы, план строительной площадки для сооружения сборных и сборно-монолитных опор при строительстве малых мостов.

- Бурение скважин при строительстве малых мостов.

- Разработка котлована при строительстве малых мостов.

- Возведение фундаментов и опор из крупных блоков при строительстве малых мостов.

- Сооружение столбчатых опор при строительстве малых мостов.

- Сооружение опор сборных железобетонных эстакадных мостов.

- Изготовление железобетонных пролетных строений при строительстве малых мостов.

- Монтаж железобетонных строений при строительстве малых мостов.

- Устройство мостового полотна при строительстве малых мостов.

- Безопасность площадки при организации строительства искусственных сооружений.

- Требования безопасности при складировании материалов конструкций.

- Требования безопасности при транспортировки материалов конструкций.

- Требования безопасности при монтаже элементов искусственных сооружений.

- Требования безопасности при работе с немеханизированным элементом.

- Требования безопасности при герметизации швов и гидроизоляционных работах.

Примеры билетов:

БИЛЕТ № 1

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

курс _ группа _____

1. Типы искусственных сооружений и их назначение

2. Требования безопасности при работе с немеханизированным элементом.

3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство.

БИЛЕТ №  2

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс _ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Правила размещения искусственных сооружений. |
| 2. Требования безопасности при монтаже элементов искусственных сооружений. |
| 3. Подобрать машины для разработки котлована. Произвести расчет производительности под жб водопропускную трубу и устройство оснований. определить срок выполнения работы. |

БИЛЕТ № 3

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс _ группа ____ |  |
| --- | --- |
| 1. Основные элементы и материалы изготовления водопропускных труб, формы и типы оголовков, формы сечения труб. |
| 2. Требования безопасности при транспортировки материалов конструкций. |
| 3.Произвести расчет производительности крана и определить сроки выполнения работ по монтажу сборной жб водопропускной трубы. |

БИЛЕТ №  4

по ПМ 02.

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1. Конструкции сборных железобетонных и свайно-эстакадных мостов. |
| 2. Безопасность площадки при организации строительства искусственных сооружений. |
| 3. Построите календарный график строительства водопропускной жб трубы. |

БИЛЕТ № 5

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1. Типы фундаментов, опор мостов. |
| 2. Устройство мостового полотна при строительстве малых мостов. |
| 3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство |

БИЛЕТ №  6

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

курс ___ группа ________

1. Объекты и помещения предусматриваемые на объекте по строительству водопропускных труб.

2. Монтаж железобетонных строений при строительстве малых мостов.

3. Подобрать машины для разработки котлована. Произвести расчет производительности под жб водопропускную трубу и устройство оснований. определить срок выполнения работы.

БИЛЕТ № 7

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| Курс_ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1. Схема строительной площадки при устройстве водопропускных труб. |
| 2. Изготовление железобетонных пролетных строений при строительстве малых мостов. |
| 3. Произвести расчет производительности крана и определить сроки выполнения работ по монтажу сборной жб водопропускной трубы. |

БИЛЕТ №  8

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Подготовительные работы при строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 2. Сооружение опор сборных железобетонных эстакадных мостов. |
| 3. Построите календарный график строительства водопропускной жб трубы |

БИЛЕТ № 9

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ____группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Геодезические разбивочные работы при строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 2. Сооружение столбчатых опор при строительстве малых мостов. |
| 3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство. |

БИЛЕТ №  10

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Снятие растительного слоя. Планировка площадки строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 2. Возведение фундаментов и опор из крупных блоков при строительстве малых мостов. |
| 3. Подобрать машины для разработки котлована. Произвести расчет производительности под жб водопропускную трубу и устройство оснований. определить срок выполнения работы. |

БИЛЕТ № 11

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| - Основные работы. Устройство котлована строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| - Разработка котлована при строительстве малых мостов. |
| 3. Произвести расчет производительности крана и определить сроки выполнения работ по монтажу сборной жб водопропускной трубы. |

БИЛЕТ № 12

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Устройство оснований, монтаж элементов железобетонной трубы, заделка стыков в звеньях труб и гидроизоляция звеньев. |
| 2. Бурение скважин при строительстве малых мостов. |
| 3. Построите календарный график строительства водопропускной жб трубы |

БИЛЕТ № 13

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Засыпка трубы с уплотнением грунта укрепительные работы строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 2. Подготовительные работы, план строительной площадки для сооружения сборных и сборно-монолитных опор при строительстве малых мостов. |
| 3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство |

БИЛЕТ №  14

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Подготовительные работы, план строительной площадки для сооружения сборных и сборно-монолитных опор при строительстве малых мостов. |
| 2. Засыпка трубы с уплотнением грунта укрепительные работы строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 3. Подобрать машины для разработки котлована. Произвести расчет производительности под жб водопропускную трубу и устройство оснований. определить срок выполнения работы. |

БИЛЕТ № 15

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа _________ |  |
| --- | --- |
| 1. Бурение скважин при строительстве малых мостов. |
| 2. Устройство оснований, монтаж элементов железобетонной трубы, заделка стыков в звеньях труб и гидроизоляция звеньев. |
| 3. Произвести расчет производительности крана и определить сроки выполнения работ по монтажу сборной жб водопропускной трубы. |

БИЛЕТ №  16

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Разработка котлована при строительстве малых мостов. |
| 2. Основные работы. Устройство котлована строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 3. Построите календарный график строительства водопропускной жб трубы |

БИЛЕТ № 17

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс ____ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Возведение фундаментов и опор из крупных блоков при строительстве малых мостов. |
| 2. Снятие растительного слоя. Планировка площадки строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство. |

БИЛЕТ №  18

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Сооружение столбчатых опор при строительстве малых мостов. |
| 2. Геодезические разбивочные работы при строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 3. Подобрать машины для разработки котлована. Произвести расчет производительности под жб водопропускную трубу и устройство оснований. определить срок выполнения работы. |

БИЛЕТ № 19

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Сооружение опор сборных железобетонных эстакадных мостов. |
| 2. Подготовительные работы при строительстве водопропускной железобетонной трубы. |
| 3. Произвести расчет производительности крана и определить сроки выполнения работ по монтажу сборной жб водопропускной трубы. |

БИЛЕТ №  20

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Изготовление железобетонных пролетных строений при строительстве малых мостов. |
| 2. Схема строительной площадки при устройстве водопропускных труб. |
| 3. Построите календарный график строительства водопропускной жб трубы |

БИЛЕТ № 21

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа ___________ |  |
| --- | --- |
| 1. Монтаж железобетонных строений при строительстве малых мостов. |
| 2. Объекты и помещения предусматриваемые на объекте по строительству водопропускных труб. |
| 3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство. |

БИЛЕТ №  22

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Устройство мостового полотна при строительстве малых мостов. |
| 2. Типы фундаментов, опор мостов. |
| 3. Подобрать машины для разработки котлована. Произвести расчет производительности под жб водопропускную трубу и устройство оснований. определить срок выполнения работы. |

БИЛЕТ № 23

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Безопасность площадки при организации строительства искусственных сооружений. |
| 2. Конструкции сборных железобетонных и свайно-эстакадных мостов. |
| 3. Произвести расчет производительности крана и определить сроки выполнения работ по монтажу сборной жб водопропускной трубы. |

БИЛЕТ № 24

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс _____ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Требования безопасности при складировании материалов конструкций. |
| 2. Машины и механизмы для строительства трамвайных путей. |
| 3. Построите календарный график строительства водопропускной жб трубы |

БИЛЕТ № 25

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Требования безопасности при транспортировки материалов конструкций. |
| 2. Требования безопасности при герметизации швов и гидроизоляционных работах. |
| 3. По заданным параметрам построитель календарный график производства работ с асфальтобетонным покрытием. |

БИЛЕТ № 26

по ПМ 02.

МДК 02.03  «Строительство городских искусственных сооружений»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Требования безопасности при монтаже элементов искусственных сооружений. |
| 2. Требования безопасности при работе с немеханизированным элементом. 3. Разработать конструктивную схему сборной жб водопропускной трубы и определить объемы работ на ее строительство. |

Критерии оценки.

| Освоение профессиональных компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять работы по строительству городских искусственных сооружений | организовывать и выполнять работы по подъемке пути стрелочных переводов на балласт и подбивке шпал балластом, рихтовке пути; проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; нормировать дорожно-строительные работы; выполнять разработку сметной документации по строительству городских улиц и дорог; проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ; определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. методику лабораторных испытаний и расчетов по определению физико-механических свойств строительных материалов; виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ; основные вредные и опасные производственные факторы; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда. |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.