ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ПМ 03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность 15.02.13 Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Г.Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ 03. Организация и контроль по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «___» _________ 201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:   Байдина И.А. преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическая работа студентов  проводится с целью:

- закрепления полученных теоретических знаний и умений студентов,

- углубления и расширения теоретических знаний,

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу,

Объем практической работы по ПМ 03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования МДК.03. 01.Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха 36 часов.

Практические работы направлены на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде составления сравнительных таблиц и решения задач.

При выполнении практической работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в отдельной тетради для практических работ, аккуратно и  разборчивым почерком.

Критерии оценок  за практическую работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | тема | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.1 Внешняя и внутренняя среда организации | Практическая работа №1 Выполнение расчёта длительности цикла при различных видах движения предметов труда. Выполнение расчёта параметров поточной линии. Выполнение расчёта графика планово-предупредительного ремонта. | 2 |
|  | Тема 1.2 Капитал структурного подразделения | Практическая работа №2. Выполнение расчёта среднегодовой стоимости основных производственных фондов; расчёта фондоотдачи, фондовооружённости; выполнение расчёта показателей оборачиваемости оборотных средств. Выполнение расчёта производственной мощности холодильного предприятия. | 2 |
|  | Тема 1.3. Кадровый потенциал структурного подразделения | Практическая работа №3 Выполнение анализа типичных конфликтных ситуаций. Освоение правил поведения в конфликте, методов управления конфликтом. Принятие решений в конкретной производственной ситуации – разбор конфликтных ситуаций. | 2 |
|  | Тема 1.3. Кадровый потенциал структурного подразделения | Практическая работа №4 Составление резюме. Заполнение личной карточки по учёту кадров. | 2 |
|  | Тема 1.4 Себестоимость, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия | Практическая работа № 5 Выполнение расчёта себестоимости холода. | 2 |
|  | Тема 1.4 Себестоимость, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия | Практическая работа №6 Выполнение расчёта прибыли и рентабельности. | 2 |
|  | Тема 1.5. Планирование деятельности структурного подразделения предприятия (организации) | Практическая работа №7 Выполнение расчёта основных разделов бизнес-плана. Выполнение расчёта грузооборота | 2 |
|  | Тема 1.6. Основные показатели деятельности предприятия (организации) | Практическая работа №8. Выполнение расчёта основных экономических показателей структурного подразделения предприятия. Заполнение табеля учета рабочего времени. | 2 |
|  | Тема 1.6. Основные показатели деятельности предприятия (организации) | Практическая работа № 9. Оформление документов на различные технологические операции. | 2 |
|  | Тема 2.1. Техническая документация, определяющая порядок проведения монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №10.Разработка локальных актов на промышленном предприятии. | 2 |
|  | Тема 2.2. Управление производственным процессом на стадии подготовительных работ | Практическая работа № 11. Разработка проекта производства работ и рабочего проекта (фрагмента) | 2 |
|  | Тема 2.2. Управление производственным процессом на стадии подготовительных работ | Практическая работа № 12.Разработка договора подряда и расчет стоимости работ по контракту | 2 |
|  | Тема 2.3. Обеспечение производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами | Практическая работа №13. Состав технологического комплекта воздуховодов системы вентиляции. Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов с помощью электронных таблиц. | 2 |
|  | Тема 2.4. Организация технологического процесса монтажа систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №14 Построение календарного плана-графика, графика движения рабочей силы, машин и механизмов. Разработка карты технологических операций. | 2 |
|  | Тема 2.4. Организация технологического процесса монтажа систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №15. Составление аксонометрической монтажной схемы системы вентиляции. Чтение типовых и реальных проектов производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Тема 2.5. Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства на оплату труда | Практическая работа № 16. Изучение проектной и сметной документации. Расчет локальных смет. Составление сметной документации | 2 |
|  | Тема 2.5. Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства на оплату труда | Практическая работа №17.Составление калькуляции трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР. | 2 |
|  | Тема 2.5. Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства на оплату труда | Практическая работа №18 Определение численного и квалификационного состава бригады, среднего разряда рабочих. Расчет заработной платы с помощью электронных таблиц | 2 |
|  |  | Итого: | 36 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема. Выполнение расчёта длительности цикла при различных видах движения предметов труда. Выполнение расчёта параметров поточной линии. Выполнение расчёта графика планово-предупредительного ремонта.

1. Цель -  научиться  рассчитывать длительность цикла при различных видах движения предметов труда, параметров поточной линии, графика планово-предупредительного ремонта

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018.

- Алгоритм работы:

- Повторить порядок  расчёта длительности цикла при различных видах движения предметов труда.

- Повторить порядок  расчёта параметров поточной линии

- Повторить порядок  расчёта графика планово-предупредительного ремонта.

- Выполнить расчёт длительности цикла при различных видах движения предметов труда.

- Выполнить расчёт параметров поточной линии

- Выполнить расчёт графика планово-предупредительного ремонта

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Рассчитать длительность цикла при различных видах движения предметов труда по данным, выданным преподавателем.

Задание 2. Рассчитать параметры поточной линии по данным, выданным преподавателем.

Задание 3. Рассчитать показатели и составить график планово-предупредительного ремонта по данным, выданным преподавателем.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема. Выполнение расчёта среднегодовой стоимости основных производственных фондов; расчёта фондоотдачи, фондовооружённости; выполнение  расчёта показателей оборачиваемости оборотных средств. Выполнение расчёта производственной мощности холодильного предприятия.

1. Цель -  научиться  рассчитывать среднегодовую стоимость основных производственных фондов, фондоотдачу, фондовооружённость, показатели оборачиваемости оборотных средств, производственную мощность  холодильного предприятия

2. Информационные источники:

1.Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

2.Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

3.Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

4.Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

- Повторить порядок расчета среднегодовой стоимости ОФ

- Повторить показатели состояния основных фондов

- Повторить показатели использования фондов: фондоотдача, фондовооружённость

- Повторить показатели оборачиваемости оборотных средств

- Повторить порядок расчета производственной мощности

- Выполнить расчёт среднегодовой стоимости основных производственных фондов;

- Выполнить расчёт фондоотдачи, фондовооружённости;

- Выполнить расчёт показателей оборачиваемости оборотных средств.

- Выполнить расчёт производственной мощности холодильного предприятия.

5. Теоретическая поддержка:

В течение года происходит движение основных фондов, связанное с их поступлением и выбытием. С учетом этого стоимость основных фондов на конец периода (ОФк) равна:

ОФк = ОФн + ОФп – ОФв,

где ОФн – стоимость основных фондов на начало периода,

ОФп, ОФв – стоимость соответственно поступивших и выбывших основных фондов.

Средняя стоимость основных фондов в моментном ряду определяется по формуле средней хронологической.

Так как основные фонды поступают и выбывают в течение года неравномерно, то среднегодовая стоимость (ОФ) рассчитывается по формуле:

ОФ = ОФн + ОФп – Офв

где ОФп, ОФв – среднегодовая стоимость соответственно поступивших и выбывших основных фондов,

n – число месяцев работы.

Показатели состояния основных фондов

- Коэффициент износа (Ки) характеризует долю той части основных фондов, которая перенесена на продукт.

Ки =И/ОФполн

- Коэффициент годности (Кг) характеризует неизношенную часть фондов.

Кг = ОФост/ОФполн

где И – сумма износа фондов,

ОФполн –полная стоимость фондов,

ОФост – остаточная стоимость фондов.

Ки + Кг = 100 %

Показатели использования фондов

Характеризуют эффективность использования основных производственных фондов.

- Фондоотдача (Н) характеризует количество продукции, выпускаемое на единицу стоимости основных фондов.

H =Q/ОФ

- Фондоотдача активной части основных фондов (На).

Hа =Q/ОФа

где Q – стоимость произведенной продукции,

ОФа – среднегодовая стоимость активной части основных фондов.

Между этими показателями существует взаимосвязь.

Н = dа * На,

где dа – доля активной части основных фондов в их общей стоимости.

- Фондоемкость (h) отражает потребность в основном капитале на единицу стоимости результата производства.

h =ОФ 1 /Q= H

- Фондовооруженность (ФВ) характеризуется отношением средней годовой стоимости основных фондов к средней численности рабочих, занятых в наиболее заполненной смене

ФВ =ОФ/Т

Показатели оборачиваемости оборотных средств рассчитываются по следующим формулам:

- Коэффициент оборачиваемости (Коб) показывает, сколько оборотов совершил за период каждый рубль, вложенный в оборотный капитал.

Коб =РП/О

- Средняя продолжительность одного оборота (Д) показывает, сколько дней занимает один полный оборот оборотных средств.

Д = Т/Коб ,

где Т – продолжительность периода (для упрощения расчетов принята продолжительность месяца –30, квартала – 90, года –360 дней).

- Коэффициент закрепления (Кз) характеризует сумму среднего остатка оборотного капитала, приходящуюся на рубль выручки от реализации.

Кз =О *1/РП

Производственная мощность (ПМ) строительной организации – это максимальный объем СМР, который может быть выполнен в планируемом году при наиболее эффективном использовании всех ресурсов, находящихся в распоряжении строительной организации.

Производственная мощность выражается в натуральных и стоимостных показателях. В натуральных показателях производственная мощность измеряется только при условии однородности структуры работ. В большинстве случаев производственная мощность выражается в стоимостных показателях (тыс. р.).

Планирование развития ПМ организации включает:

1. Расчет фактической мощности, которая соответствует структуре СМР базового года, и коэффициент ее использования.

2. Расчет плановой мощности ( ПМ на следующий год) и коэффициент ее использования.

3. Расчет потребности в производственных ресурсах, определяющих мощность и планирование источников покрытия.

При расчете ПМ строительной организации определяют следующие показатели.

Фактическая среднегодовая ПМ определяется по формуле:

где Vф — объем СМР, фактически выполненный в базовом году собственными силами строительно-монтажного объединения; т — доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР; Км , Кт —коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.

Фактическая ПМ на конец года определяется по формуле:

где Мтех - суммарная технологическая мощность машинного парка организации, % от среднегодовой; Чр - численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах по состоянию на конец года, % от среднегодовой.

Плановая среднегодовая мощность

,

где ∆Ми - прирост мощности за счет интенсивных факторов. Рассчитывается на основе мероприятий плана технического развития и повышения эффективности строительного производства в результате увеличения среднечасовой производительности ведущих машин и механизмов и труда рабочих, а также годового фонда полезного времени ведущих машин и механизмов; ∆Мм - прирост (снижение) полезной мощности за счет изменения оснащенности предприятия строительными машинами и механизмами; ∆Мт - прирост мощности за счет изменения численности (трудовых ресурсов) занятых на СМР.

Фактическая производственная мощность на конец базового года в планируемой структуре работ:

где Кстр— расчетный коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ по сравнению со структурой работ в базовом году и определяемый через фактические затраты труда на 1 млн р. работ с учетом коэффициента роста объемов этих работ в планируемом году.

Программа строительно-монтажных работ и плановая среднегодовая производственная мощность характеризуются коэффициентом сбалансированности, который рассчитывается с учетом планируемого коэффициента использования  среднегодовой ПМ и стремится к единице:

где Vпл — планируемый годовой объем СМР, подлежащий выполнению собственными силами строительного предприятия;

где  ,  — планируемые коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №.1

Цена приобретения автомобиля бортового грузоподъемностью 5т 500 тыс. руб., транспортные расходы составили 40 тыс. руб. коэффициент роста инфляции – 1,3, норма амортизации 15%, срок службы 7 лет. Определить первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость автомобиля.

Задание №2

Определить первоначальную, восстановительную, остаточную и ликвидационную стоимость крана КБ-100 при условии, что его приобрели по цене 150 000 руб., расходы по доставке и монтажу составили 20 000 руб., срок службы - 10 лет, стоимость металлолома при его списании 35 000 руб., резка крана и доставка металлолома на базу «Вторчермета» - 5 000 руб., повышающий коэффициент стоимости ОФ в связи с инфляцией - 1,8, время эксплуатации крана -2,5 года.

Задание №3

Рассчитать показатели фондоемкости, фондоотдачи и фондовооруженности если известно:  стоимость работ по устройству систем вентиляции и кондиционирования воздуха  10 500 тыс. руб., среднесписочная численность работников за этот период  - 550 человек, среднегодовая стоимость ОФ составила 1520 тыс. руб.

Задание №4.

Стоимость лебедки электрической с тяговым усилием 19,62 (2) кН составляет 150 000 руб., расходы по доставке - 20 000 руб., срок службы 10 лет, ежегодные  амортизационные отчисления составляют 15 % от его остаточной стоимости. Рассчитать амортизацию  лебедки электрической с тяговым усилием 19,62 (2) кН линейным способом, способом уменьшаемого остатка и способом суммы чисел лет.

- линейный способ:

- способ уменьшаемого остатка

| Год | Остаточная стоимость на н.г., руб. | Амортизация 15%, руб. | Остаточная стоимость на к.г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |

3. способ суммы чисел лет

| годГод | доля | стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Задание №5.

Амортизационные отчисления составили 3,3 млн. руб., при средней норме амортизации 15%. Определить среднегодовую стоимость ОФ.

Задание №6

Произвести расчет годовой амортизации за 5 лет методом уменьшаемого остатка и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленным данным:

| № п/п | Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Конец года | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) СРД-220 | 47600,0 | 20,0 | 1 2 3 4 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Задание №7

Произвести расчет годовой амортизации линейным методом и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленным данным:

| № п/п | Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лебедка электрическая с тяговым усилием 19,62 (2) кН | 52500,0 | 20,0 |  |  |
|  | Компрессор передвижной с ДВС давлением 686 кПа | 28500,0 | 10,0 |  |  |
|  | Дефектоскоп ультразвуковой | 10500,0 | 10,0 |  |  |
|  | Дефектоскоп переносной магнитный | 11000,0 | 20,0 |  |  |
|  | Лебедка ручная, тяговым усилием 31,39(3,2) кН | 17530,0 | 20,0 |  |  |

Задание №8

За год предприятие получило за работы  по  вентиляции и кондиционированию воздуха

16 200 тыс. руб., при этом использовало оборотных средств на сумму 720 тыс. руб. рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств

Задание №9

Выполнение работ по  вентиляции и кондиционированию воздуха на предприятии  за месяц составило сумму 200 тыс.  руб., при стоимости оборотных средств 20 тыс.  руб. Определить показатели использования оборотных средств.

Задание №10

Рассчитать показатели использования оборотных средств на предприятии, если объем работ по  вентиляции и кондиционированию воздуха за квартал составил 720 тыс. руб., средний остаток оборотных средств 80 тыс. руб.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема. Выполнение анализа типичных конфликтных ситуаций. Освоение правил поведения в конфликте, методов управления конфликтом. Принятие решений в конкретной производственной ситуации – разбор конфликтных ситуаций.

1. Цель -  научиться  анализировать конфликтные ситуации, познакомиться с правилами поведения в конфликте,  с методами управления конфликтом и принимать решения в  конкретной производственной ситуации

2. Информационные источники:

- Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2018.

-288 с.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

- Повторить порядок анализа типичных конфликтных ситуаций.

- Повторить правила поведения в конфликте

- Повторить методы управления конфликтом

- Рассмотреть порядок принятия решений и принять решение в конкретной производственной ситуации

4. Теоретическая поддержка:

Ситуация №1.

Старшего мастера Сорокина И.П. , как хорошего специалиста повысили в должности. Теперь он стал заместителем начальника цеха, однако через некоторое время стало ясно, что он не справляется со своими обязанностями и его повышение оказалось преждевременным. Таким образом, он получил сообщение, что понижен в должности (до старшего мастера). Иван Петрович расценил это как личное оскорбление и уволился с работы. Правильно ли он поступил? Почему? Как бы Вы поступили на его месте?

Ситуация №2.

В новом коллективе Вы столкнулись с ситуацией: Ваш подчиненный, подчеркивая свою исключительность, игнорирует Ваши указания и делает все по-своему. Каковы Ваши действия?

Ситуация №3.

Как Вы относитесь к тому, что резюме одного из претендентов на должность начальника отдела маркетинга в разделе «Опыт работы» содержит огромную информацию о различных местах работы данного специалиста (причем более полугода на одном рабочем месте). Как Вы построите собеседование с этим кандидатом?

Ситуация 4. Произошла поломка оборудования. Для ее устранения потребовалось бы много времени. Один рабочий, рискуя жизнью, устранил неисправность. Весь цех восторгался его поступком. Узнав о случившемся, начальник цеха поблагодарил рабочего, а мастер цеха освободил рабочего от работы.

Ситуация 5.

Вы руководитель отдела. Необходимо подобрать кандидатуру начальника одного из отдела. Есть два претендента:

ПЕРВЫЙ: вежливый, умеет увлечь людей, категоричен в своем мнении, но опыта в работе недотастаточно.

ВТОРОЙ: опытный, но ему свойственна сухая форма общения с людьми, при выполнении задания проявляет резкость в своих требованиях.

Кого из работников Вы предпочтете?

Ситуация 6.

Один из ваших подчиненных активный общественник. Общественные дела часто отвлекают его от работы. Другим подчиненным приходится часто выполнять его объем работы, возникают конфликты. Наконец, Вам предлагают разобраться с этим вопросом. Какие меры Вы предпримите?

Список литературы.

- Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2018.

-288 с.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Составление резюме. Заполнение личной карточки по учёту кадров.

1. Цель - научиться оформлять  документы при приеме на работу.

2. Информационные источники:

- Гражданский кодекс РФ.

- Трудовой кодекс РФ.

- Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2018.

-288 с.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы

1. Изучить особенности резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства.

2. Изучить порядок составления  резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства.

3. Заполнить бланк резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства, выданный преподавателем.

4.Изучить перечень  документов при приеме на работу

5. Изучить порядок оформления  документов при приеме на работу

6. Заполнить бланк  личной карточки по учёту кадров, выданный преподавателем.

4.Теоретическая поддержка:

Резюме является основным документом при поиске новой работы. От качества и грамотности составления этого документа зависят Ваши шансы на трудоустройство.

Основное правило при составлении резюме - это изложение более подробной и полной информации о Ваших личных качествах и профессиональной деятельности, совпадающей с требованиями организации к претендентам на определённую должность. Именно от резюме будет зависеть первое впечатление потенциального работодателя о Ваших профессиональных и личных данных, и именно от резюме будет зависеть, пригласят Вас на собеседование или нет.

Задание 1.  Составить резюме.

| (Ф.И.О.) |
| --- |
| Дата рождения |  |
| Адрес, телефон | ___________________________ ___________________________ |
| Семейное положение | ___________________________ |
|  | Цель |
|  | ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | Образование |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
|  | Опыт работы |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ Функции: - - Результаты работы и достижения: ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ Функции: - - Результаты работы и достижения: ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| _________ | _______________________________________________ _______________________________________________ |
| _________ Технические навыки Знание иностранных языков Водительские права Возможные командировки | _______________________________________________ _______________________________________________ Дополнительная информация ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ |
|  | ____________________________________________ |
| Физическая подготовка | ______________________________________________ |
| Личные качества | ______________________________________________ |
| Дата составления | _______________ |

Приём на работу в фирму обычно сопровождается созданием следующих документов: заявления; анкеты; трудового договора (контракта); приказа о приеме на работу (Форма №Т-1, Т-1а); личной карточки (форма №Т-2).

Унифицированная форма № Т-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0301002 |
|  |  | по ОКПО |  |

(наименование организации)

| Дата составления | Табельный номер | Идентификационный номер налогоплательщика | Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования | Алфавит | Характер работы | Вид работы (основная, по совместительству) | Пол (мужской, женский) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
работника

# I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Трудовой договор | номер |  |
| --- | --- | --- |
|  | дата |  |

| 1. Фамилия |  | Имя |  | Отчество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Дата рождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (день, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место рождения |  |  |  |  |  |  |  | по ОКАТО |  |  |
| 4.Гражданство |  |  |  |  |  |  |  | по ОКИН |  |  |
| 5. Знание иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  | по ОКИН |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование) | (степень знания) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКИН |  |  |
| 6.Образование |  |  |  |  |  |  |  | по ОКИН |  |  |
|  | (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование образовательного учреждения | Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний |  |  | Год окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | серия | номер |  |  |
| Квалификация по документу об образовании | Направление или специальность по документу |  |  |  |  |
|  | Код по ОКСО |  |  |  |  |

| Наименование образовательного учреждения | Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний |  |  |  | Год окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование |  | серия | номер |  |  |
| Квалификация по документу об образовании | Направление или специальность по документу |  |  |  |  |  |
|  | Код по ОКСО |  |  |  |  |  |
| Послевузовское профессиональное образование |  |  |  |  | Код по ОКИН |  |
|  |  | (аспирантура, адъюнктура, докторантура) |  |  |  |  |

| Наименование образовательного, научного учреждения |  | Документ об образовании, номер, дата выдачи | Год окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление или специальность по документу |  |  |
|  |  | Код по ОКСО |  |  |
|  |  |  |  | Код |
| 7. Профессия |  |  | по ОКПДТР |  |
|  | (основная) |  | по ОКПДТР |  |
|  | (другая) |  |  |  |

2-я страница формы № Т-2

| 8. Стаж работы (по состоянию на | “ |  | ” |  | 20 |  | г.): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Общий |  | дней |  | месяцев |  | лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непрерывный |  | дней |  | месяцев |  | лет |
| Дающий право на надбавку за выслугу лет |  | дней |  | месяцев |  | лет |
|  |  | дней |  | месяцев |  | лет |

| 9. Состояние в браке |  | Код по ОКИН |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. Состав семьи:

| Степень родства (ближайшие родственники) | Фамилия, имя, отчество | Год рождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 11. Паспорт: |  | № |  | Дата выдачи | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выдан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование органа, выдавшего паспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Адрес места жительства:

|  | Почтовый индекс |  |
| --- | --- | --- |
| По паспорту |  |  |

|  | Почтовый индекс |  |
| --- | --- | --- |
| Фактический |  |  |

| Дата регистрации по местужительства | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номер телефона

# II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

|  |  |  |  |  | 6. Наименование военного комиссариата по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Категория запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Воинское звание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состав (профиль) |  |  |  |  | 7. Состоит на воинском учете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Полное кодовое обозначение ВУС |  |  |  |  | а) общем (номер команды, артии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Категория годности к военной службе |  |  |  |  | б) специальном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (отметка о снятии с воинского учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работник кадровой службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  |  |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |

| Работник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (личная подпись) |  |  |  |  |
| “ |  | ” |  |  | 20 |  | г. |

3-я страница формы № Т-2

# III. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

| Дата | Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Тарифная ставка (оклад), надбавка, руб. | Основание | Личная подпись владельца трудовой книжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

IV. АТТЕСТАЦИЯ

| Дата аттестации | Решение комиссии | Документ (протокол) |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

| Дата |  | Вид повышения квалификации | Наименование образовательного учреждения, место его нахождения | Документ (удостоверение, свидетельство) |  |  |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала обучения | окончания обучения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование |  | серия, номер | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |

# VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

| Дата |  | Специальность (направление, профессия) | Документ (диплом, свидетельство) |  |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала переподготовки | окончания переподготовки |  | наименование | номер | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

4-я страница формы № Т-2

# VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

| Наименование награды (поощрения) | Документ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VIII. ОТПУСК

| Вид отпуска (ежегодный, учебный, без сохранения заработной платы и др.) | Период работы |  | Количество календарных дней отпуска | Дата |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | по |  | начала | окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством

| Наименование льготы | Документ |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номер | дата выдачи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

# XI. Основание прекращения
трудового договора (увольнения)

| Дата увольнения | “ |  | ” |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ (распоряжение) № |  |  |  |  |  | от |  | “ |  | ” |  |  | 20 |  | г. |

| Работник кадровой службы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Работник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (личная подпись) |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема. Выполнение расчёта себестоимости холода.

1. Цель -  научиться  рассчитывать себестоимость холода.

2. Информационные источники:

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

- Повторить  понятие и состав издержек производства и реализации продукции.

- Повторить классификацию затрат по статьям и элементов затрат.

- Повторить особенности структуры себестоимости холода.

- Повторить состав  сметы затрат.

- Повторить  порядок расчёта себестоимости единицы холода.

- Выполнить расчёт себестоимости холода

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Рассчитать себестоимость единицы холода по данным, выданным преподавателем.

Список литературы.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема. Выполнение расчёта прибыли и рентабельности.

1. Цель -  научиться рассчитывать прибыль и рентабельность предприятия

2. Информационные источники:

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

1. Повторить понятие прибыли

2. Перечислить виды прибыли, порядок распределение и использование прибыли.

3. Повторить понятие рентабельность

4. Перечислить виды рентабельности: продукции, производства и продаж.

5.  Выполнить расчёт прибыли и уровня рентабельности

4. Теоретическая поддержка:

1. Балансовая прибыль рассчитывается по формуле:

БП = (( Дпер.-0,02*Дпер.) + (ДТЭО – Дп-р +Ддр.))- ( Спер+СТЭО + Сп-р+Сдр.)

БП = ВД – 0,02*Дпер-Спер

ВД= Дпер+ ДТЭО +Дп-р+ Ддр.

Где,  БП- балансовая прибыль, руб.

ВД- валовый доход, руб.

Дпер – доходы от перевозок, руб.

0,02 – 2% отчислений в дорожный фонд

ДТЭО, Дп-р., Ддр – доходы от транспортно-экспедиционных операций, от погрузочно-разгрузочных работ и других работ, руб.

Спер, СТЭО, Сп-п, Сдр. – затраты на перевозки, на транспортно-экспедиционные операции, на погрузочно-разгрузочные работы и другие работы, руб.

2. Общая рентабельность:

Робщ. =

Где, БП- балансовая прибыль, руб.

ОФср.год – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Обс – стоимость оборотных фондов, руб.

3. Расчетный уровень рентабельности:

Ррасч. =

Где, БП- балансовая прибыль, руб.

ОФср.год – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Обс – стоимость оборотных фондов, руб.

Н-  сумма налогов, руб.

n – норматив платы за основные и оборотные фонды, %

БК- процент банковского кредита, руб.

Задание 1.

Определить прибыль и рентабельность.

| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Продажная цена, руб. Полная себестоимость, руб. Прибыль, руб. Рентабельность, % | 25000 22780 | 26000 22820 |

Задание 2.

Определить чистую прибыль предприятия , если известно, что фактическая прибыль  предприятия составила 69 тыс. руб., балансовая прибыль составила 97 тыс. руб., налог на прибыль в размере 20%.

.

Список литературы.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Тема. Выполнение расчёта основных разделов бизнес-плана. Выполнение расчёта грузооборота

1. Цель -  научиться  рассчитывать основные разделы бизнес-плана, выполнять расчёт грузооборота

2. Информационные источники:

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить содержание основных разделов бизнес-плана:

- Дать характеристику продукции или услуг,

- Выполнить оценку рынка сбыта,

- Выполнить анализ конкуренции,

- Выстроить стратегию маркетинга.

- Составить план производства.

- Составить Организационно-правовой план.

- Выполнить оценку рисков и страхование.

- Повторить порядок расчёта грузооборота.

- Выполнить  расчёт основных разделов бизнес-плана

- Выполнить расчёт грузооборота.

- Теоретическая поддержка:

Задание 1. Выполнить  расчёт основных разделов бизнес-плана по данным, выданным преподавателем.

Задание 2. Выполнить  расчёт грузооборота по данным, выданным преподавателем.

Список литературы.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Тема. Выполнение расчёта основных экономических показателей структурного подразделения предприятия. Заполнение табеля учета рабочего времени.

1. Цель -  научиться  рассчитывать основные экономические показатели работы структурного подразделения предприятия и  заполнять табель учета рабочего времени

2. Информационные источники:

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить показатели производства продукции: натуральные и стоимостные.

- Повторить показатели использования материальных ресурсов

- Повторить показатели использования трудовых ресурсов.

- Повторить методику расчёта общего фонда заработной платы.

- Повторить показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости.

- Выполнить расчет основных экономических показателей структурного подразделения предприятия

- Изучить назначение табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

- Изучить порядок  составления табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

- Заполнить бланк табеля учета рабочего времени (форма Т-12)

4.Теоретическая поддержка:

Фактическая обеспеченность организации  материалами за квартал определяется в следующем порядке:

-Всего количество материалов  в организации на начало квартала

QН =QП + Q0

-Обеспеченность организации материалами к плановой потребности (%)

QН /Qп

-То же при дневной потребности организации в материалах

ЗН = Qп /ДН

-фактически их хватит

QН /ЗН

Годовой фонд рабочего времени рабочего определяется по формуле:

Фпр.р = Фрм — (Дотп + Дув.п )* Тсм

Где,  Фрм- годовой фонд времени рабочего места, час.

Фрм = (ДКГ -Дв -ДП)* ТСМ -ДПП*Т , час

Дкг- число дней, 366 дней

ДВ- выходные, 105 дней

ДП- число праздничных дней, 14 дней

ТСМ -  продолжительность смены, 8 часов

ДПП – число предпраздничных дней в году, 2 дня

Т- время, на которое сокращена смена в предпраздничный день, 1 час

ДОТП - число дней отпуска,  24 дней

Д ув.п - число дней уважительных пропусков, 0 дней

Коэффициент сравнительной экономической эффективности определяется по формуле:

Если Ер  Ен =0,12, то проект эффективен

Если Ер  Ен =0,12, то проект  неэффективен

Срок окупаемости – временной период, за который вложения в данный вариант окупятся, т.е начнут приносить прибыль.

Ток = =

Ток =

Для того чтобы определить наименее затратный вариант необходимо:

З = Ссмр + Ен * ()

Где З- сумма затрат по тому или иному варианту, тыс. руб.

Ссмр –себестоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности, 0,12

Собор – стоимость, используемого оборудования, тыс. руб.

Т – время работы используемого оборудования, ч.

Тн – нормативное время работы используемого оборудования, ч.

Задание 1. Рассчитать основные экономические показатели работы структурного подразделения предприятия по данным, выданным преподавателем.

Задание 2.Определить количество материалов подлежащих завозу на предприятие в планируемом году.

Исходные данные:

| Наименование | Ед. изм. | Потребность | Остаток на н.г. | Остаток на к.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал 1 | т | 290 | 90 | 30 |
| Материал 2 | т | 400 | 20 | 30 |
| Материал 3 | М3 | 6000 | 100 | 50 |

Задание 3. Заполнить табель учета рабочего времени (форма Т-2)  по данным, выданным преподавателем.

Унифицированная форма № Т-12

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0301008 |
|  |  | по ОКПО |  |
| наименование организации |  |  |  |
| структурное подразделение |  |  |  |

|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | по |
|  | ТАБЕЛЬ |  |  |  |  |  |

учета рабочего времени

| Номер по по- рядку | Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) | Табель- ный номер | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отработано за |  | Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат |  |  |  |  |  | Неявки по причинам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Х | поло- вину месяца (I, II) | месяц | код вида оплаты |  |  |  |  |  | код | дни (часы) | код | дни (часы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корреспондирующий счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни |  | код вида | корреспондирующий счет | дни (часы) | код вида оплаты | корреспондирующий счет | дни (часы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часы |  | оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебник. М.:КНОРУС,2011.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2010

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

Тема. Оформление документов на различные технологические операции.

1. Цель -  научиться  оформлять документы на выполнение различных технологических операций.

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

- Повторить порядок заполнения маршрутной карты

- Повторить порядок заполнения операционной карты

- Повторить порядок заполнения заказ-наряда на ремонт.

- Повторить порядок заполнения приемо-сдаточного акта

- Повторить порядок заполнения журнала учета заказов

- Заполнить  маршрутную карту

- Заполнить операционную карту

- Заполнить заказ-наряд на ремонт.

- Заполнить приемо-сдаточный акт

- Заполнить журнал учета заказов

4. Теоретическая поддержка:

Для изложения технологических процессов разрабатывается маршрутная карта, в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

2.  Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации.

3. Простановка служебных символов является обязательной и не зависит от применяемого метода проектирования документов.

4. Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же операции, на данном листе документа, для документов, заполняемых рукописным способом или с помощью печатающей машинки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

5. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, и выполняемые прописной буквой, например, М01, А12 и т.д.

6. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах МК следует выполнять в соответствии с табл. 2.

Для единичных технологических процессов разрабатывается операционная карта (ОК), в которой содержится описание технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах.

В условиях единичного и мелкосерийного производства допускается не заполнять операционные карты. Вся необходимая информация в этом случае заносится в маршрутные карты или КТП.

1.Заказ-наряд на ремонт – это документ, регулирующий отношения между компанией, проводящей ремонт и заказчиком. В заказе-наряде обязательно указывается полный объем работ, выполняемый исполнителем. Также в нем содержатся данные о запасных частях и расходных материалах, применяемых при ремонте, и подробно описан каждый этапы работы, что необходимо для расчета оплаты за услуги исполнителя.

2.Заказ-наряд нередко используют в качестве счета для оплаты услуг или договора, необходимого для начала проведения ремонтных работ. Документ нужно оформлять исключительно в соответствии с правилами технического обслуживания и ремонта автомобилей, утвержденными законодательством РФ.

3. В заказе-наряде необходимо указать следующую информацию, необходимую для оказания исполнителем услуг:

-сведения об исполнителе, его название и адрес;

-подробную контактную информацию о заказчике услуг;

-список услуг и работ, которые необходимо выполнить;

-полный перечень запасных частей и других материалов, которые были предоставлены заказчиком или исполнительной компанией;

-предполагаемые сроки выполнения заказа;

-стоимость оказанных услуг;

-порядок оплаты.

Вместе с наряд-заказом составляется приемо-сдаточный акт. Верное оформление и заполнение этого акта позволит избежать споров о состоянии оборудования после завершения ремонта.

______________________

предприятие

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАКАЗОВ за ______________ 20__ г.

| Дата оформления | Номер заказ-наряда | Продолжение заказ-наряда (дата, номер) | Ф.И.О. заказчика | Дата выдачи заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ

г.__________________                                                                                  "____"_______20__г.

Во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного

"___"_________20__г., Подрядчик сдает, а Заказчик в лице _______________________________

(должность, Ф.И.О.)  принимает  следующие  работы  (услуги,  продукцию):

__________________________________________________________________________________

1.  Качество   работы  (продукции,   услуг)  проверено  полномочным

представителем  Заказчика   в  присутствии  Подрядчика  и  соответствует

требованиям  ______________________________________________________________________

(договора, технических условий, стандарта и пр.)

2. Согласно представленным ______________________________________________________

(наименование финансовых документов, их реквизиты) расходы Подрядчика на

_______________________________________ составляют ________________________________

рублей, которые Заказчик обязуется оплатить.

3. Выполненные  Подрядчиком работы  оформлены надлежащим  образом и приняты полностью (комплектно).

4. За выполненную работу Заказчик устанавливает надбавку (скидку) в размере ____________________  руб. за _______________________________________________________

по сравнению с суммой, установленной в договоре подряда.

5. Заказчик  оплачивает выполненные  Подрядчиком  работы  с  учетом

надбавки (скидки) в размере _____________________________________________________ руб.

__________________________________________________________________ (сумма прописью).

Сдал:                                                                                                Принял:

___________________                                                                    ____________________________

подпись Подрядчика                                                                      подпись представителя Заказчика

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия Заказчика _______________________________

"___"______20__г.

Задание 1.

Заполнить маршрутную карту на технологические процессы  по вентиляции и кондиционированию воздуха на основе приведенных данных, выданных преподавателем

Задание 2.

Заполнить операционную  карту на технологические процессы по вентиляции и кондиционированию воздуха на основе приведенных данных, выданных преподавателем

Задание 3.

Оформить заявку и заказ-задание на проведение диагностических и ремонтных работ кондиционера.

Задание 4. Заполнить журнал учета заказов на предприятии , используя задания №1-3. На основании данных задания 3, заполнить приемо-сдаточный акт на ремонт кондиционера.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

Тема. Разработка локальных актов на промышленном предприятии.

1. Цель -  научиться  разрабатывать  локальные акты на промышленном предприятии.

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

- Повторить перечень локальных актов, используемых на промышленном предприятии

- Повторить порядок составления  локальных актов, используемых на промышленном предприятии

- Составить локальные акты: должностную инструкцию

4. Теоретическая поддержка:

Должностная инструкция — это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной должности.

Должностная инструкция обычно состоит из следующих разделов:

- Общие положения

- Основные задачи и функции

- Обязанности

- Права

- Ответственность

- Взаимосвязи

Текст должностной инструкции должен полно и четко определить задачи, функции, обязанности работника. Нечеткое и неполное определение сферы деятельности каждого работника ведет к нестабильности работы самой службы и несогласованности действий отдельных работников. Как правило, такая обстановка способствует возникновению конфликтных ситуаций, вызванных неправильным представлением работника о своих обязанностях. Текст должностной инструкции излагается отдельными пунктами.

С должностной инструкцией руководитель (или кадровая служба) обязан ознакомить работника под расписку. Виза ознакомления располагается ниже подписи руководителя службы делопроизводства (разработчика должностной инструкции) и состоит из слов «С инструкцией ознакомлен (на)», подписи работника, его инициалов, фамилии и даты.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

Тема. Разработка проекта производства работ и рабочего проекта (фрагмента)

1. Цель -  научиться  разрабатывать проект производства работ и  фрагмент рабочего проекта

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

- Алгоритм работы:

- Повторить порядок  разработки проекта производства работ

- Повторить порядок  расчёта рабочего проекта

- Выполнить расчёт проекта производства работ

- Выполнить расчёт фрагмента рабочего проекта

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Составить  проект производства работ по данным, выданным преподавателем.

Задание 2.  Составить фрагмент рабочего проекта по данным, выданным преподавателем.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

Тема. Разработка договора подряда и расчет стоимости работ по контракту

1. Цель -  научиться  разрабатывать договор подряда и рассчитывать стоимость работ по контракту

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить порядок составления договора подряда

- Повторить порядок  расчёта стоимости работ по контракту

- Составить договор подряда на бланке, выданном преподавателем

- Выполнить расчёт стоимости работ по контракту

4.Теоретическая поддержка:

Договор строительного подряда – это договор, где прописаны обязанности подрядчика и срок выполнения работ, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Сумма денежных средств, необходимых для осуществления работ определяется сметой. Эта стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования работ, формирования договорных цен на продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы.

Задание 1. Составить договор подряда на бланке, выданном преподавателем

Задание 2. Рассчитать стоимость работ по контракту по данным, выданным преподавателем.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

Тема. Состав технологического комплекта воздуховодов системы вентиляции. Расчет элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов с помощью электронных таблиц.

1. Цель -  научиться  определять состав технологического комплекта воздуховодов системы вентиляции  и рассчитывать элементы затрат по эксплуатации машин и механизмов

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить состав технологического комплекта воздуховодов системы вентиляции

- Повторить порядок  расчёта элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов

- Выполнить расчёт элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов

- Теоретическая поддержка:

Задание 1. Составить технологический комплект воздуховодов системы вентиляции по данным, выданным преподавателем.

Задание 2.Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов:

20-03-004-1 Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-001-1 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов:

20-04-002-1 Установка калориферов массой: до 0,1 т

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-8-2 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Задание 4. Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов:

20-05-002-1 Установка скрубберов массой: до 0,15 т

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-001-1 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

Тема. Построение календарного плана-графика, графика движения рабочей силы, машин и механизмов. Разработка карты технологических операций.

1. Цель -  научиться  строить  календарный план-график, график движения рабочей силы, машин и механизмов и разрабатывать карту технологических операций

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить порядок  построения календарного плана-графика

- Повторить порядок составления графика движения рабочей силы

- Повторить порядок составления графика движения машин и механизмов

- Повторить порядок разработки карты технологических операций

- Составить календарный план-график

- Составить график движения рабочей силы

- Составить график движения машин и механизмов

- Разработать карту технологических операций

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Составить календарный план-график  по данным, выданным преподавателем.

Задание 2.  Составить график движения рабочей силы по данным, выданным преподавателем.

Задание 3. Составить график движения машин и механизмов

Задание 4.  Разработать карту технологических операций по данным, выданным преподавателем.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

Тема. Составление аксонометрической монтажной схемы системы вентиляции. Чтение типовых и реальных проектов производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1. Цель -  научиться  составлять аксонометрическую монтажную схему системы вентиляции и читать типовые и реальные проекты производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить порядок  составления аксонометрической монтажной схемы системы вентиляции

- Повторить состав типовых проектов производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Повторить состав реальных проектов производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Составить аксонометрическую монтажную схему системы вентиляции

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Составить аксонометрическую монтажную схему системы вентиляции по данным, выданным преподавателем.

Задание 2.  Выполнить по типовому проекту производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха задания, выданные преподавателем.

Задание 3. Выполнить  по реальному проекту производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха задания, выданные преподавателем.

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

Тема. Изучение проектной и сметной документации. Расчет  локальных смет. Составление сметной документации.

1. Цель -  изучить состав проектной и сметной документации, научиться  рассчитывать  локальные сметы и  составлять  сметную документацию.

2. Информационные источники:

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №20

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- Алгоритм работы:

- Повторить состав проектной и сметной документации

- Повторить порядок  расчёта локальных смет на монтажные работы

- Повторить порядок  расчёта объектных смет

- Повторить порядок составления сводного сметного расчёта

- Выполнить расчёт локальной сметы на монтажные работы

4. Теоретическая поддержка:

Порядок составления сметы базисно-индексным методом:

Графа 1. Из сборника ТЕР, номер которого соответствует наименованию работы, выписывается шифр расценки. Также может указываться код неучтенного материала, из соответствующего сборника ССЦ или коэффициенты, которые применяются к расценкам.

Графа 2. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается наименование работ или рассчитываемых затрат.

Графа 3. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается, указанная в ТЕР, единица измерения.

Графа 4. Из предложенного задания или ведомости объемов работ вносится соответствующая данному виду работ величина.

Графа 5. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина прямых затрат, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-строителей.

Графа 6. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-машинистов.

Графа 7.Объем работ из графы 4 умножается на величину прямых затрат из числителя графы 5.

Графа 8. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-строителей из знаменателя графы 5.

Графа 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов из числителя графы 6 и записывается в числитель графы 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-машинистов из знаменателя графы 6 и записывается в знаменатель графы 9.

Графа 10. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, а в знаменатель величина затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин.

Графа 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, из числителя графы10 и записывается в числитель графы 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин из знаменателя графы 10 и записывается в знаменатель графы 11.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7

ФОТ- сумма значений по графе 8 и знаменателю графы 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Итого по разделу  - сумма всех значений по графе 7, графе 8, по числителю графы9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Порядок составления объектного сметного расчета (объектной сметы) включает расчет следующих граф:

Графа 1. Порядковый номер локального сметного расчета (локальной сметы).

Графа 2. Номера сметных расчетов (смет).

Графа 3. Наименование работ и затрат. В данную графу вносятся виды работ, а именно, общестроительные работы, санитарно-технические работы, электромонтажные работы и слаботочные устройства.

Графа 4. В ней определяется сметная стоимость строительных работ, которая берется для общестроительных работ из итога локального сметного расчета по графе 7, а для санитарно-технических работ определяется в размере 8,5% от строительных работ.

Графа 5. В ней определяется сметная стоимость монтажных работ, которая определяется для монтажных работ  в размере 2,9% от строительных работ, а для слаботочных устройств определяется в размере 1% от строительных работ.

Графа 6. В ней определяется сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря.

Графа 7. В ней определяется сметная стоимость прочих затрат.

Графа 8. В ней определяется всего сметная стоимость  путем суммирования граф 4,5,6,7.

Графа 9. В ней определяется величина средств на оплату труда по видам работ:

- для общестроительных работ эта величина берется из итога локального сметного расчета по графе 8,

- для санитарно-технических работ определяется в размере 8,5% от средств на оплату труда  строительных работ,

- для монтажных работ  в размере 2,9% от средств на оплату труда  строительных работ,

- для слаботочных устройств определяется в размере 1% от средств на оплату труда  строительных работ.

Графа 10. В ней определяется показатели единичной стоимости на 1 м2 площади зданий и сооружений по формуле:

(1)

где:   - сметная стоимость по видам строительно-монтажных работ, руб.

- общая (полезная) площадь здания, сооружения,  м2

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется по образцу формы № 1, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по следующим главам:

Глава 1 «Подготовка территории строительства». Включает средства на:

- подготовку территории. Затраты определяются в размере 2% от суммы строительных и монтажных работ (по главе 2 сводного сметного расчета) и включаются в  4 и 8 графы сводного сметного расчета;

- отвод участка.   Определяются по площади земельного участка под строительство и включаются в  7 и 8 графы сводного сметного расчета.

Площадь участка, га:

0,1…………………………2911 руб.;

0,5…………………………4851 руб.;

1,0…………………………6311 руб.;

2,0…………………………8732 руб.;

3,0………………………...11162 руб.;

5,0…………………………16493 руб.;

6,0…………………………17464 руб.;

7,0…………………………18434 руб.;

8,0 ……………………...…19404 руб.;

10,0 ……………………….21344 руб.

Для отвода участка под строительство индивидуального жилого дома стоимость отвода участка принимается в размере 490 руб.

Глава 2 «Основные объекты строительства». При курсовом и дипломном проектировании эту главу составляет объектная смета.

Глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения». При курсовом и дипломном проектировании затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 4 «Объекты энергетического хозяйства». Затраты определяются в % от строительных, монтажных работ  и от общей стоимости (по главе 2 Сводного сметного расчета) и включаются в  4, 5 и 8 графы сводного сметного расчета. Нормативы затрат приведены в приложении № 1.

Глава 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи». При курсовом и дипломном проектировании затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 6 «Наружные сети  и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения». Затраты определяются в % по укрупненным нормативам от суммы строительных и монтажных работ (по главе 2 Сводного сметного расчета) и включаются в  4 и 8 графы сводного сметного расчета.

Глава 7 «Благоустройство и озеленение территории». Размер этих расходов определяется в размере 2,5% от сметной стоимости СМР по объектной смете. Затраты показываются в графах 4 и 8 сводного сметного расчета.

Глава 8 «Временные здания и сооружения». Затраты определяются по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001), начисляются в % от строительных, монтажных работ  и от общей стоимости по сумме глав 1÷7 и включаются в  4, 5 и 8 графы сводного сметного расчета.

Глава 9 «Прочие работы и затраты». В курсовом и дипломном проектировании по этой главе рассчитываются следующие затраты:

- Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время. Определяются от строительных, монтажных работ  и от общей стоимости по итогу глав 1÷8 с применением поправок на температуру воздуха К= 0,9 и на силу ветра К=1,08. Затраты показываются в  графах 4, 5 и 8 сводного сметного расчета. Нормы определяются по Сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001) (см. приложение № 3).

- Затраты, связанные с премированием за ввод в действие объектов. Принимаются в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1÷8 и показываются в графе 7 и 8 сводного сметного расчета.

- Средства по добровольному страхованию работников, имущества и строительных рисков. Принимаются в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1÷8 и показываются в графе 7 и 8 сводного сметного расчета.

Глава 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия. При курсовом и дипломном проектировании на жилищно-гражданское строительство затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров». При курсовом и дипломном проектировании затраты по этой главе не рассчитываются.

Глава 12 «Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы». В курсовом и дипломном проектировании по этой главе рассчитываются следующие затраты:

- проектные работы. Условно принимаются в размере 2% от общей сметной стоимости строительства по итогу глав 1÷10 сводного сметного расчета и показываются в графах 7 и 8.

За итогом глав 1÷12 начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от сметной стоимости итога каждой графы и распределяется соответственно по графам 4, 5, 6, 7 и 8.

В заключение сводного сметного расчета добавляется налог на добавленную стоимость. Эти затраты принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ (составляет 18%) и отражаются в графах 4, 5, 6, 7 и 8.

За итогом вышеперечисленных глав и расчетов приводятся возвратные суммы в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений. Записываются за итогом сводного сметного расчета  в графе 8.

Задание 1.

На основании перечня работ, выданных преподавателем,  составить локальную смету на монтажные  работы по форме №4.

Задание 2.

На основе расчетов, выполненных в задании № 1 составить объектный сметный расчет (объектную смету).

Задание 3.

На основании расчетов, выполненных в задании № 1,2, составить сводный сметный расчет по форме №1.

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- Укрупненные нормативы для определения затрат сводного сметного расчета.

- ГСН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

Форма №4

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

На общестроительные работы ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Основание:  ведомость подсчета трудовых затрат и расхода материалов

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. в ред. 2014г.

| Шифр и № нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуат..маш. | всего | основная з/п рабочих | эксп. маш. | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | основная Зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Форма № 3

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство					__________________________
                                                                            (наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________________ тыс.  руб.

Средства на оплату труда _____________________________________ тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости ____________________________

Составлен(а) в ценах по состоянию на _____________ 20 ______ г.

| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строи- тельных работ | монтажных работ | оборудо- вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме                                                        тыс. руб.

в том числе возвратных сумм                                                                тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

____________________________________________________________________
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на                          20    г.

| № п/п | № смет и расчет. | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строител. работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

Тема. Составление калькуляции трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР

1. Цель -  научиться  составлять калькуляцию трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР

2. Информационные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3.Алгоритм работы:

- Повторить порядок  составления калькуляции трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР

- Составить калькуляцию трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР

4.Теоретическая поддержка:

Калькуляция затрат труда и заработной платы составляется в следующем порядке:

Графа 1. Порядковый номер работы

Графа 2. ЕНиР. В данную графу вносится шифр ЕНиР, который соответствует наименованию работы.

Графа 3. Описание работ.  В данную графу вносится наименование работы по соответствующему ЕНиР.

Графа 4. Единица измерения. В данную графу вносится единица измерения, которая соответствует наименованию работы  по соответствующему ЕНиР.

Графа 5. Состав звена по разрядам. В данную графу вносится состав звена по разрядам, который соответствует наименованию работы  по соответствующему ЕНиР.

Графа 6. Количество работ. В данную графу вносится объем работы по заданию.

Графа 7. Норма времени на единицу. В данную графу вносится норма времени, которая соответствует наименованию работы  по соответствующему ЕНиР.

Графа 8. Расценка на единицу. В данную графу вносится расценка, которая рассчитывается по следующей формуле:

Р=

Где, Тс1,2,3,4,5,6 –часовая тарифная ставка 1,2,3,4,5,6 разряда соответственно, руб.-час.

Чр1,2,3,4,5,6 - количество рабоочих1,2,3,4,5,6 разряда, чел.

Графа 9. Норма времени навесь объем. Данная графа рассчитывается путем умножения  графы 6  на графу 7.

Графа 10. Сумма заработной платы. Данная графа рассчитывается путем умножения  графы 6  на графу 8.

Затем подводятся итоги:

Итого заработная плата – сумма заработной платы по графе 10.

Итого  заработная плата с учетом коэффициента - итоговая сумма по графе 10 * 1,15,

где 15%- процент затрат, включаемых в калькуляцию, за счет накладных расходов и лимитированных затрат.

Задание 1. Составить калькуляцию трудозатрат и заработной платы на монтажные работы по ЕНиР

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100м2 | 1,10 |
| 2 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм | шт. | 6 |
| 3 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 40 тыс.м3/час | шт. | 7 |
| 4 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 10 |
| 5 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт. | 7 |
| 6 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | шт. | 4 |
| 7 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 7 |
| 8 | Установка калориферов массой: до 0,3 т | Шт | 3 |
| 9 | Установка фильтров ячейковых | шт | 7 |

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

Тема. Определение численного и квалификационного состава бригады, среднего разряда рабочих. Расчет заработной платы с помощью электронных таблиц

1. Цель - научиться рассчитывать состав комплексной  бригады

2. Информационные источники:

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1-20.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

3. Алгоритм работы:

Расчет структуры бригады производится в следующей последовательности:

1. Составляется калькуляция трудовых затрат и заработной платы на вариант комплекса строительно-монтажных работ (СМР).

На основании исходных данных и ЕНиР составляется калькуляция затрат труда, затрат машинного времени и заработной платы. В таблице 1.1 определяются суммарные величины нормативных затрат труда, нормативного времени использования машин и заработной платы.

Наименование работ, единицы измерения и объем работ заполняются в соответствии с вариантом задания. Состав звена, нормативные затраты: норма времени рабочих, расценка, норма времени машин – заполняются по соответствующим ЕНиР.

Затраты на объем работ: нормативная трудоемкость, заработная плата, нормативные затраты машино-часов рассчитываются как произведение объема работ и соответствующих нормативных затрат на единицу измерения определенного вида работ.

Трудозатраты переводятся в чел.-дн. путем деления их величины в чел.-ч на 8 часов.

2. Рассчитывается нормативная продолжительность выполнения работы.

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле:

Т=
где - суммарная величина нормативного времени использования машины, необходимая для выполнения комплекса работ ведущей машиной, маш.-ч.;

Ч – число ведущих машин;

Ac – число рабочих смен в сутки;

tc – продолжительность рабочей смены (8ч), ч;

1,1 – увеличение затрат машинного времени на неучтенные работы машины.

3. Определяются нормативные затраты труда по всем профессиям и разрядам рабочих.

Определение нормативных затрат труда производится по профессиям и разрядам рабочих на основании калькуляции.

В таблице 1.2 представлено распределение нормативных затрат труда по разрядам построчно по каждой работе пропорционально составу звена в соответствии с ЕНиР.

4. Рассчитывается численный состав бригады по профессиям и разрядам.

Определение численного состава бригады производится по формуле:

Nбр =

где Нзт - нормативные затраты труда, чел.-дн. (итог графы 12, табл. 1.1);

Т - продолжительность выполнения работ, дн

5. Окончательно формируется состав бригады за счет рационального совмещения профессий рабочих.

Определение квалификационного и профессионального состава рабочих производится по формулам (1.3) и (1.4).

Нормативные затраты труда по каждой профессии и каждому разряду принимаются по табл. 1.3.

(1.3)

где N i - численность рабочих определенной (i-й) профессии (монтажники, сварщики, плотники и т.д.), чел.;

- нормативные затраты труда рабочих i - й профессии;

(1.4)

Н зт ij - нормативные затраты труда рабочих данной профессии (i-й) и определенного (j-го) разряда, чел.-дн.;

Профессиональный состав рабочих (формула (1.4)):

Численность в бригаде рабочих определенной профессии должна соответствовать суммарной их численности по различным разрядам:

(1.5)

По результатам расчетов предварительная структура бригады представлена в таблице.

Определение среднего разряда рабочих осуществляется по формуле:

Где  Р- средний разряд ремонтных рабочих, разряд;

NI, NII, NIII, NIV, NV, NVI  – численность рабочих по разрядам, чел.

Расчет средней часовой тарифной ставки рабочих:

где С- средняя часовая тарифная ставка, руб.

- часовые тарифные ставки рабочих, занятых на работах с нормальными условиями труда, руб. (приложение 5).;

- численность рабочих, занятых на  работах с нормальными условиями труда, чел.;

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1. Проектирование структуры бригады для выполнения комплекса монтажных работ:

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100м2 | 1,13 |
| 2 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм | шт. | 5 |
| 3 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт. | 8 |
| 4 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 9 |
| 5 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт. | 6 |
| 6 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | шт. | 3 |
| 7 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | шт | 6 |
| 8 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т | Шт | 2 |
| 9 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 6 |

1.1 Составление калькуляции

На основании исходных данных и ЕНиР составляется калькуляция затрат труда, затрат машинного времени и заработной платы. В таблице 1.1 определяются суммарные величины нормативных затрат труда, нормативного времени использования машин и заработной платы.

Наименование работ, единицы измерения и объем работ заполняются в соответствии с вариантом задания. Состав звена, нормативные затраты: норма времени рабочих, расценка, норма времени машин – заполняются по соответствующим ЕНиР.

Затраты на объем работ: нормативная трудоемкость, заработная плата, нормативные затраты машино-часов рассчитываются как произведение объема работ и соответствующих нормативных затрат на единицу измерения определенного вида работ.

Трудозатраты переводятся в чел.-дн. путем деления их величины в чел.-ч на 8 часов.

Таблица 1.1.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат труда и заработной платы на выполнение комплекса работ

| Обоснова- ние по ЕНиР. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Соста звена по ЕНиР | Затраты на ед. измерения |  |  | Затраты на объем работ |  |  | Нормативная трудоемкость, чел-дн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Для звена |  | Норма времени, маш-ч | Для звена |  | Кол-во Маш-час по норме |  |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел-ч | Расценка, руб. |  | Нормативная трудоемкость, чел-ч | Зар.плата,руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е4-1-1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100м2 | 1,13 | Монтажники: 4р-1 3р-1 2р-1 | 0,78 | 0,554 | 0,26 | 88,14 | 62,6 | 29,38 | 11,01 |
| Е4-1-3(А) | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм | шт. | 5 | Монтажники: 5р-1 4р-1 3р-1 2р-1 | 0,66 | 0,469 | 0,22 | 343,86 | 244,35 | 114,62 | 42,98 |
| Е4-1-6(А) | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт. | 8 | Монтажники: 5р-1 4р-1 3р-2 2р-1 | 1,4 | 1,05 | 0,28 | 112 | 84 | 22,4 | 14 |
| Е4-1-7 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 9 | Монтажники: 4р-1 3р-2 2р-1 6р-1 | 0,88 | 0,623 | 0,22 | 823,68 | 583,13 | 205,92 | 102,96 |
| Е4-1-10 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт. | 6 | Монтажники: 4р-2 3р-1 2р-1 | 1,4 | 1,02 | 0,35 | 91 | 66,3 | 22,75 | 11,37 |
| Е4-1-17 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | шт. | 3 | Монтажники: 4р-1 3р-1 2р-1 | 1,3 | 0,923 | 0,42 | 41,6 | 29,54 | 13,44 | 5,2 |
| Е4-1-29 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | шт | 6 | Монтажники: 4р-1 2р-1 | 0,22 | 0,157 | - | 58,08 | 41,45 |  | 7,26 |
| Е4-1-25 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т | Шт | 2 | Монтажники: 4р-1 3р-1 | 0,98 | 0,73 | - | 174,44 | 129,94 |  | 21,81 |
| Е22-1-2 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 6 | Монтажники: 5р-1 | 7,7 | 7,01 | - | 1455,3 | 1324,89 |  | 181,9 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 3188,1 | 2566,2 | 408,51 | 398,48 |

1.2 Расчет продолжительности выполнения работ

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле:

Т=

где - суммарная величина нормативного времени использования машины, необходимая для выполнения комплекса работ ведущей машиной, маш.-ч.;

Ч – число ведущих машин;

Ac – число рабочих смен в сутки;

tc – продолжительность рабочей смены (8ч), ч;

1,1 – увеличение затрат машинного времени на неучтенные работы машины.

Т1==56 дней  (Ч=1, Ас=1)

Т2==28 дней (Ч=1, Ас=2)

Т2== 14 дней (Ч=2, Ас=2)

Т4== 19 дней (Ч=1, Ас=3)

1.3 Определение нормативных затрат труда

Определение нормативных затрат труда производится по профессиям и разрядам рабочих на основании калькуляции.

В таблице 1.2 представлено распределение нормативных затрат труда по разрядам построчно по каждой работе пропорционально составу звена в соответствии с ЕНиР.

Таблица 1.2

| Наименование работ | Состав звена по ЕНиР | Нормативная трудоемкость, чел.-дн. | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОНТАЖНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Монтажники 4р - 1, 3р - 1, 2р - 1 | 11,01 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |  |  |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм | Монтажники 5р - 1, 4р - 1, 3р - 1, 2р - 1 | 42,98 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 |  |
| Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | Монтажники 5р - 1, 4р - 1, 3р - 2, 2р - 1 | 14 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 2,8 |  |
| Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | Монтажники 4р - 1, 3р - 2, 2р – 1, 6р-1. | 102,96 | 20,59 | 41,18 | 20,59 |  | 20,59 |
| Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | Монтажники 4р - 2, 3р - 1, 2р - 1 | 11,37 | 2,85 | 2,85 | 5,7 |  |  |
| Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | Монтажники 4р - 1, 3р - 1, 2р - 1 | 5,2 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |  |  |
| Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | Монтажники: 4р-1 2р-1 |  |  |  |  |  |  |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т | Монтажники: 4р-1 3р-1 |  |  |  |  |  |  |
| Установка калориферов массой: до 0,1 т | Монтажники: 5р-1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | МОНТАЖНИКИ | 187,52 | 42,38 | 65,77 | 45,23 | 13,54 | 20,59 |
| ВСЕГО |  | 398,48 | 46,01 | 76,67 | 59,76 | 195,45 | 20,59 |

По всем профессиям и разрядам составляется сводная ведомость нормативных затрат труда. (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Сводная ведомость затрат труда по профессиям и разрядам

| № п/п | Профессия | Нормативные затраты труда, чел.-дн. | В том числе по разрядам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Монтажники | 187,52 | - | 42,38 | 65,77 | 45,23 | 13,54 | 20,59 |
|  | Всего | 398,48 | - | 46,01 | 76,67 | 59,76 | 195,45 | 20,59 |

1.4. Расчет численного состава бригады по профессиям и разрядам.

Определение численного состава бригады производится по формуле:

Nбр =

где Нзт - нормативные затраты труда, чел.-дн. (итог графы 12, табл. 1.1);

Т - продолжительность выполнения работ, дн., формула (1.1).

Nбр1==7,11 чел

Nбр2==14,23 чел.

Nбр3==28,46чел

Nбр4==20,97чел

Из условия 15≤ Nб ≤25 принимаем N =20,97 чел  при Т=19 (дн.).

Определение квалификационного и профессионального состава рабочих производится по формулам (1.3) и (1.4).

Нормативные затраты труда по каждой профессии и каждому разряду принимаются по табл. 1.3.

(1.3)

где N i - численность рабочих определенной (i-й) профессии (монтажники, сварщики, плотники и т.д.), чел.;

- нормативные затраты труда рабочих i - й профессии;

Квалификационный состав рабочих (формула (1.3)):

Nм = 187,52/19 = 9,8чел.

Nп = 21,81/19 = 1,14 чел.

Nб = 7,26/19 = 0,38чел.

Nэ = 181,9/19 = 9,57 чел.

(1.4)

Н зт ij - нормативные затраты труда рабочих данной профессии (i-й) и определенного (j-го) разряда, чел.-дн.;

Профессиональный состав рабочих (формула (1.4)):

Монтажники:

Nм2 = 42,38/19 = 2,23 чел.

Nм3 = 65,77/19 = 3,46 чел.

Nм4 =45,23 /19 = 2,38 чел.

Nм5 = 13,54/19 = 0,71 чел.

Nм6 = 20,59/19 = 1,08 чел.

Nм=9,86чел

Плотники: Nп3,4 = 10,9/19 = 0,57 чел.

Бетонщики: Nб2,4 = 3,63/19= 0,19 чел.

Электросварщик: Nэ5= 181,9/19 = 9,57чел.

ПРОВЕРКА

1. Численность в бригаде рабочих определенной профессии должна соответствовать суммарной их численности по различным разрядам:

(1.5)

По результатам расчетов предварительная структура бригады представлена в табл. 1.4.

Таблица 1.4.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА БРИГАДЫ

| Профессия | Численность | Численность по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III | IV | V | VI |
| МОНТАЖНИКИ | 9,86 | 2,23 | 3,46 | 2,38 | 0,71 | 1,08 |
| ВСЕГО | 20,95 | 2,42 | 4,03 | 3,14 | 10,28 | 1,08 |

Задание 2.

Рассчитать средний разряд ремонтных рабочих и  среднюю часовую тарифную ставку рабочих  на основании следующих данных:

| № п/п | Показатель | Кол-во, чел. | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численный состав рабочих, чел. | 13 |  |
|  | 1 разряд | 1 |  |
|  | 2 разряд | 2 |  |
|  | 3 разряд | 3 |  |
|  | 4 разряд | 4 |  |
|  | 5 разряд | 1 |  |
|  | 6 разряд | 2 |  |

Список литературы.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www. znanium.com — ЭБС «Znanium»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- Справочник. Кондиционирование и микроклимат. Планирование и управление. Студия Компас. М:.2018.

- Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат, 2017.

- Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2018.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2018.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования/ И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Издательский центр «Академия», 2018

Дополнительные источники:

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы, №1-20/ Госстрой России/М., 2001.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. МДС 81-33.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. МДС 81-25.2001/ Госстрой России/ М., 2001.

- О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

- Сборник сметных норм и  затрат на  строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Сборник сметных норм дополнительных  затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. ГСН 81-05-02-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской обл. №1-20, Белгород, 2014

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018

Интернет – ресурсы:

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.aup.ru/.

2. Менеджер. Теория и практика для студентов [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://praktikmanager.ru/.

3. РОСЭК регулярный обзор ситуации. Экономический консалтинг [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.rosec.ru/glavbuh/articles.

4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. –Режим доступа: www.economy.gov.ru.

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

6. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.znanium.com, свободный. — Загл. с экрана.